АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» сентября 2024 г. № 568 -адм
п. Власиха

	О внесении изменений 
в муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»




В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 23.12.2022 № 616-адм «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Власиха Московской области, реализация которых планируется с 2023 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 26.12.2022 № 642-адм, и изложить ее в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Власиха Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Власиха Московской области Моргунову И.О.


Глава городского округа Власиха
[bookmark: _GoBack]Московской области                                                                                               Г.В. Потапчук
1
Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Власиха Московской области
от «27» сентября 2024 №568-адм

«УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
городского округа Власиха Московской области
от «26» декабря 2022 № 642-адм











Паспорт
 муниципальной программы городского округа Власиха Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Власиха Московской области И.О. Моргунова

	Муниципальный заказчик программы
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Цели муниципальной программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Власиха Московской области

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» направлена на повышение комфорта городской среды на территории городского округа и включает в себя мероприятия, обеспечивающие:
- формирование единого облика городского округа путем реализации комплексных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;
- адаптацию городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства.

	
	2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» направлена на обеспечение комфортного проживания жителей многоквартирных домов на территории городского округа и включает в себя мероприятия, обеспечивающие:
- приведение подъездов многоквартирных домов, как элементов комфортной среды, к нормативному состоянию;
- улучшение условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2023 год 
	2024 год 
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год

	Средства бюджета Московской области
	313 307,22
	992,00
	155 427,74
	155 825,48
	1 062,00
	0,00

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа
	1 600 011,18
	312 344,52
	406 445,84
	306 340,61
	287 440,61
	287 439,60

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	1 913 318,40
	313 336,52
	561 873,58
	462 166,09
	288 502,61
	287 439,60




Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа Власиха Московской области (далее – городской округ Власиха) является организация благоустройства территории городского округа, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена к вопросам местного значения.
Реализация соответствующих полномочий на территории городского округа Власиха предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, соблюдение санитарных и экологических норм, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.  
Уровень благоустройства территории городского округа зависит, прежде всего, от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния наиболее посещаемых общественных территорий. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга их жильцов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих современным требованиям. В последние годы благоустройству территории городского округа Власиха придается большое значение, строятся новые и реконструируются существующие тротуары, устанавливаются детские игровые площадки, малые архитектурные формы, выполняются работы по озеленению и благоустройству городской территории. Ежегодно выделяются средства из бюджета на ремонт дорог и их содержание, а также на круглогодичное санитарное содержание территории городского округа.
На территории городского округа Власиха расположено 78 многоквартирных домов и 35 дворовых территорий. Из них 15 дворовых территорий имеют внешний вид и техническое состояние, несоответствующие требованиям действующего законодательства и Правилам благоустройства городского округа Власиха Московской области, что составляет 42,9 % от общего количества дворовых территорий. Не только элементы благоустройства дворовых территорий, а также асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ и требуют ремонта. Общая убираемая площадь дворовых территорий составляет 287,4 тысяч кв. м.
На территории городского округа Власиха расположено 46 детских площадок на придомовых и общественных территориях. Общая площадь газонов на территории городского округа составляет 59,9 тысяч кв. м., имеется более 8 тысяч зеленых насаждений (деревьев и кустарников). Имеется 67 парковок общей площадью 29,9 тысяч кв. м. Рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Общая убираемая площадь территории городского округа Власиха составляет 507,2 тысяч кв. м. (включая дворовые, общественные территории, территории детских и спортивных площадок, парковок, внутридворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек). Круглогодичное санитарное содержание территории городского округа, поддержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства и требует значительных финансовых затрат. Именно в сфере благоустройства создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни.
В программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность – Новые возможности» одним из основных направлений развития определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.
Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:
- детская площадка;
- парковка;
- озеленение;
- наружное освещение;
- информационный стенд;
- контейнерная площадка;
- лавочки (скамейки);
- урны;
- пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, пешеходные дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, отделенные от проезжей части, обеспечивающие для инвалидов и маломобильных групп населения равные условиям жизнедеятельности с другими категориями населения);
- проезды (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные проезды, проезды хозяйственных для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных средств с пересекаемых или примыкающих улиц, или дорог на дворовую территорию).
Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- спортивной площадки (воркаут);
- площадки для отдыха;
- приспособления для сушки белья;
- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами.
Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.
В связи с длительным сроком эксплуатации многоквартирных домов, а также превышением нормативных сроков службы конструктивных элементов и инженерного оборудования требуется проведение капитального ремонта многоквартирных домов, который должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели зданий (помещений), и приведение подъездов многоквартирных домов к нормативному состоянию.
Так же недостаточно обустроены места массового скопления людей. Места отдыха и наиболее посещаемые общественные территории городского округа Власиха требуют оснащения современными малыми архитектурными формами, объектами уличного освещения, придания им единого эстетического облика. Требуется и создание дополнительных благоустроенных пространств для отдыха граждан.
Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:
- разработку проекта благоустройства, состоящего из следующих частей: проектно-сметная документация, в том числе инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, получение заключения о проверке правильности составления сметной документации на выполнение работ по благоустройству и/или достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий (пространств) ГАУ Московской области "Мособлгосэкспертизе";
- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;
- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;
- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;
- устройство дорожек, в том числе велосипедных;
- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;
- установку информационных стендов и знаков;
- изготовление и установку стел;
- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;
- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу);
- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, согласованными до 1 января 2019 года художественным советом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области или с 15 февраля 2019 года - Экспертным советом);
- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.
Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.   
Таким образом, состояние городской среды городского округа Власиха отвечает современным требованиям не в полном объеме. Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.
Для выполнения норм и требований законодательства Московской области в сфере благоустройства городскому округу Власиха переданы государственные полномочия по созданию административных комиссий в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года Законов Московской области "Об административных комиссиях в Московской области", "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий".
Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Власиха Московской области.
Задачи муниципальной программы: 
1) обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского округа Власиха с учетом приоритетов территориального развития;
2) создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Власиха;
3) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий городского округа Власиха в соответствии с едиными требованиями;
4) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Власиха.
Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы являются:
- синхронизация выполнения работ в рамках данной муниципальной программы с реализуемыми в городском округе Власиха федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;
- синхронизация реализации мероприятий данной муниципальной программы с реализуемыми в городском округе Власиха мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.


Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:
- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории поселка;
- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы и недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы.
В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры: 
- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы при ее реализации;
- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий муниципальной программы; 
- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий муниципальной программы;
- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией муниципальной программы.
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать мероприятия муниципальной программы в 5-летний период (2023-2027 годы).
Целевые показатели муниципальной программы Московской области:

	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя*
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение **
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Ответственный за достижение показателя
	Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год 
	2025 год 
	2026 год
	2027 год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Комфортная городская среда

	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Приоритетный

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	Единица
	-
	-
	1
	1
	Минблаг МО
	Минблаг МО
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	1.F2.01, 1.F2.03


	2.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Приоритетный

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	Единица
	-
	-
	-
	Минблаг МО
	Минблаг МО
	Минблаг МО
	-
	1.F2.04

	3.
	Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее
	Приоритетный

Отраслевой показатель
	Процент
	100,00
	-
	100,00
	Минблаг МО
	Минблаг МО
	Минблаг МО
	-
	1.01.04

	4.
	Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее
	Приоритетный

Отраслевой показатель
	Процент
	-
	-
	-
	Минблаг МО
	Минблаг МО
	Минблаг МО
	-
	1.01.04

	5.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	Приоритетный

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	Процент
	-
	25
	30
	Минблаг МО
	Минблаг МО
	Минблаг МО
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	1.F2.01,1.F2.03, 1.F2.04, 1.01.01, 1.01.04, 1.01.06, 1.01.20, 1.01.21, 1.01.22, 1.02.01, 2.01.02, 2.01.03, 2.01.06, 

	2.
	Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области

	6.
	Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств
	Отраслевой показатель
	Тыс. квадратных метров
	933,90
	626,26
	933,90
	ОМСУ
	ОМСУ
	ОМСУ
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области;
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха
	2. F2.01, 2.01.01, 2.01.15, 2.01.16, 2.01.17,  2.01.19, 2.01.24, 2.01.25, 2.01.29, 2.02.01, 2.03.01, 2.03.02

	7.
	Замена детских игровых площадок 
	Приоритетный

Отраслевой показатель
	Единица
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области;
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха
	2.01.20

	8.
	Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Приоритетный

Отраслевой 
показатель
	Единица
	-
	-
	-
	Минблаг МО
	Минблаг МО
	Минблаг МО
	-
	2.01.21
2.01.22

	9.
	Установка шкафов управления наружным освещением
	Приоритетный

Отраслевой показатель
	Единица
	8
	-
	2
	Минблаг МО
	Минблаг МО
	Минблаг МО
	-
	2.01.21
2.01.23

	10.
	Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Приоритетный

Отраслевой показатель
	Единица
	2
	-

	2
	ОМСУ
	ОМСУ
	ОМСУ
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	2.01.30


_____________________________________________________
*Указывается принадлежность показателя к:
1) указу Президента Российской Федерации - в графе «Тип показателя» проставляется «Указ ПРФ от _______ № _____ «наименование»;
2) ежегодному обращению Губернатора Московской области - в графе «Тип показателя» проставляется «Обращение»;
3) соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, - в графе «Тип показателя» проставляется «Соглашение»;
4) региональному проекту - в графе «Тип показателя» проставляется «Региональный проект «наименование»;
5) социально-экономического развития – в графе «Тип показателя» проставляется «СЭР».
В случае если показатель нельзя отнести ни к одному из вышеперечисленных типов показателей, в графе «Тип показателя» проставляется «Отраслевой показатель».
** Указывается значение, сложившееся в отчетном периоде. Графа 5 не заполняется в случае если показатель включен позднее 1-го года реализации подпрограммы.

Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

	№
п/п
	Наименование показателя/результата 
	Единица измерения
	Методика расчета показателя/результата  

	1
	2
	3
	4

	1.
	Показатели

	1.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий

	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

	1.2.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	Ед.
	Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

	1.3.
	Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее
	Процент
	Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто

	1.4.
	Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее
	Процент
	Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто

	1.5.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	Процент
	Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда»

	1.6.
	Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств
	Тыс. кв. м
	Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа

	1.7.
	Замена детских игровых площадок  
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	1.8.
	Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год

	1.9.
	Установка шкафов управления наружным освещением
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	1.10.
	Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	2.
	Результаты

	2.1.
	Благоустроены общественные территории
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий.

	2.2.
	Благоустроены скверы
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий

	2.3.
	Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу»
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу»

	2.4.
	Изготовлено и установлено стел
	Шт.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел

	2.5.
	На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий

	2.6.
	Благоустроены пространства для активного отдыха
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств

	2.7.
	Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области
	Ед.
	Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

	2.8.
	Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий
	Ед.
	Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству 

	2.9.
	Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области
	Ед.
	Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области

	2.10.
	Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства 
	Ед.
	Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль 

	2.11.
	Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства
	Ед.
	Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ

	2.12.
	Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости
	Ед.
	Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости 

	2.13.
	Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета
	Ед.
	Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета

	2.14.
	Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки
	Ед.
	Количество подготовленного  асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки

	2.15.
	На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий

	2.16.
	Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде.

	2.17.
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов
	Кв.м
	Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде.

	2.18.
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде.

	2.19.
	В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области»

	2.20.
	Приобретена коммунальная техника
	Ед.
	Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники

	2.21.
	Обеспечено содержание дворовых территорий, кв. м
	Тыс. кв.м
	Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа

	2.22.
	Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)
	Тыс. кв.м
	Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха.

	2.23.
	Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области
	Ед.
	Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области

	2.24.
	Обеспечено содержание внутриквартальных проездов
	Тыс. кв.м
	Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа

	2.25.
	Замена детских игровых площадок
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	2.26.
	Количество светильников
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	2.27.
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год

	2.28.
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	2.29.

	Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок
	Ед.
	Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок

	2.30.
	Количество организованных субботников и общественных работ
	Ед.
	Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ

	2.31.
	Модернизированы дворовые территории
	Ед.
	Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде.

	2.32.
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	2.33.
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт
	Ед.
	Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

	2.34.
	Проведен ремонт подъездов МКД
	Ед.
	Фактическое значение определяется количеством отремонтированных подъездов МКД

	2.35.
	Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов
	Ед.
	Фактическое значение определяется количеством установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов






Подпрограмма I «Комфортная городская среда»


Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды
	2024-2027
	Итого
	331 328,22
	-
	165 450,96
	165 877,26
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	309 129,22
	-
	154 365,74
	154 763,48
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	22 199,00
	-
	11 085,22
	11 113,78
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие F2.01.
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий



	2024-2027
	Итого
	331 328,22
	-
	165 450,96
	165 877,26
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	309 129,22
	-
	154 365,74
	154 763,48
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	22 199,00
	-
	11 085,22
	11 113,78
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Благоустроены общественные территории, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	

	1.2.
	Мероприятие F2.03.
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)

	2023-2027
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Благоустроены скверы, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Мероприятие F2.04.
Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	2023-2027
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области
	2023-2027
	Итого
	94 653,81
	56 915,40
	36 519,19
	1 219,22
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	94 653,81
	56 915,40
	36 519,19
	1 219,22
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 01.01.
Изготовление и установка стел
	2023-2027
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Изготовлено и установлено стел, шт.
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Мероприятие 01.04.
Мероприятие в рамках ГП МО -
Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	2023-2027
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	
	На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха
	2023-2027
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Благоустроены пространства для активного отдыха, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Мероприятие 01.20.
Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)
	2023-2027
	Итого
	94 653,81
	56 915,40
	36 519,19
	1 219,22
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	94 653,81
	56 915,40
	36 519,19
	1 219,22
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.  


	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	3
	2
	0
	2
	2
	2
	1
	0
	0
	

	
	Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	

	
	Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед.





	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	3
	2
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	

	
	Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. 

	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	3
	2
	0
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	

	
	Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	4
	3
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	

	2.5.
	Мероприятие 01.21.
Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
	2023-2027
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Мероприятие 01.22.
Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	2023-2027
	Итого
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	

	
	На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме I
	Итого
	425 982,03
	56 915,40
	201 970,15
	167 096,48
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Московской области
	309 129,22
	0,00
	154 365,74
	154 763,48
	0,00
	0,00
	

	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета городского округа
	116 852,81
	56 915,40
	47 604,41
	12 333,00
	0,00
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



*Разбивка значений результатов реализации по кварталам осуществляется на текущий финансовый год.

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01.
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства
(кв.
метр, погонный
метр, мест, койкоместо
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, Общественная территория у КПП № 2 в           п. Власиха, ул. Солнечная[footnoteRef:1] [1: территории, выбранные к благоустройству по итогам голосования на федеральном портале - za.gorodsreda.ru] 

	0,65 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)

	15.05.2024 – 31.12.2024

	30.11.2024
	65 450,96
	 
	Итого
	65 450,96
	0,00
	65 450,96
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	61 065,74
	0,00
	61 065,74
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	4 385,22
	0,00
	4 385,22
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	г.о. Власиха, «Набережная «среднего» пруда», расположенная по адресу: п. Власиха, ул. Цветной бульвар, д. 21[footnoteRef:2] [2: территории, выбранные к благоустройству по итогам голосования на федеральном портале - za.gorodsreda.ru] 

	7,05 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	15.05.2024 – 15.10.2025
	18.10.2025
	265 877,26
	
	Итого
	265 877,26
	0,00
	100 000,00
	165 877,26
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	248 063,48
	0,00
	93 300,00
	154 763,48
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	17 813,78
	0,00
	6 700,00
	11 113,78
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.20.
Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства
(кв.
метр, погонный
метр, мест, койкоместо
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, Набережная «среднего» пруда, п. Власиха, ул. Цветной бульвар, д. 21[footnoteRef:3] [3: территории, выбранные к благоустройству по итогам голосования на федеральном портале - za.gorodsreda.ru] 

	
	Проектно-изыскательские работы

	01.03.2023 – 01.04.2024

	01.11.2025
	3 018,69
	 
	Итого
	3 018,69
	301,87
	2 716,82
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	3 018,69
	301,87
	2 716,82
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Работы по благоустройству
	
	01.11.2025
	1 097,43
	
	Итого
	1 097,43
	-
	1 097,43
	0,43
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	1 097,43
	-
	1 097,43
	0,43
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	2.
	г.о. Власиха, Соборная площадь, п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 20, стр. 1
	
	Работы по благоустройству
	01.03.2023 - 31.05.2024
	31.05.2024
	65 954,65
	
	Итого
	65 954,65
	41 561,20
	24 393,45
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	65 954,65
	41 561,20
	24 393,45
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	3.
	г.о. Власиха, Площадка для выгула животных, 
п. Власиха, мкр. Школьный, д. 4
	
	Работы по благоустройству 
	01.05.2023 – 01.11.2023

	01.11.2023
	3 043,34
	 
	Итого
	3 043,34
	3 043,34
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	3 043,34
	3 043,34
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	4.1
	г.о. Власиха, Планировочный район «Парковый», мемориал Г.К. Жукова, территория, прилегающая к «среднему» русловому пруду на реке Закза, п. Власиха,  ул. Маршала Жукова, д. 8 (обустройство пешеходной дорожки к бассейну)
	
	Работы по благоустройству 
	01.05.2023 – 01.11.2023

	01.11.2023
	1 259,68
	
	Итого
	1 259,68
	1 259,68
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	1 259,68
	1 259,68
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	4.2
	г.о. Власиха, Планировочный район «Парковый», мемориал Г.К. Жукова, территория, прилегающая к «среднему» русловому пруду на реке Закза, п. Власиха,  ул. Маршала Жукова, д. 8 (установка ограждения)
	
	Работы по благоустройству 
	01.05.2023 – 01.11.2023

	01.11.2023
	2 154,05
	
	Итого
	2 154,05
	2 154,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	2 154,05
	2 154,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	5.
	г.о. Власиха, Общественная территория у КПП № 2 в           п. Власиха, ул. Солнечная[footnoteRef:4] [4: территории, выбранные к благоустройству по итогам голосования на федеральном портале - za.gorodsreda.ru] 

	
	Проектно-изыскательские работы

	
	31.12.2024
	2 775,96
	 
	Итого
	2 775,96
	277,60
	2 498,36
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	2 775,96
	277,60
	2 498,36
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Работы по благоустройству
	
	31.12.2024
	147,62
	
	Итого
	147,62
	-
	147,62
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	147,62
	-
	147,62
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Строительный контроль
	
	31.12.2024
	1 399,57
	
	Итого
	1 399,57
	-
	1 399,57
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	1 399,57
	-
	1 399,57
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Авторский надзор за выполнением работ
	
	31.12.2024
	598,00
	
	Итого
	598,00
	-
	598,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	598,00
	-
	598,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	
	31.12.2024
	143,48
	
	Итого
	143,48
	-
	143,48
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	143,48
	-
	143,48
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	6.
	г.о. Власиха, Спортивная площадка, 
п. Власиха, ул. Заозерная д.15-д.16

	
	Работы по благоустройству 
	01.08.2023 – 31.12.2024

	31.12.2024
	6 626,92
	 
	Итого
	6 626,92
	3 102,48
	3 524,44
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	6 626,92
	3 102,48
	3 524,44
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	



Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

	№ п/п
	Мероприятие Подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего 
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 
год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды
	2023-2027
	Итого
	 24 181,23
	0,00
	0,00
	8 060,41
	8 060,41
	8 060,41
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	24 181,23
	0,00
	0,00
	8 060,41
	8 060,41
	8 060,41
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Мероприятие F2.01.
Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий
	2023-2027
	Итого
	 24 181,23
	0,00
	0,00
	8 060,41
	8 060,41
	8 060,41
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	24 181,23
	0,00
	0,00
	8 060,41
	8 060,41
	8 060,41
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	

	2
	Основное мероприятие 01.
Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области 
	2023-2027
	Итого
	1 443 555,14
	256 421,12
	340 303,43

	287 009,20
	280 442,20
	279 379,19
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	4 178,00
	992,00
	1 062,00
	1 062,00
	1 062,00
	 0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00
	 0,00
	 0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00
	 0,00
	 0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	1 439 377,14
	255 429,12
	339 241,43

	285 947,20 
	279 380,20
	279 379,19
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	

	2.1.
	Мероприятие 01.01.
Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
	2023-2027
	Итого
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники



	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв.м
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.2.
	Мероприятие 01.02.
Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций
	2023-2027
	Итого
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.3.
	Мероприятие 01.03.
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	2023-2027
	Итого
	4 178,00
	992,00
	1 062, 00
	1 062, 00
	1 062, 00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	4 178,00
	992,00
	1 062, 00
	1 062, 00
	1 062, 00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	

	2.4.
	Мероприятие 01.06.
Приобретение коммунальной техники
	2023-2027
	Итого
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	Приобретена коммунальная техника, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.5.
	Мероприятие 01.15.
Содержание дворовых территорий 
	2023-2027
	Итого
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.6.
	Мероприятие 01.16. 
Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)
	2023-2027
	Итого
	1 068 148,36
	185 030,40
	222 725,04
	220 131,31
	220 131,31
	220 130,31
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	1 068 148,36
	185 030,40
	222 725,04
	220 131,31
	220 131,31
	220 130,31
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	434 002,66
	222 273,024 
	434 002,66
	434 002,66
	434 002,66
	434 002,66
	434 002,66
	434 002,66
	434 002,66
	434 002,66
	

	2.7.
	Мероприятие 01.17.
Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)
	2023-2027
	Итого
	93 009,65
	48 318,19
	44 691,47
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	93 009,65
	48 318,19
	44 691,47
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	25
	4/7
	14
	0
	6
	6
	14
	0
	0
	0
	

	2.8.
	Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов
	2023-2027
	Итого
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	
	Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.9.
	Мероприятие 01.20. 
Замена и модернизация детских игровых площадок

	2023-2027
	Итого
	40 084,42
	6 262,59
	9 222,56
	8 199,75
	8 199,75
	8 199,75
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	40 084,42
	6 262,59
	9 222,56
	8 199,75
	8 199,75
	8 199,75
	

	
	
	
	Внебюджетные источники






	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Замена детских игровых площадок, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	1
	2
	0
	0
	2
	2
	 2
	2
	2 
	

	2.10.
	Мероприятие 01.21.
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения 
	2023-2027
	Итого
	61 947,26
	15 740,06
	17 972,43
	13 744,93
	7 244,92
	7 244,92
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	61 947,26
	15 740,06
	17 972,43
	13 744,93
	7 244,92
	7 244,92
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество светильников, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	 1738
	 1738
	 1738
	 1738
	 1738
	 1738
	 1738
	 1738
	 1738
	 1738
	

	2.11.
	Мероприятие 01.22.
Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения 
	2023-2027
	Итого
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед.
	 
	 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.12.
	Мероприятие 01.23.
Установка шкафов управления наружным освещением
	2023-2027
	Итого
	726,18
	0,00
	726,18
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	726,18
	0,00
	726,18
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	0
	2
	0
	1
	2
	2
	0
	0
	0
	

	2.13.
	Мероприятие 01.24.
Ликвидация несанкционированных навалов мусора
	2023-2027
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок,  ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.14.

	Мероприятие 01.25.
Организация общественных работ, субботников
	2023-2027
	Итого
	244,42
	77,88
	99,54
	67,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	244,42
	77,88
	99,54
	67,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Количество организованных субботников и общественных работ, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	2
	2
	0
	1
	2
	2
	2
	0
	0
	

	2.15.

	Мероприятие 01.29.
Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях
	2024-2027
	Итого
	59 751,88
	-
	14 937,97
	14 937,97
	14 937,97
	14 937,97
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	59 751,88
	-
	14 937,97
	14 937,97
	14 937,97
	14 937,97
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Модернизированы дворовые
территории, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	8
	-
	2
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	

	2.16.
	Мероприятие 01.30.
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	2024-2027
	Итого
	115 464,96
	-
	28 866,24
	28 866,24
	28 866,24
	28 866,24
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	115 464,96
	-
	28 866,24
	28 866,24
	28 866,24
	28 866,24
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	9
	-
	2
	0
	0
	2
	2
	3
	2
	2
	

	3.
	Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области 
	2023-2027
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Мероприятие 02.01.
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области 
	2023-2027
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Основное мероприятие 03. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах  
	2023-2027
	Итого
	19 600,00
	0,00
	19 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и жилищных вопросов управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области;
МУП «РКЦ «Власиха»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	19 600,00
	0,00
	19 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4.1.
	Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах
	2023-2027
	Итого
	19 600,00
	0,00
	19 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и жилищных вопросов управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области;
МУП «РКЦ «Власиха»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	19 600,00
	0,00
	19 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Проведен ремонт подъездов МКД, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	14
	4
	10
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	

	4.2.
	Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета 
	2023-2027
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме II
	Итого
	1 487 336,37
	256 421,12
	359 903,43
	295 069,61
	288 502,61
	287 439,60
	

	
	Средства бюджета Московской области
	4 178,00
	992,00
	1 062,00
	1 062,00
	1 062,00
	0,00
	

	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета городского округа
	1 483 158,37
	255 429,12
	358 841,43
	294 007,61
	287 440,61
	287 439,60
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства
(кв.
метр, погонный
метр, мест, койкоместо
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 16
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 01.11.2023

	01.11.2023
	9 898,55
	 
	Итого
	9 898,55
	9 898,55
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	9 898,55
	9 898,55
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Южная дом 6 корп. 1 - дом 6 корп. 2 - дом 5, дом 3
	
	Работы по благоустройству
	01.04.2023 – 31.05.2024
	31.05.2024
	5 583,14
	
	Итого
	5 583,14
	3 531,60
	2 051,54
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	5 583,14
	3 531,60
	2 051,54
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	3.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная дом 9 - дом 10
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 31.05.2024
	31.05.2024
	4 172,16
	 
	Итого
	4 172,16
	3 210,00
	962,16
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	4 172,16
	3 210,00
	962,16
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	4.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная дом 2 - дом 22
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	2 571,70
	
	Итого
	2 571,70
	2 571,70
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	2 571,70
	2 571,70
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	5.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная (тротуар от дома 20 к дому 23)
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	675,64
	
	Итого
	675,64
	675,64
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	675,64
	675,64
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	6.
	г.о. Власиха, п. Власиха, мкр. Школьный (тротуар от дома 2 к дому 9)
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 31.05.2024
	31.05.2024
	1 767,27
	
	Итого
	1 767,27
	844,63
	922,64
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	1 767,27
	844,63
	922,64
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	7.
	г.о. Власиха, п. Власиха, мкр. Школьный дом 9 (тренажерная спортивная площадка)
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	468,18
	
	Итого
	468,18
	468,18
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	468,18
	468,18
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	8.1
	г.о. Власиха, п. Власиха, мкр. Школьный дом 6 (площадка для отдыха)
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	1 238,34
	
	Итого
	1 238,34
	1 238,34
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	1 238,34
	1 238,34
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	8.2
	г.о. Власиха, п. Власиха, мкр. Школьный дом 4 - дом 6 - дом 7 - дом 5 
(элемент уличного освещения у дома 4)
	
	Работы по благоустройству 
	14.08.2024 – 01.11.2024

	01.11.2024
	268,45
	
	Итого
	268,45
	-
	268,45
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	268,45
	-
	268,45
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	9.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная
дом 15 (внутриквартальная дорога)
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 31.05.2024
	31.05.2024
	2626,75
	
	Итого
	2626,75
	2 016,38
	610,37
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	2626,75
	2 016,38
	610,37
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	10.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная (внутриквартальный проезд)
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	14 244,06
	
	Итого
	14 244,06
	14 244,06
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	14 244,06
	14 244,06
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	11.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная (внутриквартальный проезд)
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	8 808,01
	
	Итого
	8 808,01
	8 808,01
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	8 808,01
	8 808,01
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	12.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная д.д. 3-25 Устройство тротуаров					
	
	Работы по благоустройству
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	0,97
	
	Итого
	0,97
	0,97
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	0,97
	0,97
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	13.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная д. 1 Благоустройство, асфальтирование и установка бортовых камней прилегающей территории
	
	Работы по благоустройству
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	810,14
	
	Итого
	810,14
	810,14
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	810,14
	810,14
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	14.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная д.8 (ремонт проезжей части и прилегающих зон парковок) 
	
	Работы по благоустройству
	01.04.2023 – 31.05.2024
	31.05.2024
	1 389,75
	
	Итого
	1 389,75
	0,00
	1 389,75
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	1 389,75
	0,00
	1 389,75
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	15.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная д. 8 (тротуар)
	
	Работы по благоустройству
	01.04.2023 – 31.05.2024
	31.05.2024
	293,75
	
	Итого
	293,75
	0,00
	293,75
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	293,75
	0,00
	293,75
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	16.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 3 – дом 7
	
	Работы по благоустройству 
	01.05.2024 – 01.11.2024

	01.11.2024
	2 538,23
	 
	Итого
	2 538,23
	-
	2 538,23
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	2 538,23
	-
	2 538,23
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	17.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная дом 13 (тротуар)
	
	Работы по благоустройству
	01.05.2024 – 01.11.2024
	01.11.2024
	2 708,17
	
	Итого
	2 708,17
	-
	2 708,17
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	2 708,17
	-
	2 708,17
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	18.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Лесная дом 34
	
	Работы по благоустройству
	01.06.2024 – 01.11.2024

	01.11.2024
	11 244,29
	
	Итого
	11 244,29
	-
	11 244,29
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	11 244,29
	-
	11 244,29
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	19.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 11 – дом 13
	
	Работы по благоустройству 
	01.06.2024 – 01.11.2024

	01.11.2024
	16 208,20
	 
	Итого
	16 208,20
	-
	16 208,20
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	16 208,20
	-
	16 208,20
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	20.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная дом 1 - дом 2
	
	Работы по благоустройству
	01.06.2024 – 01.11.2024

	01.11.2024
	2 758,92
	
	Итого
	2 758,92
	-
	2 758,92
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	2 758,92
	-
	2 758,92
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	21.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная дом 3 (ремонт асфальтовых покрытий)
	
	Работы по благоустройству
	01.06.2024 – 01.11.2024

	01.11.2024
	1 896,61
	
	Итого
	1 896,61
	-
	1 896,61
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	1 896,61
	-
	1 896,61
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	-

	22.
	г.о. Власиха, п. Власиха, внутриквартальный проезд (тротуар от дома 2 мкр. Школьный к дому 34 
ул. Лесная)
	
	Работы по благоустройству
	14.08.2024 – 01.11.2024

	01.11.2024
	838,38
	
	Итого
	838,38
	-
	838,38
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	838,38
	-
	838,38
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	-



Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ  в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/за-вершение работ
	Предель-ная стои-мость объекта капиталь-ного строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.23  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Заозерная, д. 16
	
	Работы по благоустройст-ву
	01.08.2023 – 15.10.2023
	19.10.2023
	 6 262,59

	 
	Итого
	6 262,59

	6 262,59

	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	6 262,59
	6 262,59
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Маршала Жукова, д. 21
	
	Работы по благоустройст-ву
	20.05.2024 – 31.08.2024
	06.09.2024
	3 059,50
	 
	Итого
	3 059,50
	-
	3 059,50
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	3 059,50
	-
	3 059,50
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	3.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Солнечная, д. 2
	
	Работы по благоустройст-ву
	20.05.2024 – 31.08.2024
	06.09.2024
	6 163,06
	 
	Итого
	6 163,06
	-
	6 163,06
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	6 163,06
	-
	6 163,06
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	




Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ  в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/за-вершение работ
	Предельная стоимость объекта капиталь-ного строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.23  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Маршала Жукова дом 18 - дом 19 - дом 20
	
	Работы по благоустройст-ву
	01.05.2024– 31.08.2024
	31.08.2024
	7 468,99

	 
	Итого
	7 468,99

	-
	7 468,99

	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	7 468,99
	-
	7 468,99
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	2.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Маршала Жукова дом 21 - дом 22
	
	Работы по благоустройст-ву
	01.05.2024– 31.08.2024
	31.08.2024
	 7 468,99

	 
	Итого
	7 468,99
	-
	7 468,99
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	7 468,99

	-
	7 468,99

	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	



Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ  в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/за-вершение работ
	Предель-ная стои-мость объекта капиталь-ного строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.23  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
мкр. Школьный, д. 9
	
	Работы по благоустройст-ву
	01.05.2024 – 31.08.2024
	06.09.2024
	14 030,64
	 
	Итого
	14 030,64
	-
	14 030,64
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	14 030,64
	-
	14 030,64
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	2.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Маршала Жукова, д. 18
	
	Работы по благоустройст-ву
	01.05.2024 – 31.08.2024
	06.09.2024
	 14 835,60
	 
	Итого
	14 835,60
	-
	14 835,60
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	14 835,60
	-
	14 835,60
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	


Адресный перечень дворовых территорий городского округа Власиха Московской области,
сформированный по результатам инвентаризации, 
для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах

	№ 
п/п
	Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта)
	Год реализации

	1.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 16
	2023 год

	2.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Южная дом 6 корп. 1 - дом 6 корп. 2 - дом 5
	2023 год

	3.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная дом 9 - дом 10
	2023 год

	4.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная дом 2 - дом 22
	2023 год

	5.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Лесная дом 34
	2024 год

	6.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 3 - дом 7
	2024 год

	7.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 11 - дом 13
	2024 год

	8.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная дом 1 - дом 2
	2024 год

	9.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 18 - дом 19 - дом 20
	2024 год

	10.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 21 - дом 22
	2024 год

	11.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная дом 4 - дом 12 - дом 13
	2025 год

	12.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная дом 5
	2025 год

	13.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная дом 8 - дом 9 - дом 10
	2025 год

	14.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная дом 8 - дом 11
	2025 год

	15.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная дом 3 - дом 4
	2025 год




Адресный перечень общественных территорий городского округа Власиха Московской области 
для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах

	№ 
п/п
	Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта)
	Год реализации

	1.
	г.о. Власиха, Набережная «среднего» пруда, п. Власиха, ул. Цветной бульвар, д. 21[footnoteRef:5] [5: территории, выбранные к благоустройству по итогам голосования на федеральном портале - za.gorodsreda.ru] 

	2023 – 2025 годы

	2.
	г.о. Власиха, Соборная площадь, п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 20, стр. 1
	2023 год

	3.
	г.о. Власиха, Общественная территория у КПП №2 в п. Власиха, ул. Солнечная5
	2023 – 2024 годы

	4.
	г.о. Власиха, Поляна сказок на ул. Цветной бульвар, д. 12, п. Власиха5
	2025 год




Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц

	№
	Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя
	Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству 
	Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству
	Вид работ
	Год реализации

	….
	-
	-
	-
	-
	-



