АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» мая 2025 г. № 271-адм
п. Власиха

	О внесении изменений 
в муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»




В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 23.12.2022 № 616-адм «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Власиха Московской области, реализация которых планируется с 2023 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 26.12.2022 № 642-адм, и изложить ее в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании Вести Власихи – vestnik-vlasiha.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы городского округа Власиха Московской области Лукину Е.А.


Глава городского округа Власиха
Московской области                                                                                               Г.В. Потапчук

5

[bookmark: _GoBack]Приложение к постановлению администрации городского округа Власиха Московской области
от «06» мая 2025 г. № 271-адм

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского
округа Власиха Московской области
от «26» декабря 2022 г. № 642-адм



Паспорт
 муниципальной программы городского округа Власиха Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»

	Координатор муниципальной программы
	И.о. заместителя главы городского округа Власиха Московской области Лукина Е.А.

	Муниципальный заказчик программы
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Цели муниципальной программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Власиха Московской области

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	2. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» направлена на повышение комфорта городской среды на территории городского округа и включает в себя мероприятия, обеспечивающие:
- формирование единого облика городского округа путем реализации комплексных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;
- адаптацию городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства.

	
	2. Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» направлена на обеспечение комфортного проживания жителей многоквартирных домов на территории городского округа и включает в себя мероприятия, обеспечивающие:
- приведение подъездов многоквартирных домов, как элементов комфортной среды, к нормативному состоянию;
- улучшение условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2023 год 
	2024 год 
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год

	Средства бюджета Московской области
	464 806,76
	992,00
	83 436,07
	378 076,69 
	1 150,00 
	1 152,00 

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	2 002 567,56
	312 344,52
	405 085,40
	479 650,64
	395 906,02
	409 580,97 

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	2 467 374,32
	313 336,52
	488 521,47
	857 727,33
	397 056,02
	410 732,97 




Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа Власиха Московской области (далее – городской округ Власиха) является организация благоустройства территории городского округа, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена к вопросам местного значения.
Реализация соответствующих полномочий на территории городского округа Власиха предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территории, размещению объектов благоустройства, созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, соблюдение санитарных и экологических норм, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.  
Уровень благоустройства территории городского округа зависит, прежде всего, от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния наиболее посещаемых общественных территорий. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга их жильцов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих современным требованиям. В последние годы благоустройству территории городского округа Власиха придается большое значение, строятся новые и реконструируются существующие тротуары, устанавливаются детские игровые площадки, малые архитектурные формы, выполняются работы по озеленению и благоустройству городской территории. Ежегодно выделяются средства из бюджета на ремонт дорог и их содержание, а также на круглогодичное санитарное содержание территории городского округа.
На территории городского округа Власиха расположено 78 многоквартирных домов и 35 дворовых территорий. Из них 15 дворовых территорий имеют внешний вид и техническое состояние, несоответствующие требованиям действующего законодательства и Правилам благоустройства городского округа Власиха Московской области, что составляет 42,9 % от общего количества дворовых территорий. Не только элементы благоустройства дворовых территорий, а также асфальтовое покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ и требуют ремонта. Общая убираемая площадь дворовых территорий составляет 287,4 тысяч кв. м.
На территории городского округа Власиха расположено 49 детских площадок на придомовых и общественных территориях. Общая площадь газонов на территории городского округа составляет 59,9 тысяч кв. м., имеется более 8 тысяч зеленых насаждений (деревьев и кустарников). Имеется 67 парковок общей площадью 29,9 тысяч кв. м. Рост обеспеченности населения личным автотранспортом приводит к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Общая убираемая площадь территории городского округа Власиха составляет 507,2 тысяч кв. м. (включая дворовые, общественные территории, территории детских и спортивных площадок, парковок, внутридворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек). Круглогодичное санитарное содержание территории городского округа, поддержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства и требует значительных финансовых затрат. Именно в сфере благоустройства создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни.
В программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. Новая реальность – Новые возможности» одним из основных направлений развития определено ежегодное комплексное благоустройство не менее 10 процентов дворовых территорий муниципальных образований Московской области.
Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:
- детская площадка;
- парковка;
- озеленение;
- наружное освещение;
- информационный стенд;
- контейнерная площадка;
- лавочки (скамейки);
- урны;
- пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, пешеходные дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, отделенные от проезжей части, обеспечивающие для инвалидов и маломобильных групп населения равные условиям жизнедеятельности с другими категориями населения);
- проезды (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные проезды, проезды хозяйственных для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных средств с пересекаемых или примыкающих улиц, или дорог на дворовую территорию).
Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- спортивной площадки (воркаут);
- площадки для отдыха;
- приспособления для сушки белья;
- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами.
Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.
В связи с длительным сроком эксплуатации многоквартирных домов, а также превышением нормативных сроков службы конструктивных элементов и инженерного оборудования требуется проведение капитального ремонта многоквартирных домов, который должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели зданий (помещений), и приведение подъездов многоквартирных домов к нормативному состоянию.
Так же недостаточно обустроены места массового скопления людей. Места отдыха и наиболее посещаемые общественные территории городского округа Власиха требуют оснащения современными малыми архитектурными формами, объектами уличного освещения, придания им единого эстетического облика. Требуется и создание дополнительных благоустроенных пространств для отдыха граждан.
Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:
- разработку проекта благоустройства, состоящего из следующих частей: проектно-сметная документация, в том числе инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, получение заключения о проверке правильности составления сметной документации на выполнение работ по благоустройству и/или достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий (пространств) ГАУ Московской области "Мособлгосэкспертизе";
- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;
- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;
- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;
- устройство дорожек, в том числе велосипедных;
- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;
- установку информационных стендов и знаков;
- изготовление и установку стел;
- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;
- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ "Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу);
- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, согласованными до 1 января 2019 года художественным советом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области или с 15 февраля 2019 года - Экспертным советом);
- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.
Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.   
Таким образом, состояние городской среды городского округа Власиха отвечает современным требованиям не в полном объеме. Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.
Для выполнения норм и требований законодательства Московской области в сфере благоустройства городскому округу Власиха переданы государственные полномочия по созданию административных комиссий в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года Законов Московской области "Об административных комиссиях в Московской области", "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий".
Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Власиха Московской области.
Задачи муниципальной программы: 
1) обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского округа Власиха с учетом приоритетов территориального развития;
2) создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Власиха;
3) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий городского округа Власиха в соответствии с едиными требованиями;
4) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Власиха.
Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы являются:
- синхронизация выполнения работ в рамках данной муниципальной программы с реализуемыми в городском округе Власиха федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;
- синхронизация реализации мероприятий данной муниципальной программы с реализуемыми в городском округе Власиха мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:
- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории поселка;
- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы и недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы.
В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры: 
- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы при ее реализации;
- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий муниципальной программы; 
- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий муниципальной программы;
- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией муниципальной программы.
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать мероприятия муниципальной программы в 5-летний период (2023-2027 годы).
Целевые показатели муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»:

	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Ответственный за достижение показателя
	Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год 
	2026 год
	2027 год 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

	1.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	Приоритетный

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	Единица
	-
	-
	1
	2
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05, 1.И4.07, 1.01.01, 1.01.06, 1.01.08, 1.01.10, 1.01.13, 1.01.14, 1.01.15, 1.01.16, 1.01.20, 1.01.21, 1.F2.01

	1.2.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)
	Приоритетный

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	1.И4.04

	1.3.
	Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	Приоритетный
	Единица
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	1.01.23

	2.
	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

	2.1.
	Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах
	Отраслевой показатель
	процент
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства; МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	2.02.01, 2.02.02, 2.03.01, 2.03.02, 2.03.04

	2.2.
	Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств
	Отраслевой показатель
	Тыс. квадратных метров
	933,90
	626,26
	933,90
	928,3
	928,3
	928,3
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха
	2 И4.01, 2.01.03, 2.01.06, 2.01.09, 2.01.15, 2.01.16, 2.01.17, 2.01.19, 2.01.24, 2.01.25, 2.01.29, 2.01.32, 2.01.33, 2.01.36, 2.01.37, 2.01.38

	2.3.
	Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Приоритетный

	Единица
	-
	-
	-
	437
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	2.01.21, 2.01.22

	2.4.
	Установка шкафов управления наружным освещением
	Приоритетный

	Единица
	8
	-
	2
	2
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	2.01.21, 2.01.23

	2.5.
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Отраслевой показатель
	Единица
	-
	-
	2
	1
	1
	1
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	2.01.30, 2.01.39, 2.01.40

	2.6.
	Замена и модернизация детских игровых площадок
	Отраслевой показатель
	Единица
	1
	1
	2
	2

	1
	1
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	2.01.20, 2 01.34, 2.01.35



Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

	№
п/п
	Наименование показателя/результата 
	Единица измерения
	Методика расчета показателя/результата  

	1
	2
	3
	4

	1.
	Показатели

	1.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)

	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03, И4.07 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы).

Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий.

	1.2.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)
	Единица
	Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе.

	1.3.
	Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	1.4
	Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах
	Процент
	Значение показателя рассчитывается по формуле: Дгрком =(ФКп+ФКмкд)/(ПКп+ПКмкд)*100%, где:
Дгрком – доля граждан, которымкомфортно проживать в МКД;
ФКп – количество граждан, проживающих в подъездах, в которых завершен ремонт в отчетном периоде;
ФКмкд – количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых выполнен капитальный ремонт в отчетном периоде;
ПКп – количество граждан, проживающих в подъездах, завершение ремонта которых запланировано в отчетном году;
ПКмкд – количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, завершение капитального ремонта которых запланировано в отчетном году;
В случае совпадения адресов, в которых запланирован капитальный ремонт многоквартирного дома и ремонт подъездов, количество граждан считается однократно

	1.5.
	Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств
	Тыс. кв.м.
	Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области

	1.6.
	Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год

	1.7.
	Установка шкафов управления наружным освещением
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	1.8.
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	1.9.
	Замена и модернизация детских игровых площадок
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	2.
	Результаты

	2.1.
	Благоустроены общественные территории

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий.

	2.2.
	Благоустроены скверы

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий

	2.3.
	Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

	2.4.
	Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий.

	2.5.
	Благоустроены детские скверы

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских скверов, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства детских скверов, принятые по результатам осмотра таких скверов

	2.6.
	Изготовлено и установлено стел

	Шт.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел

	2.7.
	Благоустроены пространства для активного отдыха
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств

	2.8.
	Обустроены велосипедные маршруты

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов

	2.9.
	Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, благоустроенных в отчетном периоде с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количеств детских игровых площадок, обустроенных в отчетном периоде с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количеств территорий, на которых в отчетном периоде выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения с привлечением иного межбюджетного трансферта. Достижение результата подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий (одним протоколом или несколькими протоколами), содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий и (или) обустройства детских игровых площадок, и (или) устройства систем наружного освещения, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий и (или) детских игровых площадок, и (или) систем наружного освещения

	2.10.
	Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий

	2.11.
	Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий  

	2.12.
	Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, в которых в отчетном периоде проведены мероприятия по благоустройству общественных территорий вблизи водных объектов. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по благоустройству, принятые по результатам осмотра таких территорий

	2.13.
	Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств объектов капитального строительства (пешеходных мостов до 700 м), построенных при благоустройстве общественных территорий в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию

	2.14.
	Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области
	Ед.
	Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

	2.15.
	Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий
	Ед.
	Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству 

	2.16.
	Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области
	Ед.
	Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области

	2.17.
	Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства 
	Ед.
	Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль 

	2.18.
	Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства
	Ед.
	Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ 

	2.19.
	Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости
	Ед.
	Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости 

	2.20.
	Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета
	Ед.
	Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета

	2.21.
	Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки
	Ед.
	Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки

	2.22.
	Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город)
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством обустроенных объектов наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в отчетном периоде

	2.23.
	Выполнен ремонт дворовых территорий

	Ед.
	Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде

	2.24.
	В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства

	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области»

	2.25.
	Приобретена коммунальная техника
	Ед.
	Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники

	2.26.
	Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок

	Кв. м.
	Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области.

	2.27.
	Обеспечено содержание дворовых территорий

	Тыс. кв.м.
	Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области.

	2.28.
	Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)
	Тыс. кв.м.
	Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха.

	2.29.
	Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области
	Ед.
	Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области

	2.30.
	Обеспечено содержание внутриквартальных проездов

	Тыс. кв.м.
	Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области.

	2.31.
	Количество светильников

	Ед.
	Фактическое значение результата определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	2.32.
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения в отчетном периоде

	2.33.
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением
	Ед.
	 Фактическое значение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением в отчетном периоде

	2.34.
	Объем ликвидированных навалов мусора

	Куб. м.
	Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства городского округа.

	2.35.
	Количество организованных субботников и общественных работ
	Ед.
	Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ

	2.36.
	Модернизированы дворовые территории
	Ед.
	Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде.

	2.37.
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	2.38.
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, (картами свыше 25 кв. м)
	Кв.м.
	Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде

	2.39.
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций (без организации наружного освещения) на территории Московской области в отчетном периоде

	2.40.
	Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	2.41.
	Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	2.42.
	Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок 
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	2.43.
	Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, по которым получено заключение экспертизы в части соответствия выполненных работ условиям контракта в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	2.44.
	Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок 
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)

	2.45.
	Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)

	2.46.
	Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории)
	Ед.
	Значение определяется фактическим количеством территорий муниципального образования, визуальный облик которых был улучшен

	2.47.
	Снесены незаконно установленные самовольные постройки, здания, сооружения и элементы благоустройства

	Шт.
	Значение определяется фактическим количеством снесенных незаконно установленных самовольных построек, зданий, сооружений и элементов благоустройства

	2.48.
	Вывезены брошенные, разукомплектованные транспортные средства
	Шт.
	Значение определяется фактическим количеством вывезенных брошенных, разукомплектованных транспортных средств

	2.49.
	Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)

	2.50.
	Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством объектов с подготовленным твердым покрытием под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)

	2.51.
	Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	2.52.
	Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены работы по устройству и (или) модернизации систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	2.53.
	Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	2.54.
	Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, для которых осуществлен строительный контроль в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)


	2.55.
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт
	Ед.
	Значение определяется фактическим количеством домов, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году

	2.56.
	Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах

	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством многоквартирных домов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы, и подтверждается отчетами о достижении значений целевого показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, предоставляемыми муниципальными образованиями Московской области

	2.57.
	Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов

	Ед. 
	Значение определяется фактическим количеством камер установленных в подъездах в многоквартирных домах

	2.58.
	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах

	Ед.
	Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов




Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Федеральный проект И4. 
«Формирование комфортной городской среды»
	
	Итого
	296 258,96
	-
	-
	296 258,96
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	243 277,69
	-
	-
	243 277,69
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	52 981,27
	-
	-
	52 981,27
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.
	Мероприятие И4.01.
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	2025-2027
	Итого
	265 877,26
	-
	-
	265 877,26
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	243 277,69
	-
	-
	243 277,69
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	22 599,57
	-
	-
	22 599,57
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Благоустроены общественные территории, единица
	 х
	 х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	1.2.
	Мероприятие И4.03.
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)

	2025-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Благоустроены скверы, единица
	х 
	 х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Мероприятие И4.04.
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	2025-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, единица
	 х
	 х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.4.
	Мероприятие И4.05.
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)
	2025-2027
	Итого
	30 381,70
	-
	-
	30 381,70
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	30 381,70
	-
	-
	30 381,70
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	1.5.
	Мероприятие И4.07.
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов)


	2025-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Благоустроены детские скверы, единица
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области
	
	Итого
	238 268,56
	56 915,40
	38 280,00
	143 073,15
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	133 650,00
	-
	-
	133 650,00
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	104 618,56
	56 915,40
	38 280,00
	9 423,15
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.
	Мероприятие 01.01.
Изготовление и установка стел
	2023-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Изготовлено и установлено стел, шт.
	х 
	 х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.4.
	Мероприятие 01.06. 
Благоустройство пространств для активного отдыха
	2025-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Благоустроены пространства для активного отдыха, ед.
	 х
	 х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.6.
	Мероприятие 01.08.
Обустройство велосипедной инфраструктуры

	2025-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Обустроены велосипедные маршруты, единица
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.7.
	Мероприятие 01.10.
Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования
	2025-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения, единица
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.8.
	Мероприятие 01.13.
Создание сезонных ледяных катков
	2025-2027
	Итого
	139 534,00
	-
	-
	139 534,00
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	133 650,00
	-
	-
	133 650,00
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	5 884,00
	-
	-
	5 884,00
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период, единица
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	2.9.
	Мероприятие 01.14.
Устройство сезонных ледяных катков
	2025-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, единица
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.10.
	Мероприятие 01.15.
Благоустройство общественных территорий вблизи водных объектов
	2025-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, единица
	 х
	х 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.11
	Мероприятие 01.16.
Строительство объектов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий 
	2025-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий, единица
	 х
	х 
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.12.
	Мероприятие 01.20.
Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)
	2023-2027
	Итого
	95 787,70
	56 915,40
	38 280,00
		592,30
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	95 787,70
	56 915,40
	38 280,00
	592,30
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	5
	3
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	3
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед.



	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	4
	3
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. 
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	4
	3
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	5
	3
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.13.
	Мероприятие 01.21.
Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
	2025-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.14.
	Мероприятие 01.23.
Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"
	2025-2027
	Итого
	2 946,86
	-
	-
	2 946,86
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	2 946,86
	-
	-
	2 946,86
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	3.
	Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды
	2024
	Итого
	88 289,48
	-
	88 289,48
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	82 374,07
	-
	82 374,07
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	5 915,41
	-
	5 915,41
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.
	Мероприятие F2.01.
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	2024
	Итого
	88 289,48
	-
	88 289,48
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	82 374,07
	-
	82 374,07
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	5 915,41
	-
	5 915,41
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Благоустроены общественные территории, ед.
	х 
	 х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год

	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого по подпрограмме I
	Итого
	622 817,00
	56 915,40
	126 569,48
	439 332,11
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета Московской области
	459 301,76
	0,00
	82 374,07
	376 927,69
	0,00
	0,00
	

	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	163 515,24
	56 915,40
	44 195,41
	62 404,42
	0,00
	0,00
	

	
	Внебюджетные источники 

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства
(кв.
метр, погонный
метр, мест, койкоместо
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2025  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, Общественная территория у КПП № 2 в п. Власиха, ул. Солнечная[footnoteRef:1] [1: территории, выбранные к благоустройству по итогам голосования на федеральном портале - za.gorodsreda.ru] 

	0,65 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)

	15.05.2024 – 28.12.2024

	17.12.2024
	88 289,48
	 
 
 
 
	Итого
	88 289,48
	0,00
	88 289,48
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	82 374,07
	0,00
	82 374,07
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	5 915,41
	0,00
	5 915,41
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завер-шение работ
	Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.25 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	«Набережная «среднего» пруда», расположенная по адресу: п. Власиха, ул. Цветной бульвар, д. 21[footnoteRef:2] [2: территории, выбранные к благоустройству по итогам голосования на федеральном портале - za.gorodsreda.ru] 

	6,7 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	12.07.2024 – 14.10.2025
	15.10.2025
	265 877,26
	
	Итого
	265 877,26
	-
	-
	265 877,26
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	243 277,69
	-
	-
	243 277,69
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	22 599,57
	-
	-
	22 599,57
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	




Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завер-шение работ
	Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.25 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	п. Власиха, ул. Цветной бульвар, д. 12
	0,5 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	
	01.09.2025
	30 381,70
	
	Итого
	30 381,70
	-
	-
	30 381,70
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	30 381,70
	-
	-
	30 381,70
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.13. Создание сезонных ледяных катков
	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства
(кв.
метр, погонный
метр, мест, койкоместо
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2025  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Московская область, городской округ Власиха, 
п. Власиха, вблизи ул. Цветной бульвар и 
ул. Спортивная
	
	Проектно-изыскательские работы

	01.04.2025 -30.11.2025
	01.12.2025
	4 534,00
	 
	Итого
	4 534,00
	-
	-
	4 534,00
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	4 534,00
	-
	-
	4 534,00
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.04.2025 -30.11.2025
	01.12.2025
	135 000,00
	
	Итого
	135 000,00
	-
	-
	135 000,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	133 650,00
	-
	-
	133 650,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 350,00
	-
	-
	1 350,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства
(кв.
метр, погонный
метр, мест, койкоместо
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2025  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	«Набережная «среднего» пруда», расположенная по адресу: п. Власиха, ул. Цветной бульвар, д. 21[footnoteRef:3] [3: территории, выбранные к благоустройству по итогам голосования на федеральном портале - za.gorodsreda.ru] 

	
	Проектно-изыскательские работы

	01.03.2023 – 01.04.2024

	01.11.2025
	3 518,69
	 
	Итого
	3 518,69
	301,87
	2 716,82
	500,00
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	3 518,69
	301,87
	2 716,82
	500,00
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	Проведение разведки, государственной историко-культурной экспертизы земельного участка
	01.08.2024 – 31.10.2024

	01.11.2025
	450,06
	
	Итого
	450,06
	0,00
	450,06
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	450,06
	0,00
	450,06
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Работы по благоустройству
	
	01.11.2025
	828,51
	
	Итого
	828,51
	-
	828,51
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	828,51
	-
	828,51
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	2.
	г.о. Власиха, Соборная площадь, п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 20, стр. 1
	
	Работы по благоустройству
	01.03.2023 - 31.05.2024
	31.05.2024
	65 954,65
	
	Итого
	65 954,65
	41 561,20
	24 393,45
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	65 954,65
	41 561,20
	24 393,45
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	3.
	г.о. Власиха, Площадка для выгула животных, 
п. Власиха, мкр. Школьный, д. 4
	
	Работы по благоустройству 
	01.05.2023 – 01.11.2023

	01.11.2023
	3 043,34
	 
	Итого
	3 043,34
	3 043,34
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	3 043,34
	3 043,34
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	4.1
	г.о. Власиха, Планировочный район «Парковый», мемориал Г.К. Жукова, территория, прилегающая к «среднему» русловому пруду на реке Закза, п. Власиха,  ул. Маршала Жукова, д. 8 (обустройство пешеходной дорожки к бассейну)
	
	Работы по благоустройству 
	01.05.2023 – 01.11.2023

	01.11.2023
	1 259,68
	
	Итого
	1 259,68
	1 259,68
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 259,68
	1 259,68
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	4.2
	г.о. Власиха, Планировочный район «Парковый», мемориал Г.К. Жукова, территория, прилегающая к «среднему» русловому пруду на реке Закза, п. Власиха,  ул. Маршала Жукова, д. 8 (установка ограждения)
	
	Работы по благоустройству 
	01.05.2023 – 01.11.2023

	01.11.2023
	2 154,05
	
	Итого
	2 154,05
	2 154,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	2 154,05
	2 154,05
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	4.3
	Многофункциональная хоккейная площадка по адресу: Московская обл., г.о. Власиха, ул. Спортивная, земельный участок 100
	
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	
	01.08.2025
	89,67
	26,90
	Итого
	152,44
	-
	89,67
	62,77
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	26,90

	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	152,44
	-
	89,67
	62,77
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	5.
	Общественная территория у КПП № 2 в п. Власиха, ул. Солнечная[footnoteRef:4] [4: территории, выбранные к благоустройству по итогам голосования на федеральном портале - za.gorodsreda.ru] 

	0,65 га
	Проектно-изыскательские работы

	
	31.12.2024
	2 775,96
	 
	Итого
	2 775,96
	277,60
	2 498,36
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	2 775,96
	277,60
	2 498,36
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Работы по благоустройству
	
	
	147,62
	118,10
	Итого
	177,15
	-
	147,62
	29,52
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	118,10
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	177,15
	-
	147,62
	29,52
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	Строительный контроль
	
	31.12.2024
	0,00
	
	Итого
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Авторский надзор за выполнением работ
	
	31.12.2024
	598,00
	
	Итого
	598,00
	-
	598,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	598,00
	-
	598,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Проверка достоверности определения сметной стоимости
	
	31.12.2024
	143,48
	
	Итого
	143,48
	-
	143,48
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	143,48
	-
	143,48
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	6.
	г.о. Власиха, Спортивная площадка, 
п. Власиха, ул. Заозерная д.15 -д.16

	
	Работы по благоустройству 
	01.08.2023 – 31.12.2024

	31.12.2024
	6 626,92
	 
	Итого
	6 626,92
	3 102,48
	3 524,44
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	6 626,92
	3 102,48
	3 524,44

	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	



Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

	№ п/п
	Мероприятие Подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего 
(тыс. руб.)
	Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024
год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Федеральный проект И4. «Формирование комфортной городской среды»
	
	Итого
	56 487,48
	-
	-
	21 809,10
	17 339,19
	17 339,19
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	56 487,48
	-
	-
	21 809,10
	17 339,19
	17 339,19
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.
	Мероприятие И4.01 
Ремонт дворовых территорий
	2025-2027
	Итого
	56 487,48
	-
	-
	21 809,10
	17 339,19
	17 339,19
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства, МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	56 487,48
	-
	-
	21 809,10
	17 339,19
	17 339,19
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Выполнен ремонт дворовых территорий, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 
2023 год
	Итого 
2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	4
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	2
	1
	1
	

	2
	Основное мероприятие 01.
Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области 
	
	Итого
	1 745 369,84
	256 421,12
	342 351,99
	373 486,12
	379 716,82
	393 393,78
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5 505,00
	992,00
	1 062,00
	1 149,00
	1 150,00
	1 152,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	1 739 864,84
	255 429,12
	341 289,99
	372 337,12
	378 566,82
	392 241,78
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.
	Мероприятие 01.03.
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства
	2023-2027
	Итого
	5 505,00
	992,00
	1 062, 00
	1 149,00
	1 150,00
	1 152,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5 505,00
	992,00
	1 062, 00
	1 149,00
	1 150,00
	1 152,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	2.2.
	Мероприятие 01.06.
Приобретение коммунальной техники
	2023-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Приобретена коммунальная техника, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.3
	Мероприятие 01.09.
Устройство и модернизация контейнерных площадок
	2025-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.4.
	Мероприятие 01.15.
Содержание дворовых территорий 
	2023-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.5.
	Мероприятие 01.16. 
Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха)
	2023-2027
	Итого
	1 406 890,40
	185 030,40
	227 051,55
	316 145,45
	331 238,00
	347 425,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	1 406 890,40
	185 030,40
	227 051,55
	316 145,45
	331 238,00
	347 425,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	434 002,66
	222 273,024
	434 002,66
	434 002,66
	434 002,66
	434 002,66
	434 002,66
	434 002,66
	434 002,66
	434 002,66
	

	2.6.
	Мероприятие 01.17.
Благоустройство дворовых территорий
	2023-2027
	Итого
	93 840,43
	48 318,19
	45 522,24
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	93 840,43
	48 318,19
	45 522,24
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	25
	11
	14
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.8.
	Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов
	2023-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.9.
	Мероприятие 01.20. 
Замена и модернизация детских игровых площадок

	2023-2024
	Итого
	15 298,91
	6 262,59
	9 036,32
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	15 298,91
	6 262,59
	9 036,32
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Замена детских игровых площадок, единица
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.10
	Мероприятие 01.21.
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения 
	2023-2027
	Итого
	76 908,28
	15 740,06
	15 521,68
	17 280,93
	16 063,82
	12 301,78
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	76 908,28
	15 740,06
	15 521,68
	17 280,93
	16 063,82
	12 301,78
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество светильников, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	 1738
	 1738
	 1738
	 1738
	 1738
	 1738
	 1738
	 1738
	 1738
	 1738
	

	2.11
	Мероприятие 01.22.
Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения 
	2023-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	437
	-
	-
	437
	0
	175
	350
	437
	-
	-
	

	2.12
	Мероприятие 01.23.
Установка шкафов управления наружным освещением
	2023-2027
	Итого
	1 767,38
	-
	725,75
	1 041,63
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	1 767,38
	-
	725,75
	1 041,63
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	4
	-
	2
	2
	0
	1
	2
	2
	-
	-
	

	2.13
	Мероприятие 01.24.
Ликвидация несанкционированных навалов мусора
	2023-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.14

	Мероприятие 01.25.
Организация общественных работ, субботников
	2023-2027
	Итого
	226,69
	77,88
	78,31
	70,50
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства 


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	226,69
	77,88
	78,31
	70,50
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество организованных субботников и общественных работ, ед.


	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	6
	2
	2
	2
	-
	2
	2
	2
	-
	-
	

	2.15.

	Мероприятие 01.29.
Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях
	2024-2027
	Итого
	15 387,75
	-
	15 387,75
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	15 387,75
	-
	15 387,75
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Модернизированы дворовые
территории, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.16
	Мероприятие 01.30.
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	2024
	Итого
	27 966,38
	-
	27 966,38
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	27 966,38
	-
	27 966,38
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.17
	Мероприятие 01.32.
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий
(картами свыше 25 кв. м)
	2025-2027

	Итого
	6 087,00
	-
	-
	6 087,00
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	6 087,00
	-
	-
	6 087,00
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	3 618,06
	-
	-
	3 618,06
	-
	-
	-
	3 618,06
	-
	-
	

	2.18
	Мероприятие 01.33.
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)
	2025-2027

	Итого
	1 649,64
	-
	-
	1 649,64
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	1 649,64
	-
	-
	1 649,64
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения), ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	2.19
	Мероприятие 01.34
Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	2025-2027
	Итого
	1 184,44
	-
	-
	1 184,44
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	1 184,44
	-
	-
	1 184,44
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	

	
	Результат 2.
Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 3.
Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 4.
Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	

	2.20
	Мероприятие 01.35.
Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)
	2025-2027
	Итого
	42 976,37
	-
	-
	12 962,37
	14 713,00
	15 301,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	42 976,37
	-
	-
	12 962,37
	14 713,00
	15 301,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.
	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	4
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	2
	1
	1
	

	
	Результат 2.
Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по замене и модернизации детских игровых площадок, ед.

	
	
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	4
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	2
	1
	1
	

	2.21
	Мероприятие 01.36.
Улучшение визуального облика территорий муниципального образования (в том числе, украшение территорий)
	2025-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории), ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	Итого 2024 год
	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.22
	Мероприятие 01.37.
Снос незаконно установленных самовольных построек, зданий, сооружений и элементов благоустройства
	2025-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Снесены незаконно установленные самовольные постройки, здания, сооружения и элементы благоустройства, шт.
	х
	х
	Всего

	Итого 2023 год

	Итого 2024 год

	2025 год

	В том числе по кварталам:
	2026 год

	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.23
	Мероприятие 01.38.
Вывоз брошенных, разукомплектованных транспортных средств
	2025-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Вывезены брошенные, разукомплектованные транспортные средства, шт.
	х
	х
	Всего

	Итого 2023 год

	Итого 2024 год

	2025 год

	В том числе по кварталам:
	2026 год

	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.24
	Мероприятие 01.39.
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)
	2025-2027
	Итого
	45 766,56
	-
	-
	14 661,29
	15 247,72
	15 857,55
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	45 766,56
	-
	-
	14 661,29
	15 247,72
	15 857,55
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	х
	х
	Всего

	Итого 2023 год

	Итого 2024 год

	2025 год

	В том числе по кварталам:
	2026 год

	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	3
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	

	
	Результат 2.
Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешеходными дорожками в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	х
	х
	Всего

	Итого 2023 год

	Итого 2024 год

	2025 год

	В том числе по кварталам:
	2026 год

	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	3
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	

	2.25
	Мероприятие 01.40.
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	2025-2027
	Итого
	3 914,61
	-
	-
	1 253,88
	1 304,28
	1 356,45
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	3 914,61
	-
	-
	1 253,88
	1 304,28
	1 356,45
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание) в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	х
	х
	Всего

	Итого 2023 год

	Итого 2024 год

	2025 год

	В том числе по кварталам:
	2026 год

	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	3
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	

	
	Результат 2.
Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	х
	х
	Всего

	Итого 2023 год

	Итого 2024 год

	2025 год

	В том числе по кварталам:
	2026 год

	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	3
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	

	
	Результат 3.
Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион» в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	х
	х
	Всего

	Итого 2023 год

	Итого 2024 год

	2025 год

	В том числе по кварталам:
	2026 год

	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	3
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	

	
	Результат 4.
Проведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.
	х
	х
	Всего

	Итого 2023 год

	Итого 2024 год

	2025 год

	В том числе по кварталам:
	2026 год

	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	3
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	

	3.
	Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области 
	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.
	Мероприятие 02.01.
Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области 
	2023-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства; МБУ «ЖКХ и благоустройство»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.
	х
	х
	Всего

	Итого 2023 год

	Итого 2024 год

	2025 год

	В том числе по кварталам:
	2026 год

	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2.
	Мероприятие 02.02.
Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах


	2023-2025
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства; МБУ «ЖКХ и благоустройство»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники




	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед.
	х
	х
	Всего

	Итого 2023 год

	Итого 2024 год

	2025 год

	В том числе по кварталам:
	2026 год

	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.
	Основное мероприятие 03. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах  
	
	Итого
	42 700,00
	-
	19 600,00
	23 100,00
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	42 700,00
	-
	19 600,00
	23 100,00
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.1.
	Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах
	2023-2024
	Итого
	19 600,00
	-
	19 600,00
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства; МБУ «ЖКХ и благоустройство»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	19 600,00
	-
	19 600,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Проведен ремонт подъездов МКД, ед.
	х
	х
	Всего

	Итого 2023 год

	Итого 2024 год

	2025 год

	В том числе по кварталам:
	2026 год

	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	14
	4
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.2.
	Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета 
	2023-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед.
	х
	х
	Всего

	Итого 2023 год

	Итого 2024 год

	2025 год

	В том числе по кварталам:
	2026 год

	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.3.
	Мероприятие 03.04.
Ремонт подъездов в многоквартирных домах


	2025-2027
	Итого
	23 100,00
	-
	-
	23 100,00
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства; МБУ «ЖКХ и благоустройство»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	23 100,00
	-
	-
	23 100,00
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год

	Итого 2024 год

	2025 год
	В том числе по кварталам:
	2026 год

	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	14
	-
	-
	14
	-
	-
	-
	14
	-
	-
	

	Итого по подпрограмме II
	Итого
	1 844 557,32
	256 421,12
	361 951,99
	418 395,22
	397 056,02
	410 732,97
	

	
	Средства бюджета Московской области
	5 505,00
	992,00
	1 062,00
	1 149,00
	1 150,00
	1 152,00 
	

	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Средства бюджета городского округа Власиха  Московской области
	1 839 052,32
	255 429,12
	360 889,99
	417 246,22
	395 906,02
	409 580,97
	

	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	





Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.01. Ремонт дворовых территорий

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ  в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/за-вершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.25  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, 
ул. Заозерная,
д. 2; 22
	
	Работы по благоустройству
	15.04.2025 – 15.09.2025
	15.10.2025
	10 331,20

	 
	Итого
	10 331,20
	-
	-
	10 331,20
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	10 331,20
	-
	-
	10 331,20
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	2.
	г.о. Власиха, 
ул. Заозерная, д. 16, 17, 18, 19
	
	Работы по благоустройству
	15.04.2025 – 15.09.2025
	15.10.2025
	11 477,90

	 
	Итого
	11 477,90
	-
	-
	11 477,90
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	11 477,90
	-
	-
	11 477,90
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.17. Благоустройство дворовых территорий

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства
(кв.
метр, погонный
метр, мест, койкоместо
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 16
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 01.11.2023

	01.11.2023
	9 898,55
	 
	Итого
	9 898,55
	9 898,55
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	9 898,55
	9 898,55
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Южная дом 6 корп. 1 - дом 6 корп. 2 - дом 5, дом 3
	
	Работы по благоустройству
	01.04.2023 – 31.05.2024
	31.05.2024
	5 368,68
	
	Итого
	5 368,68
	3 531,60
	1 837,08
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	5 368,68
	3 531,60
	1 837,08
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	3.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная дом 9 - дом 10
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 31.05.2024
	31.05.2024
	4 172,16
	 
	Итого
	4 172,16
	3 210,00
	962,16
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	4 172,16
	3 210,00
	962,16
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	4.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная дом 2 - дом 22
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	2 571,70
	
	Итого
	2 571,70
	2 571,70
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	2 571,70
	2 571,70
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	5.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная (тротуар от дома 20 к дому 23)
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	675,64
	
	Итого
	675,64
	675,64
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	675,64
	675,64
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	6.
	г.о. Власиха, п. Власиха, мкр. Школьный (тротуар от дома 2 к дому 9)
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 31.05.2024
	31.05.2024
	1 767,27
	
	Итого
	1 767,27
	844,63
	922,64
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	1 767,27
	844,63
	922,64
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	7.
	г.о. Власиха, п. Власиха, мкр. Школьный дом 9 (тренажерная спортивная площадка)
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	468,18
	
	Итого
	468,18
	468,18
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	468,18
	468,18
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	8.1
	г.о. Власиха, п. Власиха, мкр. Школьный дом 6 (площадка для отдыха)
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	1 238,34
	
	Итого
	1 238,34
	1 238,34
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	1 238,34
	1 238,34
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	8.2
	г.о. Власиха, п. Власиха, мкр. Школьный дом 4 - дом 6 - дом 7 - дом 5 
(элемент уличного освещения у дома 4)
	
	Работы по благоустройству 
	14.08.2024 – 01.11.2024

	01.11.2024
	268,45
	
	Итого
	268,45
	-
	268,45
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	268,45
	-
	268,45
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	9.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная
дом 15 (внутриквартальная дорога)
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 31.05.2024
	31.05.2024
	2626,75
	
	Итого
	2626,75
	2 016,38
	610,37
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	2626,75
	2 016,38
	610,37
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	10.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная (внутриквартальный проезд)
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	14 244,06
	
	Итого
	14 244,06
	14 244,06
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	14 244,06
	14 244,06
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	11.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная (внутриквартальный проезд)
	
	Работы по благоустройству 
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	8 808,01
	
	Итого
	8 808,01
	8 808,01
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	8 808,01
	8 808,01
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	12.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная д.д. 3-25 Устройство тротуаров					
	
	Работы по благоустройству
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	0,97
	
	Итого
	0,97
	0,97
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	0,97
	0,97
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники


	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	13.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная д. 1 Благоустройство, асфальтирование и установка бортовых камней прилегающей территории
	
	Работы по благоустройству
	01.04.2023 – 01.11.2023
	01.11.2023
	810,14
	
	Итого
	810,14
	810,14
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	810,14
	810,14
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	14.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная д.8 (ремонт проезжей части и прилегающих зон парковок) 
	
	Работы по благоустройству
	01.04.2023 – 31.05.2024
	31.05.2024
	1 389,75
	
	Итого
	1 389,75
	0,00
	1 389,75
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	1 389,75
	0,00
	1 389,75
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	15.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная д. 8 (тротуар)
	
	Работы по благоустройству
	01.04.2023 – 31.05.2024
	31.05.2024
	293,75
	
	Итого
	293,75
	0,00
	293,75
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	293,75
	0,00
	293,75
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	

	16.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 3 – дом 7
	
	Работы по благоустройству 
	01.05.2024 – 01.11.2024

	01.11.2024
	2 365,12
	 
	Итого
	2 365,12
	-
	2 365,12
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	2 365,12
	-
	2 365,12
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	17.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная дом 13 (тротуар)
	
	Работы по благоустройству
	01.05.2024 – 01.11.2024
	01.11.2024
	2 882,70
	
	Итого
	2 882,70
	-
	2 882,70
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	2 882,70
	-
	2 882,70
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	18.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Лесная дом 34
	
	Работы по благоустройству
	01.06.2024 – 01.11.2024

	01.11.2024
	11 126,37
	
	Итого
	11 126,37
	-
	11 126,37
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	11 126,37
	-
	11 126,37
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	19.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 11 – дом 13
	
	Работы по благоустройству 
	01.06.2024 – 01.11.2024

	01.11.2024
	17 204,97
	 
	Итого
	17 204,97
	-
	17 204,97
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	17 204,97
	-
	17 204,97
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	20.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная дом 1 - дом 2
	
	Работы по благоустройству
	01.06.2024 – 01.11.2024

	01.11.2024
	2 619,81
	
	Итого
	2 619,81
	-
	2 619,81
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	2 619,81
	-
	2 619,81
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	21.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная дом 3 (ремонт асфальтовых покрытий)
	
	Работы по благоустройству
	01.06.2024 – 01.11.2024

	01.11.2024
	1 997,26
	
	Итого
	1 997,26
	-
	1 997,26
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	1 997,26
	-
	1 997,26
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	22.
	г.о. Власиха, п. Власиха, внутриквартальный проезд (тротуар от дома 2 мкр. Школьный к дому 34 
ул. Лесная)
	
	Работы по благоустройству
	14.08.2024 – 28.12.2024

	01.11.2024
	1 041,82
	
	Итого
	1 041,82
	-
	1 041,82
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа
	1 041,82
	-
	1 041,82
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	




Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ  в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/за-вершение работ
	Предель-ная стои-мость объекта капиталь-ного строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.23  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Заозерная, д. 16
	
	Работы по благоустройству
	01.08.2023 – 15.10.2023
	19.10.2023
	 6 262,59

	 
	Итого
	6 262,59

	6 262,59

	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	6 262,59
	6 262,59
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Маршала Жукова, 
д. 21
	
	Работы по благоустройству
	20.05.2024 – 07.11.2024
	07.11.2024
	3 109,56
	 
	Итого
	3 109,56
	-
	3 109,56
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	3 109,56
	-
	3 109,56
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	3.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Солнечная, д. 2
	
	Работы по благоустройству
	20.05.2024 – 07.11.2024
	07.11.2024
	5 926,77
	 
	Итого
	5 926,77
	-
	5 926,77
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	5 926,77
	-
	5 926,77
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	




Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.29. Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ  в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/за-вершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.23  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Маршала Жукова дом 18 - дом 19 - дом 20
	
	Работы по благоустройству
	01.05.2024– 31.08.2024
	31.08.2024
	7 720,27

	 
	Итого
	7 720,27

	-
	7 720,27

	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	7 720,27

	-
	7 720,27

	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	2.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Маршала Жукова дом 21 - дом 22
	
	Работы по благоустройству
	01.05.2024– 31.08.2024
	31.08.2024
	 7 667,48

	 
	Итого
	7 667,48
	-
	7 667,48
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства Дорожного фонда Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	7 667,48

	-
	7 667,48
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	



Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.30. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ  в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/за-вершение работ
	Предель-ная стои-мость объекта капиталь-ного строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.23  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
мкр. Школьный, д. 9
	
	Работы по благоустройству
	01.05.2024 – 31.10.2024
	31.10.2024
	13 462,39
	 
	Итого
	13 462,39
	-
	13 462,39
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	13 462,39
	-
	13 462,39
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	

	2.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Маршала Жукова, 
д. 18
	
	Работы по благоустройству
	01.05.2024 – 31.10.2024
	31.10.2024
	 14 503,99
	 
	Итого
	14 503,99
	-
	14 503,99
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа
	14 503,99
	-
	14 503,99
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	



Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.33. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах (без организации наружного освещения)

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ  в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/
заверше-ние работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2025  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Пешеходная коммуникация, 
г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Цветной бульвар, 
д. 5, д. 6, д. 7, д. 8 (55.679939, 37.185550; 55.679999, 37.188489)
	1 единица
	Работы по благоустройству
	15.04.2025 – 15.08.2025
	15.10.2025
	1 649,64
	 
	Итого
	1 649,64
	-
	-
	1 649,64
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 649,64
	-
	-
	1 649,64
	-
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.34. Замена и модернизация детских игровых площадок (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	
	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строитель-
ства
(кв. метр, погонный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ  в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завер-шение работ
	Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.25  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	18

	1
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Цветной бульвар, д. 8, ДИП № 1
	200 кв.м./ 0,02 га
	Работы по благоустройству
	01.05.2025 – 31.08.2025
	01.09.2025
	592,22
	
	Итого
	592,22
	-
	-
	592,22
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	592,22
	-
	-
	592,22
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	2
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Цветной бульвар, д. 8, ДИП № 2
	200 кв.м./ 0,02 га
	Работы по благоустройству
	01.05.2025 – 31.08.2025
	01.09.2025
	592,22
	
	Итого
	592,22
	-
	-
	592,22
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	592,22
	-
	-
	592,22
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.35. Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)
	
	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строитель-
ства
(кв. метр, погонный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ  в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завер-шение работ
	Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.25  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	18

	1
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Цветной бульвар, д. 8, ДИП № 1
	200 кв.м./ 0,02 га
	Работы по благоустройству
	01.05.2025 – 31.08.2025
	01.09.2025
	6 481,19
	
	Итого
	6 481,19
	-
	-
	6 481,19
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	6 481,19
	-
	-
	6 481,19
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	2
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Цветной бульвар, д. 8, ДИП № 2
	200 кв.м./ 0,02 га
	Работы по благоустройству
	01.05.2025 – 31.08.2025
	01.09.2025
	6 481,19
	
	Итого
	6 481,19
	-
	-
	6 481,19
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	6 481,19
	-
	-
	6 481,19
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	3
	п. Власиха, ул. Заозерная д. 2
	
	Работы по благоустройству
	01.05.2026 – 31.10.2026
	31.10.2026
	14 713,00
	
	Итого
	14 713,00
	-
	-
	-
	14 713,00
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	14 713,00
	-
	-
	-
	14 713,00
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	

	4
	п. Власиха, ул. Заозерная д. 21
	
	Работы по благоустройству
	01.05.2027 – 31.10.2027
	31.10.2027
	15 301,00
	
	Итого
	15 301,00
	-
	-
	-
	-
	15 301,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	15 301,00
	-
	-
	-
	-
	15 301,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	-
	-
	0,00
	




Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.39. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)
	
	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ  в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завер-шение работ
	Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.25  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Солнечная, д. 3
	450 кв.м./ 0,045 га
	Работы по благоустройству
	01.05.2025 – 31.08.2025
	01.09.2025
	14 661,29
	
	Итого
	14 661,29
	-
	-
	14 661,29
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	14 661,29
	-
	-
	14 661,29
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	



Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.40. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	
	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ  в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завер-шение работ
	Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.25  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Солнечная, д. 3
	450 кв.м./0,045 га
	Работы по благоустройству
	01.05.2025 – 31.08.2025
	01.09.2025
	1 253,88
	
	Итого
	1 253,88
	-
	-
	1 253,88
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 253,88
	-
	-
	1 253,88
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	



Адресный перечень дворовых территорий городского округа Власиха Московской области,
сформированный по результатам инвентаризации, 
для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах

	№ 
п/п
	Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта)
	Год реализации

	1.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 16
	2023 год

	2.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Южная дом 6 корп. 1 - дом 6 корп. 2 - дом 5
	2023 год

	3.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная дом 9 - дом 10
	2023, 2025 год

	4.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная дом 2 - дом 22
	2023, 2025 год

	5.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Лесная дом 34
	2024 год

	6.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 3 - дом 7
	2024 год

	7.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 11 - дом 13
	2024 год

	8.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная дом 1 - дом 2
	2024 год

	9.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 18 - дом 19 - дом 20
	2024 год

	10.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова дом 21 - дом 22
	2024 год

	11.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная дом 8 - дом 11
	2025 год

	12.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная дом 3 - дом 4
	2026 год

	13.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная дом 17 - дом 16 – дом 19
	2025 год

	14.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная дом 4 - дом 12 - дом 13
	2026 год

	15.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная дом 5
	2026 год

	16.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная дом 8 - дом 9 - дом 10
	2026 год


Адресный перечень общественных территорий городского округа Власиха Московской области 
для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах

	№ 
п/п
	Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта)
	Год реализации

	1.
	г.о. Власиха, Набережная «среднего» пруда, п. Власиха, ул. Цветной бульвар, д. 21[footnoteRef:5] [5: территории, выбранные к благоустройству по итогам голосования на федеральном портале - za.gorodsreda.ru] 

	2023 – 2025 годы

	2.
	г.о. Власиха, Соборная площадь, п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 20, стр. 1
	2023 год

	3.
	г.о. Власиха, Общественная территория у КПП №2 в п. Власиха, ул. Солнечная5
	2023 – 2024 годы

	4.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Цветной бульвар, д. 125
	2025 год




Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 
не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц

	№
	Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя
	Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству 
	Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству
	Вид работ
	Год реализации

	….
	-
	-
	-
	-
	-



