АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» декабря 2025 г. № 805 - адм
п. Власиха

	Об утверждении муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Экология и окружающая среда»



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 23.12.2022 № 616-адм «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Власиха Московской области, реализация которых планируется с 2023 года», постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 13.11.2025 № 685-адм «О перечне муниципальных программ городского округа Власиха Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Экология и окружающая среда».
2. Признать утратившим силу с 01.01.2026 постановление администрации городского округа Власиха Московской области от 26.12.2022 № 640-адм «Экология и окружающая среда».
3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2026 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Власиха Московской области, начиная с бюджета городского округа Власиха Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вести Власихи» - vestnik-vlasiha.ru и разместить на официальном сайте городского округа Власиха Московской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.vlasiha-zato.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Власиха Московской области Е.А. Лукину.
 

Глава городского округа Власиха
Московской области                                                                                              Г.В. Потапчук

Приложение 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа Власиха Московской области
[bookmark: _GoBack] от «26» декабря 2025 г. № 805-адм



Муниципальная программа городского округа Власиха Московской области
 «Экология и окружающая среда»

Паспорт муниципальной программы городского округа Власиха Московской области
 «Экология и окружающая среда»
	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Власиха Московской области Е.А. Лукина

	Муниципальный заказчик программы
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки на территории городского округа Власиха Московской области, улучшения состояния водных объектов, размещения отходов производства и потребления

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	2. Подпрограмма 2«Развитие водохозяйственного комплекса»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	3. Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» направлена на проведение мониторинга окружающей среды и проведение экологических мероприятий;

	
	2. Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» направлена на повышение доли гидротехнических сооружений, находящихся в нормативном состоянии, увеличение протяженности реабилитированных и расчищенных водных объектов (участков);

	
	3. Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» направлена на организацию деятельности по сбору мусора на территории городского округа, ликвидацию (минимизацию) накопленного экологического ущерба.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2026 год 
	2027 год
	2028 год 
	2029 год 
	2030 год

	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 100,00
	1 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	1 100,00
	1 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет экологическую безопасность, как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия субъектов, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. Обеспечение экологической безопасности является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием улучшения качества жизни и здоровья населения.
К числу наиболее значимых экологических вопросов относятся:
- загрязнение водных объектов недостаточно очищенными сточными водами и бытовыми отходами и, как следствие, сокращение биологического разнообразия водоемов;
- проблемы утилизации отходов производства и потребления;
- необходимость пропаганды и формирования экологически культурного поведения среди населения.
В связи с этим возрастает значимость разработки и реализации мер по улучшению качества окружающей среды, проведению воспитательной и образовательной работы с населением.
В настоящее время остро стоит проблема утилизации бытовых отходов. Утилизация и переработка такого количества мусора требует больших затрат. 
В связи с этим возникает необходимость целенаправленной пропаганды привлечение внимания населения к вопросам экологии округа, личного вклада каждого человека в улучшение и сохранение природы.
Большое значение в сохранении экологического равновесия в городском округе Власиха Московской области (далее - городской округ Власиха) играют зеленые насаждения. В результате воздействия вредителей и болезней зеленых насаждений, антропогенных факторов, неблагоприятных погодных условий, избыточного увлажнения, и других факторов зеленые насаждения теряют свою биологическую устойчивость и становятся больными и аварийными. Необходимо провести ряд мероприятий по удалению больных и аварийных деревьев, и кустарников, по воспроизводству новых зеленых насаждений.
Совершенствование системы экологического образования, воспитания и информирования населения становится все более актуальной задачей. Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. В области экологии должны быть определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и бизнеса в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды. При этом уровень экологической культуры и экологического образования части населения городского округа Власиха остается довольно низким, что зачастую является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды. Для решения указанных проблем необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения области путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы.
На основании вышеизложенного можно утверждать, что сложившаяся экологическая ситуация на территории городского округа Власиха требует постоянного внимания. Одним из ключевых направлений развития является повышение уровня и качества жизни населения. Это обусловило необходимость разработки муниципальной программы. Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды на территории городского округа Власиха. Реализация данных мероприятий будет способствовать оздоровлению экологической обстановки и экологической безопасности на территории городского округа, а также повышению уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения, что позволит обеспечить конституционные права граждан городского округа Власиха на благоприятную окружающую среду.  

2. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем 

Описание целей и задач муниципальной программы:
Программа направлена на обеспечение сохранения природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций, а также на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды в интересах нынешнего и будущих поколений.
Целью муниципальной программы является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки на территории городского округа Власиха Московской области, улучшения состояния водных объектов, размещения отходов производства и потребления.


3. Целевые показатели муниципальной программы «Экология и окружающая среда»

	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое значение 
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Ответственный за достижение показателя
	Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Подпрограмма 1«Охрана окружающей среды»

	1.1
	Количество проведенных исследований состояния окружающей среды
	Отраслевой показатель
	единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	1.01.01
1.01.02 
1.01.03
1.01.04
1.02.01
1.02.02
1.02.03
1.02.04

	1.2
	Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды
	Отраслевой показатель
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	1.03.01

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

	2.1
	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы
	Отраслевой показатель
	процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	2.01.01
2.01.02
2.01.03
2.01.04
2.01.05
2.01.06
2.01.07
2.01.08
2.01.09

	2.2
	Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий
по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом
	Отраслевой показатель, Показатель госпрограммы
	тыс. чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	2.01.03
2.01.04
2.01.10

	2.3
	Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения
	Приоритетный показатель, Показатель госпрограммы
	штука
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	2.03.01
2.03.02

	2.4
	Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора
	Отраслевой показатель
	штука
	
	
	
	
	
	
	
	2.03.03

	2.5
	Количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке
	Отраслевой показатель

	штука
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	2.03.04

	3
	Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»

	3.1
	Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов и законсервированного комплекса по переработке отходов
	Отраслевой показатель
	процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	5.01.01
5.01.02
5.01.03
5.01.04
5.01.05



4. Методика расчета значений целевых показателей
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя 
	Источник данных
	Период представления отчетности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»

	1.1
	Количество проведенных исследований состояния окружающей среды
	ед.
	Показатель рассчитывается как суммарное количество реализованных мероприятий по исследованию состояния окружающей среды. 
	Акты выполненных работ по контрактам, а также отчеты о проведенных исследованиях
	ежегодно

	1.2
	Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды
	чел.
	Показатель рассчитывается по формуле:                                                                                            Cnas= Ch+Cэ                                                                                                                                                   Где ,                                                                                                                                                                      Ch – количество участников, выставок, семинаров;                                                                              Cэ-количество участников экологических мероприятий 
	Акты выполненных работ, а также отчеты о мероприятиях с указанием количества участников
	ежегодно

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

	2.1
	Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы
	процент
	Показатель рассчитывается по формуле:                                                                                              (Vгтс р / Vгтс общ) х 100, где:                                                                                                                      Vгтс p - количество гидротехнических сооружений приведенных в безопасное техническое состояние и поддерживаемых в безаварийном режиме работы                                                             Vгтс общ - количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности и находящиеся на содержании 
	Акты выполненных работ
	Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным

	2.2
	Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом
	тыс. чел.
	Фактически достигнутое значение рассчитывается по формуле:
HMO= ∑_(p=2024)^p ∑_ip^(ip=12) ∑_t^T▒Hnp    , где:
HMO- численность населения Московской области, постоянно проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод с 1 января 2024 года на конец отчетного года P, тыс. чел.;
Нnp- численность постоянно проживающего населения Московской области на t-ой территории,  постоянно проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, на конец ip-месяца p-года, тыс. чел.;  ip - порядковый номер месяца p-года, ip = 1,…12;    - год, p = 2027;   t - порядковый номер территории, подверженной негативному воздействию вод, t = 1, ..., T, где T - количество t территорий в муниципальных образованиях Московской области на конец ip-месяца.                  
	Акты выполненных работ
	Ежеквартально

	2.3
	Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения
	штука
	Показатель рассчитывается нарастающим итогом как суммарное количество водных объектов, в отношении которых в отчетном периоде выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов. 
	Акты выполненных работ
	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным

	2.4
	Количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора
	штука
	Показатель рассчитывается как суммарное количество прудов, на которых выполнены работы по очистке от мусора
	Акты выполненных работ
	ежегодно

	2.5
	Количество водных объектов, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке 
	штука
	Показатель рассчитывается как суммарное количество, на которых выполнен комплекс мероприятий по санитарной очистке
	Акты выполненных работ
	ежегодно

	3
	Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»

	3.1
	Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов и законсервированного комплекса по переработке отходов
	процент
	Показатель рассчитывается по формуле:
ПРОJ = ИОМj /  ОМj * 100 %, где:
ПРОJ - процент реализованных мероприятий, предусмотренный в отношении j-го объекта.
ОМj - объем мероприятий, предусмотренных  в отношении j-го объекта;
ИОМj - исполненный объем мероприятий, предусмотренный в отношении j-го объекта (в том (утилизация фильтрата и обеспечение работ, связанных с обезвреживанием биогаза)
	Акты выполненных работ в соответствии с муниципальным контрактом. 
	Ежегодно



5. Методика значения результатов выполнения мероприятий
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Наименование результата
	Единицы измерения
	Порядок определения значений

	1
	Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»

	1.1
	Мероприятие 01.01 Проведение анализов качества воды
	Проведены анализы качества воды
	единица
	Показатель определяется как общее количество проведенных анализов

	1.2
	Мероприятие 01.02 Осуществление экологического мониторинга (озеленение)
	Проведен экологический мониторинг (озеленение)
	единица
	Показатель определяется как общее количество осуществленного экологического мониторинга

	1.3
	Мероприятие 01.03. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды
	Проведены наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды
	единица
	Показатель определяется как общее количество проведенных наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды

	1.4
	Мероприятие 01.04 Оснащение оборудованием для обеспечения участия в осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды
	Приобретено оборудование для обеспечения участия в осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды
	штука
	Показатель определяется как количество приобретенного оборудования для обеспечения участия в осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды

	1.5
	Мероприятие 02.01 Изготовление и установка щитов на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях
	Установлены аншлаги на границах ООПТ
	штука
	Показатель определяется как общее количество установленных аншлагов по акту выполненных работ

	1.6
	Мероприятие 02.02 Осуществление мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории муниципального образования
	Проведены мероприятия по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории муниципального образования
	единица
	Показатель определяется как общее количество проведенных мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории муниципального образования

	1.7
	Мероприятие 02.03 Обустройство родников
	Обустроены родники
	штука
	Показатель определяется как общее количество обустроенных родников

	1.8
	Мероприятие 02.04 Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения (проведение работ по очистке ООПТ от мусора, вырубке сухостойных деревьев, уборке неликвидной древесины)
	Проведены работы по очистке ООПТ от мусора
	единица
	Показатель определяется как общее количество ООПТ на которых проведены работы по очистке от мусора

	1.9
	Мероприятие 03.01 Проведение экологических мероприятий, выставок, семинаров, в том числе «Дней защиты от экологической опасности»
	Проведены экологические мероприятия
	единица
	Показатель определяется как общее количество проведенных выставок и семинаров

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

	2.1
	Мероприятие 01.01 Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования
	Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования
	единица
	Показатель определяется как общее количество гидротехнических сооружений, в отношении который разработана необходимая документация для эксплуатации

	2.2
	Мероприятие 01.02 Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования
	Проведен текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования
	единица
	Показатель определяется как общее количество гидротехнических сооружений, в отношении которых проведен текущий ремонт

	2.3
	Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации
	Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
	единица
	Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых разработана проектная документация

	
	
	Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений
	единица
	Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, по проведенным мероприятиям, согласно актам выполненных работ

	2.4
	Мероприятие 01.04 Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации
	Реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности
	единица
	Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, согласно актам выполненных работ

	
	
	Разработана проектная документация на реконструкцию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности
	единица
	Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых разработана проектная документация на реконструкцию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности

	2.5
	Мероприятие 01.05 Обследование и содержание гидротехнических сооружений
	Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений
	единица
	Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений

	2.6
	Мероприятие 01.06 Устранение дефектов, влияющих на эксплуатацию ГТС
	Устранены дефекты, влияющие на эксплуатацию ГТС
	единица
	Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых устранены дефекты влияющих на эксплуатацию ГТС

	2.7
	Мероприятие 01.07 Выкашивание газонов гидротехнических сооружений
	Проведены работы по выкашиванию газонов
	единица
	Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены работы по выкашиванию газонов

	2.8
	Мероприятие 01.08 Расходы на уборку мусора гидротехнических сооружений
	Проведены работы по уборке мусора
	единица 
	Показатель определяется как, общее количество объектов, в отношении которых проведены работы по уборке мусора

	2.9
	Мероприятие 01.09
Проведение проектно-инженерных изысканий на берегоукрепительные мероприятия
	Разработаны проектно-инженерные изыскания на берегоукрепительные мероприятия
	единица
	Показатель определяется, как общее количество разработанных и утвержденных в отчетном периоде проектно-инженерных изысканий, получивших положительные заключения государственных экспертиз, в соответствии с актами выполненных работ

	2.10
	Мероприятие 01.10. Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод
	Завершено строительство защитной дамбы
	единица
	Показатель определяется, как общее количество объектов, в отношении которых завершены работы по строительству.

	2.11
	Мероприятие 03.01 Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности
	Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности
	гектар
	Показатель определяется как общее количество гектар, в отношении которых были проведены работы по очистке 

	2.12
	Мероприятие 03.02 Исследования состояния и загрязнения водных объектов, расположенных в границах муниципального образования
	Проведены исследования состояния и загрязнения водных объектов, расположенных в границах муниципального образования
	единица
	Показатель определяется как общее количество объектов, в отношении которых проведены исследования состояния и загрязнения водных объектов в границах муниципального образования

	2.13
	Мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке прудов от мусора
	Проведены работы по очистке прудов от мусора
	гектар
	Показатель определяется как общее количество гектар, в отношении которых проведены работы по очистке прудов от мусора

	2.14
	Мероприятие 03.04. Выполнение комплекса мероприятий по санитарной очистке водных объектов
	Проведена санитарная очистка водных объектов
	штука
	Показатель определяется как общее количество водных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по санитарной очистке 

	3
	Подпрограмма 3 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»

	3.1
	Мероприятие 01.01 Разработка проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок
	Разработана проектная документация на ликвидацию несанкционированных свалок
	единица
	Количество разработанных проектных документаций на ликвидацию несанкционированных свалок

	3.2
	Мероприятие 01.02 Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов и нарушенных земель
	Разработана проектная документация на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов и нарушенных земель
	единица
	Количество разработанных проектных документаций на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов и нарушенных земель

	3.3
	Мероприятие 01.03 Осуществление технического надзора и авторского надзора
	Осуществлен технический и авторский надзор 
	единица
	Количество проведенных технических и авторских надзоров

	3.4
	Мероприятие 01.04 Ликвидация несанкционированных свалок
	Ликвидированы несанкционированные свалки
	единица
	Количество проведенных мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок

	3.5
	Мероприятие 01.05 Разработка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	Разработана проектная документация на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде
	единица
	Количество разработанных проектных документаций на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде










6. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»
	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего 
(тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027
год
	2028
год
	2029 год
	2030
год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
 
	Основное мероприятие 01. 
Проведение обследований состояния окружающей среды
 
	2026-2030 
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х
 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1
	Мероприятие 01.01.
Проведение анализов качества воды
	2026-2030
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Проведены анализы качества воды, ед.
	х
	х
	Всего 
	Итого   2026 год
	В том числе по кварталам: 
	2027
год
	2028
год
	2029 год
	2030
год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 
	 -
	-
	-
	- 
	

	1.2
	Мероприятие 01.02. Осуществление экологического мониторинга (озеленение)
	2026-2030
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Проведен экологический мониторинг (озеленение), ед.



	х
	х
	Всего 
	Итого   2026 год
	В том числе по кварталам: 
	2027
год
	2028
год
	2029 год
	2030
год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 
	 -
	-
	-
	- 
	

	1.3
	Мероприятие 01.03. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды
	2026-2030
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Проведены наблюдения за состоянием и загрязнением окружающей среды, ед.
	х
	х
	Всего 
	Итого   2026 год
	В том числе по кварталам: 
	2027
год
	2028
год
	2029 год
	2030
год
	х
 

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 
	 -
	-
	-
	- 
	

	1.4
	Мероприятие 01.04. Оснащение оборудованием для обеспечения участия в осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды
	2026-2030
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Приобретено оборудование для обеспечения участия в осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, шт.



	х
	х
	Всего 
	Итого   2026 год
	В том числе по кварталам: 
	2027
год
	2028
год
	2029 год
	2030
год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 
	 -
	-
	-
	- 
	

	2
 
	Основное мероприятие 02.
Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий
	
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1
	Мероприятие 02.01. Изготовление и установка щитов на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях
	 2026-2030
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Установлены аншлаги на границах ООПТ, шт.
	х
	х
	Всего 
	Итого   2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
год
	2028
год
	2029 год
	2030
год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 
	 -
	-
	-
	- 
	

	2.2
	Мероприятие 02.02. 
Осуществление мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории муниципального образования
	2026-2030
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Проведены мероприятия по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории муниципального образования, ед.
	х
	х
	Всего 
	Итого   2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
год
	2028
год
	2029 год
	2030
год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 
	 -
	-
	-
	- 
	

	2.3
	Мероприятие 02.03. Обустройство родников
	2026-2030
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Обустроены родники, шт.
	х
	х
	Всего 
	Итого   2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
год
	2028
год
	2029 год
	2030
год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 
	 -
	-
	-
	- 
	

	2.4
	Мероприятие 02.04. Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения (проведение работ по очистке ООПТ от мусора, вырубке сухостойных деревьев, уборке неликвидной древесины)
	2026-2030
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Проведены работы по очистке ООПТ от мусора, ед.


	х
	х
	Всего 
	Итого   2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
год
	2028
год
	2029 год
	2030
год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 
	 -
	-
	-
	- 
	

	3
 
	Основное мероприятие 03. 
Вовлечение населения в экологические мероприятия
	
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1
	Мероприятие 03.01. Проведение экологических мероприятий, выставок, семинаров, в том числе «Дней защиты от экологической опасности»
	 2026-2030
	Итого:
	 -
	 -
	 -
	-
	-
	 -
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области 

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	 -
	 -
	 -
	-
	-
	 -
	

	
	Результат 1.
Проведены экологические мероприятия, ед.
	х
	х
	Всего 
	Итого   2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027
год
	2028
год
	2029 год
	2030
год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	

	Итого по подпрограмме 1
	Итого:
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	х

	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	 -
	 -
	 -
	 - 
	 -
	 -
	


7. Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»
	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год 
	2028 год
	2029 год 
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению
	2026-2030 
	Итого:
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1
	Мероприятие 01.01. Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования
	 2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области, МБУ «ЖКХ и благоустройство» 




	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Разработана документация для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, ед.
	х
	х
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- 
	- 
	 -
	 -
	 -
	 -
	-
	-
	 -
	- 
	

	1.2
	Мероприятие 01.02. Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования
	2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области, МБУ «ЖКХ и благоустройство» 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Проведен текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся 
в собственности муниципального образования, ед.
	х
	х
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	 -
	

	1.3
	Мероприятие 01.03. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации
	2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	Результат 1.
Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, ед.

	х
	х
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 
	 -
	- 
	- 
	 -
	

	
	Результат 2.
Разработана проектная документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, ед.
	х
	х
	Всего 
	Итого 2025 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	 -
	

	1.4
	Мероприятие 01.04. Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации
	 2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	Результат 1.
Реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, ед.
	х
	х
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 
	 -
	- 
	- 
	 -
	

	
	Результат 2.
Разработана проектная документация на реконструкцию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, ед.
	х
	х
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	- 
	 -
	- 
	- 
	 -
	

	1.5
	Мероприятие 01.05. Обследование и содержание гидротехнических сооружений
	2026-2030 
	Итого:
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха 




	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Проведены обследования и выполнены работы (услуги) по содержанию гидротехнических сооружений, ед.
	х
	х
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	 -
	 -
	 -
	1
	 -
	 -
	 - 
	 -
	

	1.6
	Мероприятие 01.06. Устранение дефектов, влияющих на эксплуатацию ГТС
	2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	Результат 1.                            Устранены дефекты влияющих на эксплуатацию ГТС, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	1.7
	Мероприятие 01.07. Выкашивание газонов гидротехнических сооружений
	2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области  

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники




	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	Результат 1.                                     Проведены работы по выкашиванию газонов, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	1.8
	Мероприятие 01.08. Расходы на уборку мусора гидротехнических сооружений
	2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области  

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	Результат 1.                                     Проведены работы по уборке мусора, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	1.9
	Мероприятие 01.09.
Проведение проектно-инженерных изысканий на берегоукрепительные мероприятия
	2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области   

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	Результат 1.
Разработаны проектно-инженерные изыскания на берегоукрепительные мероприятия, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	1.10
	Мероприятие 01.10. Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод
	2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области   

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	

	
	Результат 1.
Завершено строительство защитной дамбы, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	2
	Основное мероприятие 03. Ликвидация последствий засорения водных объектов
	 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1
	Мероприятие 03.01. Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности
	2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Проведена очистка прудов, находящихся в муниципальной собственности, га.


	х
	х
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	2.2
	Мероприятие 03.02. Исследования состояния и загрязнения водных объектов, расположенных в границах муниципального образования 
	2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области  

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Проведены исследования состояния и загрязнения водных объектов, расположенных в границах муниципального образования, ед.
	х
	х
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	2.3
	Мероприятие 03.03. Проведение работ по очистке прудов от мусора
	2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области  

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Проведены работы по очистке прудов от мусора, га
	х
	х
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
 
	-
	-
	 -
	-
	-
	-
	-
	 -
	-
	

	2.4
	Мероприятие 03.04. Выполнение комплекса мероприятий по санитарной очистке водных объектов
	2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области   

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Проведена санитарная очистка водных объектов, шт.
	х
	х
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- 
	 -
	 -
	 -
	- 
	 -
	
	
	 -
	 -
	

	 
	Итого по подпрограмме 2
	Итого:
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	





8. Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде»
	№ п/п
	Мероприятия подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс.руб)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 01. 
Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами
	2026-2030 
	Итого:
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1
	Мероприятие 01.01. Разработка проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок 
	2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Разработана проектная документация на ликвидацию несанкционированных свалок, ед.
	х
	х
	Всего 
	Итого   2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- 
	 -
	 -
	- 
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	1.2
	Мероприятие 01.02. Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов и нарушенных земель 
	2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области  


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Разработана проектная документация на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов и нарушенных земель
	х
	х
	Всего 
	Итого   2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- 
	 -
	 -
	- 
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	1.3
	Мероприятие 01.03. Осуществление технического надзора и авторского надзора
	2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области   

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Осуществлен технический и авторский надзор, ед.
	х
	х
	Всего 
	Итого   2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- 
	 -
	 -
	- 
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	1.4
	Мероприятие 01.04. 
Ликвидация несанкционированных свалок
	 2026-2030 
	Итого:
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Ликвидированы несанкционированные свалки, ед.
	х
	х
	Всего 
	Итого   2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	0
	 0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	

	1.5
	Мероприятие 01.05. 
Разработка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	2026-2030 
	Итого:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации городского округа Власиха Московской области, МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат 1.
Разработана проектная документация на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, ед.
	х
	х
	Всего 
	Итого   2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 -
	- 
	- 
	 -
	 -
	- 
	 -
	 -
	 -
	 -
	

	 
	Итого по подпрограмме 5
	Итого:
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	х

	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	




