АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» декабря 2025 г. № 808-адм

п. Власиха

Об утверждении муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 23.12.2022 № 616-адм «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Власиха Московской области, реализация которых планируется с 2023 года», постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 13.11.2025 № 685-адм «О перечне муниципальных программ городского округа Власиха Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

2. Признать утратившим силу с 01.01.2026 постановление администрации городского округа Власиха Московской области от 18.01.2023 № 17-адм «Об утверждении муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2026 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Власиха Московской области, начиная с бюджета городского округа Власиха Московской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вести Власихи» - vestnik-vlasiha.ru и разместить на официальном сайте городского округа Власиха Московской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.vlasiha-zato.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Власиха Московской области Е.А. Лукину.

Глава городского округа Власиха

Московской области                                                                                               Г.В. Потапчук

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Власиха Московской области

от «26» декабря 2025 г.  № 808- адм

Паспорт муниципальной программы городского округа Власиха Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Власиха Московской области – Е.А. Лукина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| I «Чистая вода» | Администрация городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| II «Системы водоотведения» | Администрация городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Администрация городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Чистая вода» направлена на обеспечение населения городского округа Власиха Московской области доброкачественной питьевой водой за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории населения городского округа Власиха Московской области. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма II «Системы водоотведения» направлена на обеспечение населения городского округа Власиха Московской области качественными услугами водоотведения, увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. Снижение объема отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории городского округа Власиха Московской области. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» направлена на создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей городского округа Власиха Московской области за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Власиха Московской области, а также на создание условий обеспечения деятельности подведомственных учреждений. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 2 519 524,98 | 1 686 304,43 | 393 795,82 | 439 424,73 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 232 322,42 | 156 317,34 | 36 881,45 | 39 123,63 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 751 847,40 | 1 842 621,77 | 430 677,27 | 478 548,36 | 0,00 | 0,00 |

Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из базовых отраслей экономики, обеспечивающая население городского округа Власиха коммунальными услугами, поддерживает инфраструктуру городского округа, напрямую влияя на качество жизни людей и функционирование других секторов.

Население городского округа Власиха по состоянию на 01.01.2025 года составило 28 556 человек (далее – чел.).

На территории городского округа Власиха расположено 78 многоквартирных домов, 9 общежитий, общей площадью 625 158,00 кв.м.

Услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению на территории городского округа Власиха осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство и развитие».

Водоснабжение осуществляется централизованно. На территории городского округа функционирует 5 водозаборных узлов (16 артезианских скважин, 12 резервуаров запаса чистой воды и 5 насосных станций второго подъема). Протяженность сети водоснабжения 37,8 км.

Водоотведение осуществляется централизованно. Количество сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков, составляет от 6,34 до 10.13 тыс. м³/сутки. Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 8,0 тыс. м³/сутки. Четыре канализационных насосных станций. Протяженность сети водоотведения 29,9 км.

Электроснабжение потребителей городского округа Власиха обеспечивает ОАО «Оборонэнерго», ПАО «Мосэнергосбыт». Электроснабжение осуществляется от распределительных устройств (РУ) напряжением 6,10 кВ электрической подстанции № 316 «Дарьино». Годовое потребление электроэнергии в городском округе составляет 40,79 млн. кВт.час.

Теплоснабжение - осуществляется централизовано от двух отопительных котельных. Тепловая мощность отопительных котельных составляет 91 Гкал/час. В качестве основного топлива используется природный газ.

Газоснабжение – городской округ обеспечивается природным газом газораспределительной станцией (ГРС) г. Таганьково и распределительными газопроводами высокого давления (Ру ≤ 0,6 МПа) ГУП МО «Мособлгаз».

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения и их технологическая отсталость.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Власиха Московской области составляет сегодня более 50 процентов. Основные узлы и агрегаты объектов жилищно-коммунального комплекса морально устарели и физически изношены, возможность увеличения пропускной способности сетей практически отсутствует.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

В настоящее время экономика и муниципальный сектор городского округа Власиха характеризуется повышенной энергоемкостью.

Потенциал энергосбережения в городском округе Власиха по всем направлениям деятельности оценивается как достаточно высокий.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии определена Федеральным Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными документами федерального и регионального уровней.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения, изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Исходя из анализа прошлых периодов в части цен на энергоресурсы, а также прогноза их изменения в будущем, можно сделать вывод об их росте несмотря на предпринимаемые усилия всех уровней власти по их сдерживанию на экономически обоснованном уровне.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2030 года будет расти. Тоже самое можно сказать о темпах роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

При этом одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального, является изношенность основных фондов - по многим видам она составляет 50% и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.

Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, расходы электроэнергии в системе водоснабжения и водоотведения, а также расходы энергии на собственные и технологические нужды энергоснабжающих организаций городского округа Власиха имеют достаточно высокий потенциал энергосбережения.

Основной проблемой является рост износа инженерных систем, т.е. систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также рост стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на устранение технологических нарушений в работе инженерных систем и на оплату коммунальных услуг в общих расходах муниципальных организаций.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

-	 росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности.

-	 росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения.

-	 снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

-	 опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных организаций культуры и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики городского округа Власиха и налоговых поступлений в бюджет.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории городского округа Власиха и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции энергообъектов должна выполняться с учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий. Котельные установки с высоким коэффициентом полезного действия, предизолированные трубы, электродвигатели с частотно-регулируемым приводом, регулирующие шунтирующие реакторы, энергосберегающие лампы и светильники — вот лишь малая часть предлагаемого современного оборудования.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1.	Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2.	Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

3.	Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Реализация муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (далее – муниципальная программа) с помощью использования программно-целевого метода позволит:

- изменить качественное состояние условий проживания в городском округе Власиха;

- стимулировать социально-экономическое развитие городского округа;

- в дальнейшем скоординировать привлечение средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Власиха Московской области;

- стимулировать инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках действующей региональной программы позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшения жилищных условий в многоквартирных домах;

- стимулировать позитивные тенденции в социально-экономическом развитии городского округа Власиха и, как следствие, повысить качество жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории;

- обеспечить более рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние окружающей среды.

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере создания комфортных условий проживания для жителей городского округа Власиха определяют следующие приоритеты:

обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

развитие нормативно-правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные возможности для решения проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой. Возникновение перечисленных проблем может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить основные:

риск исполнителя муниципальной программы, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы угрожают риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от политических амбиций лидеров некоторых государств, политической обстановки на Украине, от мировых цен на топливные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.

В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления муниципальной программой.

Целевые показатели муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.XX.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма I «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения | Отраслевой | Ед. | - |  | 1 |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства | 1.02.01 |
| 2 | Подпрограмма II «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных (ливневых) насосных станций | Отраслевой | Ед. | - |  | 1 | 2 | 2 |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства | 2.02.02 |
| 3 | Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения | Отраслевой | Ед. |  | - | 6 | 1 |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства | 3.01.07 3.01.09 |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный отраслевой показатель | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства | 3.05.01 3.05.04 |
| 4 | Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество аварийно-диспетчерских служб, обеспеченных аварийным запасом для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Отраслевой | Единица |  | - | 1 | 1 | 1 |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства | 8.01.10 8.01.11 |

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I «Чистая вода» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения | Единица | Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения Базовое значение показателя – не установлено | Данные ОМСУ | Годовая |
| II «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных (ливневых) насосных станций | Единица | Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных (ливневых) насосных станций Базовое значение показателя – не установлено | Данные ОМСУ | Годовая |
| III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения | Единица | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения Базовое значение показателя – не установлено | Данные ОМСУ | Годовая |
| 3.3. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | % | # Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле: Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, 3 где # Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент; # АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.; # АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.; # АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.; # 3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области; N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. Базовое значение показателя – 2025 год | Государственная автоматизированная система «Управление» | Годовая |
| VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Количество аварийно-диспетчерских служб, обеспеченных аварийным запасом для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Единица | # Количество аварийно-диспетчерских служб, обеспеченных аварийным запасом для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения # Базовое значение показателя – не установлено | Данные ОМСУ | Годовая |

# Подпрограмма I «Чистая вода»

Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 953 570,71 | 953 570,71 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 864 658,16 | 864 658,16 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 88 912,55 | 88 912,55 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 953 570,71 | 953 570,71 |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и жилищных вопросов комитета по вопросам ЖКХ и строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 864 658,16 | 864 658,16 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 88 912,55 | 88 912,55 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |  |

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено

# мероприятием 02.01. «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности»

# Подпрограммы I «Чистая вода»

| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Система водоснабжения г.о. Власиха, в т.ч. ПИР | 37 000 пог.м | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2023-30.11.2026 | 30.11.2026 | 1 169 848,39 | 123 956,96 | Итого: | 953 570,71 | 953 570,71 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 112 428,96 | Средства бюджета Московской области | 864 658,16 | 864 658,16 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 528,00 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 88 912,55 | 88 912,55 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

# Подпрограмма II «Системы водоотведения»

Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 02 – Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 155 086, 50 | 24 585,50 |  |  |  |  | 24 585,50 | 105 915,50 | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 147 332,16 | 23 356,22 |  |  |  |  | 23 356,22 | 100 619,72 | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 7 754, 34 | 1 229,28 |  |  |  |  | 1 229,28 | 5 295,78 | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 155 086, 50 | 24 585,50 |  |  |  |  | 24 585,50 | 105 915,50 | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и жилищных вопросов комитета по вопросам ЖКХ и строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 147 332, 16 | 23 356,22 |  |  |  |  | 23 356,22 | 100 619,72 | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 7 754, 340 | 1 229,28 |  |  |  |  | 1 229,28 | 5 295,78 | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 |  |  |  |

# Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено

# мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности»

# Подпрограммы II «Системы водоотведения»

| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Канализационные коллекты, канализационные (ливневые) насосные станции |  | г.о. Власиха Московская область |  |  |  |  |  | Итого: | 155 086,50 | 24 585,50 | 24 585,50 | 105 915,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 147 332,16 | 23 356,22 | 23 356,22 | 100 619,72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 7 754,34 | 1 229,28 | 1 229,28 | 5 295,78 |  |  |  |

# Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 558 413,35 | 536 013,35 |  |  |  |  | 22 400,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 520 898,56 | 499 999,36 |  |  |  |  | 20 899,20 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 37 514,79 | 36 013,99 |  |  |  |  | 1 500,80 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.07. – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 117 556,64 | 95 156,64 |  |  |  |  | 22 400,00 | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и жилищных вопросов комитета по вопросам ЖКХ и строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 109 680,35 | 88 781,15 |  |  |  |  | 20 899,20 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 7 876,29 | 6 375,49 |  |  |  |  | 1 500,80 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.09. – Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 440 856,71 | 440 856,71 |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и жилищных вопросов комитета по вопросам ЖКХ и строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 411 218,21 | 411 218,21 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 29 638,50 | 29 638,50 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 1 057 208,84 | 319 621,21 |  |  |  |  | 374 506,77 | 363 080,86 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 986 636,10 | 298 290,69 |  |  |  |  | 349 540,40 | 338 805,01 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 70 572,74 | 21 330,52 |  |  |  |  | 24 966,37 | 24 275,85 | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2026-2030 | Итого | 14 252,00 | 4 948,00 |  |  |  |  | 7 388,00 | 1 916,00 | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и жилищных вопросов комитета по вопросам ЖКХ и строительства, МУП «БиР» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 539, 37 | 4 700,59 |  |  |  |  | 7 018,59 | 1 820,19 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 712,63 | 247,41 |  |  |  |  | 369,41 | 95,81 | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 1 042 956,84 | 314 673,21 |  |  |  |  | 367 118,77 | 361 164,86 | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и жилищных вопросов комитета по вопросам ЖКХ и строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 973 096,73 | 293 590,10 |  |  |  |  | 342 521,81 | 336 984,82 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 69 860,11 | 21 083,11 |  |  |  |  | 24 596,96 | 24 180,04 | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Количество реконструированных сетей теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 05 – Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2026-2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований | 2026-2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и жилищных вопросов комитета по вопросам ЖКХ и строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2026-2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и жилищных вопросов комитета по вопросам ЖКХ и строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |  |

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.07. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1. | Строительство блочно-модульной котельной г.о. Власиха мкр. Березка (в т.ч. ПИР) | 3 мегавт | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 99 366,63 |  | Итого: | 69 556,64 | 69 556,64 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 64 896,35 | 64 896,35 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 4 660,29 | 4 660,29 | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Реконструкция котельной №1 г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 35 мегавт | г.о. Власиха Московская область |  | 17.02.2025-14.10.2027 | 15.10.2027 | 64 000,00 |  | Итого: | 48 000,00 | 25 600,00 | 22 400,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 44 784,00 | 23 884,80 | 20 899,20 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 3 216,00 | 1 715,20 | 1 500,80 | - | - | - |  |  |

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.09. «Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Реконструкция ЦТП "Цветочный", г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 4,7 МВт | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 86 259,59 |  | Итого: | 60 381,71 | 60 381,71 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 56 235,01 | 56 235,01 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 4 146,70 | 4 146,70 | - | - | - |  |  |
| 2. | Реконструкция ЦТП "Сосновый" г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 11,5 МВт | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2025- 14.10.2026 | 15.10.2026 | 133 500,00 |  | Итого: | 118 500,00 | 118 500,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 110 560,50 | 110 560,50 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 7 939,50 | 7 939,50 | - | - | - |  |  |
| 3. | Реконструкция ЦТП "Солнечный " г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 9,5 МВт | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 97 500,00 |  | Итого: | 82 875,00 | 82 875,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 77 322,40 | 77 322,40 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 5 552,60 | 5 552,60 | - | - | - |  |  |
| 4. | Реконструкция ЦТП "Центральный" г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 13,8 МВт | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2025- 14.10.2026 | 15.10.2026 | 160 500,00 |  | Итого: | 146 100,00 | 146 100,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 136 311,30 | 136 311,30 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 9 788,70 | 9 788,70 | - | - | - |  |  |
| 5. | Реконструкция ЦТП "Березка" г.о. Власиха (в т. ч. ПИР) | 3 МВт | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2025- 14.10.2026 | 15.10.2026 | 57 900,00 |  | Итого: | 33 000,00 | 33 000,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 30 789,00 | 30 789,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 2 211,00 | 2 211,00 | - | - | - |  |  |

# Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено

# мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения»

# Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| N п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Сети водоснабжения, водоотведения | Московская область, г.о. Власиха | Капитальный ремонт |  | Средства бюджета Московской области | 13 539,37 | 4 700,59 | 7 018,59 | 1 820,19 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 712,63 | 247,41 | 369,41 | 95,81 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | X | X | 14 252,00 | 4 948,00 | 7 388,00 | 1 916,00 |

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.08. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1. | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от БТП Заозерная до сл.зд. 1 (в т.ч. ПИР) | 1426 м | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2026-14.10.2028 | 15.10.2028 | 97 082,08 |  | Итого: | 97 082,08 | 29 124,63 | 33 978,74 | 33 978,71 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 90 577,58 | 27 173,28 | 31 702,16 | 31 702,14 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 6 504,50 | 1 951,35 | 2 276,58 | 2 276,57 | - | - |  |  |
| 2. | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от ЦТП Центральный до ЦТП Сосновый (1-контур) (в т.ч. ПИР) | 779 м | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2026-14.10.2028 | 15.10.2028 | 109 217, 33 |  | Итого: | 109 217, 33 | 32 765,19 | 38 226,06 | 38 226,08 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 101 899,76 | 30 569,92 | 35 664,91 | 35 664,93 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 7 317,57 | 2 195,27 | 2 561,15 | 2 561,15 | - | - |  |  |
| 3. | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Заозерная (в т.ч. ПИР) | 3170 м | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2026-14.10.2028 | 15.10.2028 | 215 868,11 |  | Итого: | 215 868,11 | 64 760,43 | 75 553,84 | 75 553,84 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 201 404,94 | 60 421,48 | 70 491,73 | 70 491,73 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 14 463,17 | 4 338,95 | 5 062,11 | 5 062,11 | - | - |  |  |
| 4. | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Окружная и ул. Лесная (казарменная зона) (в т.ч. ПИР) | 3628 м | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2026-14.10.2028 | 15.10.2028 | 258 226,20 |  | Итого: | 258 226,20 | 77 467,86 | 90 379,17 | 90 379,17 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 240 925,05 | 72 277,51 | 84 323,77 | 84 323,77 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 17 301,15 | 5 190,35 | 6 055,40 | 6 055,40 | - | - |  |  |
| 8. | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Спортивная и ул. М.Жукова (мкр. Центральный) (в т.ч. ПИР) | 2479 м | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2026-14.10.2028 | 15.10.2028 | 168 770,32 |  | Итого: | 162 816,4 | 50 631,09 | 59 069,61 | 53 115,70 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 151 925,71 | 47 238,81 | 55 111,95 | 49 574,95 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 10 890,69 | 3 392,28 | 3 957,66 | 3 540,75 | - | - |  |  |
| 9. | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Цветной б-р (в т.ч. ПИР) | 2554 м | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2026-14.10.2028 | 15.10.2028 | 173 876,32 |  | Итого: | 173 876,32 | 52 162,89 | 60 856,71 | 60 856,72 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 162 226,61 | 48 667,98 | 56 779,31 | 56 779,32 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 11 649,71 | 3 494,91 | 4 077,40 | 4 077,40 | - | - |  |  |
| 10. | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Цветной б-р (от УТ113 до м-на ВкусВилл, от УТ113 до ул. М.Жукова 12А) (в т.ч. ПИР) | 380 м | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2026-14.10.2028 | 15.10.2028 | 25 870,40 |  | Итого: | 25 870,40 | 7 761,12 | 9 054,64 | 9 054,64 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 24 137,08 | 7 241,12 | 8 447,98 | 8 447,98 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 1 733,32 | 520,00 | 606,66 | 606,66 | - | - |  |  |

# Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2026-2030 | Итого | 27 568,00 | 8 831,00 |  |  |  |  | 9 185,00 | 9 552,00 | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 27 568,00 | 8 831,00 |  |  |  |  | 9 185,00 | 9 552,00 | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.10 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | 2026-2030 | Итого | 13 784,00 | 4 415,50 |  |  |  |  | 4 592,50 | 4 776,00 | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и жилищных вопросов комитета по вопросам ЖКХ и строительства, МУП «БиР» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 13 784,00 | 4 415,50 |  |  |  |  | 4 592,50 | 4 776,00 | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.11 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | 2026-2030 | Итого | 13 784,00 | 4 415,50 |  |  |  |  | 4 592,50 | 4 776,00 | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и жилищных вопросов комитета по вопросам ЖКХ и строительства, МУП «БиР» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 13 784,00 | 4 415,50 |  |  |  |  | 4 592,50 | 4 776,00 | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |

Значения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 02 | 01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | единица | Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения муниципальной собственности |
| 2 | 2 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции | единица | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных (ливневых) насосных станций |
| 3 | 3 | 01 | 07 | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения | единица | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения |
| 4 | 3 | 01 | 09 | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности | единица | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности |
| 5 | 3 | 02 | 02 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения | единица | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения |
| 6 | 3 | 02 | 08 | Количество реконструированных сетей теплоснабжения | единица | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) теплоснабжения |
| 7 | 3 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | единица | Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) |
| 8 | 3 | 05 | 04 | Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | единица | Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) |
| 9 | 8 | 01 | 10 | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | единица | Аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения (из расчета 1 условная единица) |
| 10 | 8 | 01 | 11 | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | единица | Аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения (из расчета 1 условная единица) |