АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» марта 2026 г. № 142-адм
п. Власиха

	О внесении изменений 
в муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 



В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 23.12.2022 № 616-адм «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Власиха Московской области, реализация которых планируется с 2023 года», постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 13.11.2025 № 685-адм «О перечне муниципальных программ городского округа Власиха Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 24.12.2025 № 797-адм, и изложить ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вести Власихи» - vestnik-vlasiha.ru и разместить на официальном сайте городского округа Власиха Московской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.vlasiha-zato.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Власиха Московской области Синелобова А.В.



Глава городского округа Власиха 
Московской области                                                                                                Г.В. Потапчук
[bookmark: _GoBack]
Приложение к постановлению
администрации городского округа
Власиха Московской области
от «27» марта 2026 г. № 142-адм


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа Власиха Московской области 
от «24» декабря 2025 г. № 797-адм


Паспорт 
муниципальной программы городского округа Власиха Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Власиха Московской области – А.В. Синелобов

	Муниципальный заказчик программы
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Цели муниципальной программы
	Развитие современной и эффективной транспортной системы на территории городского округа Власиха Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Власиха Московской области, повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	2. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	3. Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	4. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия данной подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования.

	
	2. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» направлена на развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа Власиха Московской области, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения.

	
	3. Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» направлена на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

	
	4. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры и функционирования подведомственных учреждений

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год 

	Средства бюджета Московской области
	25 584,73
	25 584,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	144 965,93
	51 428,57
	23 384,34
	23 384,34
	23 384,34
	23 384,34

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	170 550,66
	77 013,30
	23 384,34
	23 384,34
	23 384,34
	23 384,34



1.	Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы 

Муниципальная программа представляет собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на приведение в технически исправное состояние автомобильных дорог местного значения, повышению уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и повышению эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий в городском округе Власиха Московской области (далее – городской округ Власиха).
Автомобильные дороги местного значения подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение их своевременного ремонта и содержания.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог местного значения, и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
В условиях ограниченных средств на развитие улично-дорожной сети решение вопросов упорядоченного движения транспорта и пешеходов, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий возможно только за счет широкого внедрения рациональных методов и применения современных технических средств и систем организации движения. Их устройство должно быть, в первую очередь, связано с местами концентрации ДТП. Уровень оснащенности техническими средствами организации дорожного движения городского округа Власиха Московской области необходимо постоянно повышать. Эксплуатационное состояние дорожных знаков, разметки необходимо приводить к современным требованиям действующих норм и правил.
Для решения представленных проблем требуется применение программно-целевого подхода. Муниципальная программа является одной из приоритетных и носит комплексный характер. Реализация муниципальной программы позволит оказать влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие городского округа Власиха.
Муниципальная программа разработана с учетом приоритетных направлений экономического и социального развития Московской области, а также в соответствии с основными направлениями стратегического развития Российской Федерации, определенными в Посланиях Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетных посланиях Президента Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации. Основной целью муниципальной программы является повышение уровня комфортного проживания населения городского округа Власиха за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному обеспечению сохранности жизни, здоровья жителей городского округа Власиха и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.
Цели муниципальной программы: развитие современной и эффективной транспортной системы на территории городского округа Власиха Московской области, обеспечивающей комфортные условия жизнедеятельности населения, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Власиха Московской области, повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.
2. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

По каждому приоритетному направлению при реализации муниципальной программы предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.
При этом, к рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1) риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных муниципальной программой, может привести к невыполнению муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить, как высокий, поскольку формирование новых механизмов в рамках муниципальной программы не только в большинстве случаев требует нормативного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения;
2) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.
В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.
Риск исполнителя муниципальной программы, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы.
Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;
3) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.
Реализации муниципальной программы угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы:
1) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;
2) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.
Анализ преимуществ и рисков представленных вариантов решения проблемы позволяет сделать вывод о предпочтительности варианта с использованием программно-целевого метода, направленного на создание условий для формирования современного дорожно-транспортного комплекса городского округа Власиха.





Целевые показатели муниципальной программы городского округа Власиха Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя*
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение **
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя *** (Y.XX.ZZ)

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год 
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11

	Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»

	1.
	Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области
	Отраслевой 
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.02.01

	2.
	Количество объектов, на которых реализуются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности
	Отраслевой 
	ед. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1.05.03

	Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»

	1.
	Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
	Процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	2.02.03, 2.02.10, 2.02.11, 2.02.12, 
2.03.01, 2.04.05, 2.04.07, 2.04.16, 2.04.17, 2.04.18, 2.04.21

	2.
	Построенные и реконструированные автомобильные дороги местного значения (накопленным итогом)
	Отраслевой
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2.02.03, 2.02.10, 2.02.11, 2.02.12

	3.
	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
	Отраслевой
	кв.м.
	-
	6 797,40
	-
	-
	-
	-
	2.04.05, 2.04.07, 2.04.16, 2.04.17, 2.04.18, 2.04.21

	Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»

	1.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	Региональный проект «Безопасность дорожного движения»
	чел
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3.01.01, 3.01.02


[bookmark: P760]*Указывается принадлежность показателя к:
1) указу Президента Российской Федерации - в графе "Тип показателя" проставляется "Указ ПРФ от ______ N ______ "наименование";
2) ежегодному обращению Губернатора Московской области - в графе "Тип показателя" проставляется "Обращение";
3) соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, - в графе "Тип показателя" проставляется "Соглашение";
4) региональному проекту - в графе "Тип показателя" проставляется "Региональный проект "наименование";
5) социально-экономического развитию - в графе "Тип показателя" проставляется "СЭР".
В случае если показатель нельзя отнести ни к одному из вышеперечисленных типов показателей, в графе "Тип показателя" проставляется "Отраслевой показатель".
**Указывается значение, сложившееся в отчетном периоде. Графа 5 не заполняется в случае, если показатель включен позднее 1-го года реализации подпрограммы. При наличии базового значения показателя его необходимо отражать в Методике расчета показателей, в графе "Порядок расчета" с указанием года, к которому относится значение, принимаемое за базовое либо как составляющая расчета показателя.
***За исключением обеспечивающей подпрограммы.
****При необходимости.
	






	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы 
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования 
	Всего, тыс. руб.
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»


	1
	Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие 02.01. 
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования (в части автомобильного транспорта)
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат 1. Обеспечено выполнение транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, %
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Основное мероприятие 05. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры и безопасности населения на объектах
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Мероприятие 05.03 Обеспечение транспортной безопасности населения за счет средств местного бюджета
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат 1 Выполнено мероприятий по обеспечению транспортной безопасности населения, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12
 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»


	1
	Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие 02.03 Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат 1. Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12
 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2
	Мероприятие 02.10.
Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства                                                                                                                               

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат 1 Обеспечено транспортной инфраструктурой путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, км
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12
 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3
	Мероприятие 02.11. Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства                                                                                                                               

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат 1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства местного значения, км
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.4
	Мероприятие 02.12 Финансирование работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения (расходы на объекты, не включенные в ГП МО)
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства                                                                                                                               

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат 1. Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Основное мероприятие 03.
Содержание автомобильных дорог местного значения
	2026-2030
	Итого
	93 964,59
	31 783,22
	15 545,34
	15 545,34
	15 545,34
	15 545,34
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	93 964,59
	31 783,22
	15 545,34
	15 545,34
	15 545,34
	15 545,34
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	

	2.1
	Мероприятие 03.01.
Содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, в том числе обеспечение функционирования парковок (парковочных мест)
	2026-2030
	Итого
	93 964,59
	31 783,22
	15 545,34
	15 545,34
	15 545,34
	15 545,34
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства, МБУ «ЖКХ и благоустройство»                                                                                                                               

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	93 964,59
	31 783,22
	15 545,34
	15 545,34
	15 545,34
	15 545,34
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат 1 Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения (в том числе парковок) за счет бюджетных средств, км
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11,796
	11,796
	11,796
	11,796
	11,796
	11,796
	11,796
	11,796
	11,796
	11,796
	

	3.
	Основное мероприятие 04.
Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения
	2026-2030
	Итого
	66 126,30
	34 770,30
	7 839,00
	7 839,00
	7 839,00
	7 839,00
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	25 584,73
	25 584,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	40 541,57
	9 185,57
	7 839,00
	7 839,00
	7 839,00
	7 839,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2
	Мероприятие 04.05.
Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения

	2026-2030
	Итого
	26 931, 30
	26 931, 30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства                                                                                                                               

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	25 584,73
	25 584,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 346, 57
	1 346, 57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Результат. Площадь восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3247,4
	3247,4
	-
	3247,4
	3247,4
	3247,4
	
	
	
	
	

	3.3
	Мероприятие 04.07. 
Софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства                                                                                                                               

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	

	
	Результат 1. Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.5
	Мероприятие 04.16.
Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства                                                                                                                               

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат 1 Обеспечено транспортной инфраструктурой путем ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, м2
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.6
	Мероприятие 04.17.
Финансирование работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства                                                                                                                               

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат 1 Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.7
	Мероприятие 04.18.
Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2026-2030
	Итого
	39 195,00
	7 839,00
	7 839,00
	7 839,00
	7 839,00
	7 839,00
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства                                                                                                                               

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	39 195,00
	7 839,00
	7 839,00
	7 839,00
	7 839,00
	7 839,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат. Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3550,00
	3550,00
	-
	3550,00
	3550,00
	3550,00
	
	
	
	
	

	3.10
	Мероприятие 04.21.
Создание парковок (парковочных мест)
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства                                                                                                                               

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат 1. Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт.

	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения»


	1
	Основное мероприятие 01.
Обеспечение безопасного поведения на дорогах
	2026-2030
	Итого
	10 459,78
	10 459,78
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	10 459,78
	10 459,78
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие 01.01 
Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства                                                                                                                               

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	

	
	Результат 1 Выполнено работ по обеспечению транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства, %
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2
	Мероприятие 01.02.
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
	2026-2030
	Итого
	10 459,78
	10 459,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства                                                                                                                               

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	10 459,78
	10 459,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Результат 1 Обеспечено выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения, %
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе по кварталам:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	х

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	100
	-
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	

	Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

	1
	Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления»
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Мероприятие 01.01.
Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства                                                                                                                               

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие 01.02.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства, МБУ «ЖКХ и благоустройство»                                                                                                               

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Мероприятие 01.03.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
	2026-2030
	Итого
	
	
	
	
	
	
	Отдел благоустройства дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства                                                                                                                               

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 04.05.
Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения
подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства
(кв.
метр, погонный
метр, мест, койкоместо
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.
2026  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	ул. Маршала Жукова
(46 773 000 ОП МП-1706)
	963,4
	Текущий ремонт (Проведение ремонта асфальтового покрытия проезжей части автомобильной дороги, заездного карма автобусной остановки, площадки ожидания, замена автобусного павильона) 
	30.04.2026-30.11.2026
	
	10 143,95
	 
	Итого
	10 143,95
	10 143,95
	-
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	9 636,75
	9 636,75
	-
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	507,20
	507,20
	-
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	
	-
	

	2.
	ул. Солнечная (46 773 000 ОП МП-1705)
	2 284
	Текущий ремонт (Проведение ремонта асфальтового покрытия проезжей части автомобильной дороги, заездного карма автобусной остановки, площадки ожидания, замена автобусного павильона)
	30.04.2026-30.11.2026
	
	16 787,35
	
	Итого
	16 787,35
	16 787,35
	-
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	15 947,98
	15 947,98
	-
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	839,37
	839,37
	-
	-
	
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	
	-
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 04.18. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»


	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства
(кв.
метр, погонный
метр, мест, койкоместо
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.
2026  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Московская области, п. Власиха, ул. Солнечная
	3 550,00
	Текущий ремонт
	10.05.2026-20.06.2026
	20.06.26
	7 839,00
	 
	Итого
	7 839,00
	7 839,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	7 839,00
	7 839,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	



Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
01.02 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения»

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства (кв. метр, погонный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа Власиха
	продольная разметка - 13,479 км,
пешеходные переходы 57 шт.

	нанесение дорожной разметки на пешеходные переходы и разделительные полосы продольной разметки
	25.04.   2026-25.05.     2026
	25.05.2026
	10 459,78
	
	Итого
	10 459,78
	10 459,78
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	10 459,78
	10 459,78
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	












Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 


	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Порядок расчета
	Источник данных
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области
	%
	Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области
Базовое значение показателя – 2025 год
	Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями
	Годовая

	2. 
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях
	человек на 100 тысяч населения
	Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.
[image: ]
P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения;
Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату;
Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года;
105 - постоянный коэффициент
Базовое значение показателя – 2025 год
	Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации
	Годовая

	3.
	Количество объектов, на которых реализуются мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности
	ед.
	Плановое значение показателя определяется как количество объектов транспортной инфраструктуры, на которых планируется реализовать мероприятия по их развитию или подлежащих поэтапному оснащению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части обеспечения транспортной безопасности.
Определяется как количество объектов, на которых завершены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и обеспечению транспортной безопасности.
Базовое значение показателя – 2025 год
	По данным организаций
	Годовая

	4.
	Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	%
	Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле:

где:
Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года.
Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст.
Базовое значение показателя – 2025 год
	Форма статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них»
	Годовая

	5.
	Построенные и реконструированные автомобильные дороги местного значения (накопленным итогом)
	км
	Показатель на конец отчетного периода определяется по следующей формуле: 
Ор = Lобщn + Li,
где:
Ор - осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения Московской области (накопленным итогом), км; 
Lобщn - общая протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения Московской области (нарастающим итогом) на конец предшествующего периода с начала реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы», км; 
Li - протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения (накопленным итогом) в текущем году, км.
Базовое значение показателя – 2025 год
	Разрешения (акты) на ввод объекта строительства (реконструкции) в эксплуатацию
	Годовая

	6.
	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
	м2
	Показатель на конец отчетного периода определяется по следующей формуле: 
,
где:
Sр – общая площадь ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения Московской области, кв. м; 
Si - площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, запланированных к ремонту (капитальному ремонту) в текущем году, кв. м;
n – количество мероприятий по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Московской области.
Базовое значение показателя – не установлено.
	По принятым актам выполненных работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Московской области
	Годовая



Методика определения результатов выполнения мероприятий
муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

	№ 
п/п
	№ подпрограммы-мы 
	№ основного мероприятия 
	№ мероприятия 
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	01
	02
	01
	Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров
	%
	Определяется как отношение фактического объема транспортной работы по оперативной информации транспортных организаций с последующим уточнением на основании актов приемки выполненных работ по контракту к объему транспортной работы, установленному в муниципальном контракте на территории муниципального образования Московской области

	5
	01
	05
	03
	Выполнено мероприятий по обеспечению транспортной безопасности населения
	ед.
	Определяется количеством проведенных мероприятий по обеспечению транспортной безопасности населения за отчетный период на основании актов приемки выполненных работ по муниципальным контрактам.

	6
	02
	02
	03
	Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	км
	Значение определяется исходя из проектно-сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год

	7
	02
	02
	10
	Обеспечено транспортной инфраструктурой путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям
	км
	Значение определяется исходя из проектно-сметной документации автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, входящих в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год

	8
	02
	02
	11
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства местного значения
	км
	Метод прямого счета по планируемым к вводу объектам.
Фактическое значение определяется на основании разрешения (акта) на ввод объекта строительства (реконструкции) в эксплуатацию в соответствующем году


	9
	02
	02
	12
	Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	Значение определяется исходя из проектно-сметной документации автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год

	10
	02
	03
	01
	Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения (в том числе парковок) за счет бюджетных средств
	км
	Значение определяется как сумма протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с перечнем муниципального имущества муниципального образования Московской области

	12
	02
	04
	05
	Площадь восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения

	м2
	Значение определяется исходя из площади восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) на основании актов выполненных работ

	13
	02
	04
	07
	Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	м2
	Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения)

	15
	02
	04
	16
	Обеспечено транспортной инфраструктурой путем ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям
	м2
	Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям

	16
	02
	04
	17
	Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 
	м2
	Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения)

	17
	02
	04
	18
	Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	м2
	Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения)

	20
	02
	04
	21
	Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети 
	шт.
	Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по созданию парковочных машиномест на улично-дорожной сети.

	21
	03
	01
	01
	Выполнено работ по обеспечению транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства
	%
	Определяется как соотношение фактического количества проведенных работ по обеспечению транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства к запланированным на конец года на основании актов выполненных работ (услуг)

	22
	03
	01
	02
	Обеспечено выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения
	%
	Определяется как соотношение фактического количества выполненных мероприятий по безопасности дорожного движения к запланированным на конец года на основании актов выполненных работ (услуг)
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