АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» сентября 2026 г.№448-адм

п. Власиха
	
О внесении изменений 
в муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» 




В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 23.12.2022 № 616-адм «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Власиха Московской области, реализация которых планируется с 2023 года», постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 13.11.2025 № 685-адм «О перечне муниципальных программ городского округа Власиха Московской области» постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 26.12.2025 № 818-адм, и изложить ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании Вести Власихи – vestnik-vlasiha.ru, размещению на официальном сайте городского округа Власиха Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Власиха Московской области Синелобова А.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.



Глава городского округа Власиха 
Московской области                                                                                               Г.В. Потапчук
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Приложение 
к постановлению администрации городского округа Власиха 
Московской области
от «07» сентября 2026 г. № 448-адм

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
городского округа Власиха 
Московской области
от «26» декабря 2025 г. № 818-адм


Муниципальная программа городского округа Власиха Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»

Паспорт
 муниципальной программы городского округа Власиха Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Власиха Московской области Синелобов А.В.

	Муниципальный заказчик программы
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Цели муниципальной программы
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Власиха Московской области

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	2. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Краткая характеристика подпрограмм
	1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» направлена на повышение комфорта городской среды на территории городского округа и включает в себя мероприятия, обеспечивающие:
- формирование единого облика городского округа путем реализации комплексных проектов благоустройства общественных территорий;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;
- адаптацию городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, их беспрепятственный доступ и использование объектов благоустройства.

	
	2. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

	Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	Средства бюджета Московской области
	 436 255,73   
	 281 230,73   
	 155 025,00   
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	230 535,38   
	134 802,94   
	36 637,50  
	46 362,31
	6 366,31
	6 366,31

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	666 791,11
	416 033,67
	191 662,50
	46 362,31
	6 366,31
	6 366,31



Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа Власиха Московской области (далее – городской округ Власиха) является организация благоустройства территории городского округа, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена к вопросам местного значения.
Реализация соответствующих полномочий на территории городского округа Власиха предусматривает осуществление мероприятий муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа) по благоустройству территории, размещению объектов и элементов благоустройства, поддержание и улучшение эстетического состояния территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан и создание современной городской среды.
Уровень благоустройства территории городского округа зависит, прежде всего, от состояния наиболее посещаемых общественных территорий. Также на восприятие жителями городской среды влияет благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов, которое создает комфортные условия для отдыха и досуга жильцов. При этом основополагающими факторами являются наличие на территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих современным требованиям. Кроме того, для формирования комфортной городской среды важно развивать систему уличного освещения. В последние годы благоустройству территории городского округа Власиха придается большое значение, строятся новые и реконструируются существующие тротуары, устанавливаются детские игровые площадки, малые архитектурные формы, выполняются работы по озеленению и благоустройству городской территории.
В настоящий момент на территории городского округа располагается 23 общественные территории, 6 внутриквартальных проездов, 78 многоквартирных домов, придомовые территории которых составляют 36 дворовых территорий, а также 51 детская и 37 спортивных площадок на придомовых и общественных территориях. 
Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству территорий является участие в субботниках, проводимых в рамках месяца чистоты и порядка, который ежегодно проводится в Московской области и направлен на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками.
Администрацией городского округа Власиха ежегодно проводятся мероприятия по благоустройству мест массового скопления людей. Места отдыха и наиболее посещаемые общественные территории городского округа Власиха требуют оснащения современными малыми архитектурными формами, объектами уличного освещения, придания им единого эстетического облика. 
Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:
- разработку проекта благоустройства, состоящего из следующих частей: проектно-сметная документация, в том числе инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, получение заключения о проверке правильности составления сметной документации на выполнение работ по благоустройству и/или достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий (пространств) ГАУ Московской области «Мособлгосэкспертиза»;
- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;
- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;
- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;
- устройство дорожек, в том числе велосипедных;
- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;
- установку информационных стендов и знаков;
- изготовление и установку стел;
- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;
- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу);
- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий, согласованными Экспертным советом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области);
- работы по берегоукреплению (при необходимости осуществления таковых для проведения работ по благоустройству) в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции.
Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.   
Таким образом, состояние городской среды городского округа Власиха отвечает современным требованиям не в полном объеме. Необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.
Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Власиха Московской области.
Задачи муниципальной программы: 
1) обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского округа Власиха с учетом приоритетов территориального развития;
2) создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Власиха;
3) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий городского округа Власиха в соответствии с едиными требованиями;
4) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Власиха.
Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий муниципальной программы являются:
- синхронизация выполнения работ в рамках данной муниципальной программы с реализуемыми в городском округе Власиха федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;
- синхронизация реализации мероприятий данной муниципальной программы с реализуемыми в городском округе Власиха мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов («Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.


Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:
- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета городского округа Власиха Московской области;
- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории поселка;
- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы и недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы.
В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры: 
- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы при ее реализации;
- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий муниципальной программы; 
- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий муниципальной программы;
- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией муниципальной программы.
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать мероприятия муниципальной программы в 5-летний период (2026-2030 годы).


Целевые показатели муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»
	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя*
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение **
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Ответственный за достижение показателя
	Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя ***
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	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
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	Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	Приоритетный

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	Единица
	1

	3
	3
	3
	3
	3
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	1.И4.01, 1.И4.03, 1.И4.05

	2.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)
	Приоритетный

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»
	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха
	1.И4.04

	3.
	Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	Приоритетный


	Единица
	2

	1
	1
	1
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	1.01.23

	4.
	Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника
	Отраслевой показатель
	Процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	1.И4.01, 1.И4.04, 1.01.01, 1.01.02, 1.01.05, 1.01.06, 1.01.07, 1.01.08, 1.01.13, 1.01.14, 1.01.26, 1.01.27, 1.01.28, 1.01.29, 1.01.30, 1.01.31, 1.02.09

	5.
	Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Приоритетный

	Единица
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха
	1.02.02
1.02.03

	6.
	Установка шкафов управления наружным освещением
	Приоритетный

	Единица
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	1.02.02
1.02.04

	7.
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Отраслевой показатель
	Единица
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	1.02.07, 1.02.08

	8.
	Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования
	Отраслевой показатель
	Единица
	2
	2
	1
	1
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	1.02.05, 1.02.06

	9.
	Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области
	Отраслевой показатель
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	1.01.20

	10.
	Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета
	Отраслевой показатель
	Единица
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области
	1.01.21


______________________________________________________
*Указывается принадлежность показателя к:
1) указу Президента Российской Федерации - в графе "Тип показателя" проставляется "Указ ПРФ от ______ N ______ "наименование";
2) ежегодному обращению Губернатора Московской области - в графе "Тип показателя" проставляется "Обращение";
3) соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, - в графе "Тип показателя" проставляется "Соглашение";
4) региональному проекту - в графе "Тип показателя" проставляется "Региональный проект "наименование";
5) социально-экономического развитию - в графе "Тип показателя" проставляется "СЭР".
В случае если показатель нельзя отнести ни к одному из вышеперечисленных типов показателей, в графе "Тип показателя" проставляется "Отраслевой показатель".
**Указывается значение, сложившееся в отчетном периоде. Графа 5 не заполняется в случае, если показатель включен позднее 1-го года реализации подпрограммы. При наличии базового значения показателя его необходимо отражать в Методике расчета показателей, в графе "Порядок расчета" с указанием года, к которому относится значение, принимаемое за базовое либо как составляющая расчета показателя.
***За исключением обеспечивающей подпрограммы.
****При необходимости.

Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)
	№
п/п
	Наименование показателя/результата 
	Единица измерения
	Методика расчета показателя/результата  

	1
	2
	3
	4

	1.
	Показатели

	1.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)

	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования, заключенными в рамках реализации мероприятий И4.01, И4.03 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, а также в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Московской области от 26.09.2019 № 646/33 «Об утверждении методик расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере благоустройства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, и внесении изменений в методику расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» (в части реализации мероприятия И4.05 подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы).
Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств общественных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение фактических значений показателей подтверждается решениями муниципальных общественных комиссий, принятых по результатам осмотра благоустроенных общественных территорий.

	1.2.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)
	Единица
	Фактическое значение показателя определяется нарастающим итогом начиная с 2025 года как сумма количеств реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе.

	1.3.
	Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	1.4.
	Прирост среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника
	Процент
	Плановые значения показателя определяются с учетом ежегодного прироста среднего количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника в 5% по отношению к 2024. 
Базовое значение количества посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за 2024 год (П24, ед.) рассчитывается по следующей формуле:
П24 = Кп24/ С24, 
где:
Кп24 – общее количество посещений парков культуры и отдыха за 2024 год;
С24 – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха.
Фактическое значение показателя (ПТ, %) определяется по следующей формуле:
ПТ = Пi/ П24×100 – 100, 
где:
Пi - количество посещений парков культуры и отдыха в расчете на одного сотрудника за отчетный год, рассчитывается по следующей формуле:
Пi = Кпi/Сi, 
где: 
Кпi – общее количество посещений парков культуры и отдыха за отчетный год;
Сi – общее количество сотрудников парков культуры и отдыха.

	1.5.
	Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	1.6.
	Установка шкафов управления наружным освещением
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	1.7.
	Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	1.8.
	Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования
	Единица
	Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год

	1.9.
	Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области
	Ед.
	Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

	1.10.
	Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета
	Ед.
	Количество детских, игровых площадок, установленных за счет средств местного бюджета

	2.
	Результаты

	2.1.
	Благоустроены общественные территории

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий

	2.2.
	Благоустроены скверы

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий

	2.3.
	Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

	2.4.
	Благоустроены общественные территории за счет средств местного бюджета


	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий муниципальных образований Московской области, благоустроенных за счет средств местного бюджета в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий.

	2.5.
	Изготовлено и установлено стел

	Шт.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел

	2.6.
	Благоустроены лесопарковые зоны

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон

	2.7.
	Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон

	2.8
	Благоустроены пространства для активного отдыха

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств

	2.9.
	Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области

	Процент 
	Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области.
Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парков, предусмотренных приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области

	2.10.
	Обустроены велосипедные маршруты

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов

	2.11.
	Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий

	2.12.
	Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий  

	2.13.
	Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области
	Ед.
	Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

	2.14.
	Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета
	Ед.
	Количество детских, игровых площадок, установленных за счет средств местного бюджета

	2.15.
	Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город)
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется количеством объектов, на которых проведены работы по устройству систем наружного освещения в рамках реализации мероприятия «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"»

	2.16.
	Изготовлено и установлено стел за счет средств местного бюджета

	Шт.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел за счет средств местного бюджета, принятые по результатам осмотра таких стел

	2.17.
	Благоустроены лесопарковые зоны за счёт средств местного бюджета

	Ед. 
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон.

	2.18.
	Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха за счёт средств местного бюджета

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон.

	2.19.
	Обустроена велосипедная инфраструктура за счет средств местного бюджета

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, без привлечения средств из федерального и/или регионального бюджета. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов.

	2.20.
	Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период за счёт средств местного бюджета

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий

	2.21.
	Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, за счет средств местного бюджета

	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий  

	2.22.
	Количество светильников

	Ед.
	Фактическое значение количества светильников определяется на основании титульных списков средств наружного освещения объектов благоустройства

	2.23.
	Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	Ед.
	Фактическое достижение результата определяется количеством замененных светильников в рамках реализации мероприятия «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения»

	2.24.
	Количество установленных шкафов управления наружным освещением
	Ед.
	 Фактическое достижение результата определяется количеством установленных шкафов управления наружным освещением с автоматической системой управления наружным освещением в рамках реализации мероприятия «Установка шкафов управления наружным освещением»

	2.25.
	Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок, на которых выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание) устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	2.26.
	Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством установленных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП)

	2.27.
	Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством модернизированных детских игровых площадок в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)

	2.28.
	Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области 
	Ед.
	Фактическое значение результата определяется количеством детских игровых площадок на которых выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, асфальтобетонное основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)

	2.29.
	Обеспечено содержание парков культуры и отдыха
	Тыс. кв.м.
	Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области.




Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Основное мероприятие И4. 
Федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды»
	2026 - 2030
	Итого
	291 219,30
	291 219,30
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	239 268,23
	239 268,23
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	51 951,07
	51 951,07
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.
	Мероприятие И4.01.
Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	2026 - 2030
	Итого
	261 495,34
	261 495,34
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	239 268,23
	239 268,23
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	22 227,11
	22 227,11
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Благоустроены общественные территории, единица
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Мероприятие И4.03.
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)
	2026 - 2030
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Благоустроены скверы, единица
	 
	 
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Мероприятие И4.04.
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	2026 - 2030
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, единица
	 
	 
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9
месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.4.
	Мероприятие И4.05.
Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
	2026 - 2030
	Итого
	29 723,96
	29 723,96
	-
	-
	-
	-
	 Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	29 723,96
	29 723,96
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Благоустроены общественные территории за счет средств местного бюджета, единица
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	[bookmark: _Hlk214029175]2.
	Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области
	2026 - 2030
	Итого
	247 393,44
	77 386,25
	158 196,19
	11 811,00
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	196 987,50
	41 962,50
	155 025,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	50 405,94
	35 423,75
	3 171,19
	11 811,00
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.
	Мероприятие 01.01.
Изготовление и установка стел
	2026 - 2030
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Изготовлено и установлено стел, штука
	
	
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.
	Мероприятие 01.02.
Благоустройство лесопарковых зон
	2026 - 2030
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Благоустроены лесопарковые зоны, единица
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.3.
	Мероприятие 01.05. 
Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха

	2026 - 2030
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, единица
	
	
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.4.
	Мероприятие 01.06. 
Благоустройство пространств для активного отдыха
	2026 - 2030
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Благоустроены пространства для активного отдыха, единица
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.5.
	Мероприятие 01.07. 
Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха
	2026 - 2030
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент
	 
	 
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.6.
	Мероприятие 01.08.
Обустройство велосипедной инфраструктуры

	2026 - 2030
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Обустроены велосипедные маршруты, единица
	 
	 
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.7.
	Мероприятие 01.13.
Создание сезонных ледяных катков
	2026 - 2030
	Итого
	135 000,00
	-
	135 000,00
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	133 650,00
	-
	133 650,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 350,00
	-
	1 350,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период, единица
	
	
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	2.8.
	Мероприятие 01.14.
Устройство сезонных ледяных катков
	2026 - 2030
	Итого
	67 500,00
	45 000,00
	22 500,00
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	63 337,50
	41 962,50
	21 375,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	4 162,50
	3 037,50
	1 125,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, единица
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	

	2.9.
	Мероприятие 01.20.
Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)
	2026 - 2030
	Итого
	9 560,54
	8 864,35
	696,19
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	9 560,54
	8 864,35
	696,19
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, единица 
	
	
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	

	2.10.
	Мероприятие 01.21.
Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета
	2026 - 2030
	Итого
	9 908,01
	9 908,01
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	9 908,01
	9 908,01
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	  Результат 1.
Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, единица
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	2.11.
	Мероприятие 01.23.
Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»
	2026 - 2030
	Итого
	22 731,00
	10 920,00
	-
	11 811,00
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	22 731,00
	10 920,00
	-
	11 811,00
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), единица
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	

	2.12.
	Мероприятие 01.26
Изготовление и установка стел за счет средств местного бюджета
	2026 - 2030
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Изготовлено и установлено стел за счет средств местного бюджета, штука
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.13.
	Мероприятие 01.27
Благоустройство лесопарковых зон за счет средств местного бюджета
	2026 - 2030
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Благоустроены лесопарковые зоны за счёт средств местного бюджета, единица
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.14.
	Мероприятие 01.28
Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха за счет средств местного бюджета
	2026 - 2030
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха за счёт средств местного бюджета, единица
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.15.

	Мероприятие. 01.29
Обустройство велосипедной инфраструктуры за счет средств местного бюджета

	2026 - 2030
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Обустроена велосипедная инфраструктура за счет средств местного бюджета, единица
	
	
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.16.

	Мероприятие. 01.30
Создание сезонных ледяных катков за счёт средств местного бюджета 
	2026 - 2030
	Итого
	2 693,89
	-
	2 693,89
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	2 693,89
	-
	2 693,89
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период за счёт средств местного бюджета, единица
	
	
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	2.17.

	Мероприятие. 01.31
Устройство сезонных ледяных катков за счёт средств местного бюджета
	2026 - 2030
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, за счет средств местного бюджета, единица 
	
	
	Всего 
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	[bookmark: _Hlk214028884]3.
	Основное мероприятие 02. Обеспечение комфортной городской среды 
	2026 - 2030
	Итого
	128 178,36
	47 428,12
	33 466,31
	34 551,31
	6 366,31
	6 366,31
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	128 178,36
	47 428,12
	33 466,31
	34 551,31
	6 366,31
	6 366,31
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.
	Мероприятие 02.02.
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения 
	2026 - 2030
	Итого
	46 836,36
	21 371,12
	6 366,31
	6 366,31
	6 366,31
	6 366,31
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	46 836,36
	21 371,12
	6 366,31
	6 366,31
	6 366,31
	6 366,31
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Количество светильников, единица
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 1866
	1866
	 1866
	 1866
	1866
	 1866
	1866
	 1866
	 1866
	1866
	

	3.2.
	Мероприятие 02.03.
Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения
	2026 - 2030
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, единица
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.3.
	Мероприятие 02.04.
Установка шкафов управления наружным освещением
	2026 - 2030
	Итого
	3 283,00
	1 051,00
	1 094,00
	1 138,00
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	3 283,00
	1 051,00
	1 094,00
	1 138,00
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Количество установленных шкафов управления наружным освещением, единица
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	2
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	-
	-
	

	3.4.
	Мероприятие 02.05.
Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	2026 - 2030
	Итого
	821,84
	821,84
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	821,84
	821,84
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизация систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	3.5.
	Мероприятие 02.06.
Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования (Установка ДИП)
	2026 - 2030
	Итого
	24 240,96
	7 206,96
	8 350,00
	8 684,00
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	24 240,96
	7 206,96
	8 350,00
	8 684,00
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Установлены детские игровые площадки в рамках реализации мероприятия по замене детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования, единица
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	

	3.6.
	Мероприятие 02.07.
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)
	2026 - 2030
	Итого
	51 561,41
	15 542,41
	17 656,00
	18 363,00
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области


	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	51 561,41
	15 542,41
	17 656,00
	18 363,00
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	

	3.7.
	Мероприятие 02.08.
Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	2026 - 2030
	Итого
	1 434,79
	1 434,79
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 434,79
	1 434,79
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Выполнены работы по демонтажу (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), устройству и (или) модернизации систем наружного освещения, установке камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», в рамках реализации мероприятия по модернизации детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, единица
	
	
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	3.8.
	Мероприятие 02.09.
Содержание парков культуры и отдыха 
	2026 - 2030
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1.
Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв. м.
	 
	 
	Всего
	Итого 2026 год
	В том числе:
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	
	
	
	
	
	
	1
квартал
	1
полугодие
	9 
месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого по подпрограмме 1
	Итого
	666 791,11
	416 033,67
	191 662,50
	46 362,31
	6 366,31
	6 366,31
	

	
	Средства бюджета Московской области
	436 255,73
	281 230,73
	155 025,00
	-
	-
	-
	

	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	230 535,38
	134 802,94
	36 637,50
	46 362,31
	6 366,31
	6 366,31
	

	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	




Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
И4.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завер-шение работ
	Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	«Набережная «среднего» пруда», расположенная по адресу: 
п. Власиха, 
ул. Цветной бульвар, д. 21[footnoteRef:1] [1: территории, выбранные к благоустройству по итогам голосования на федеральном портале - za.gorodsreda.ru] 

	6,7 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	14.07.2025 – 29.11.2026
	15.10.2026
	341 258,52
	79 763,18
	Итого
	261 495,34
	261 495,34
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	239 268,23
	239 268,23
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	22 227,11
	22 227,11
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
И4.05. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завер-шение работ
	Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Московская область, городской округ Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Заозерная, д. 19[footnoteRef:2] [2: территория, выбранная к благоустройству по итогам голосования на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru] 

	0,25 га
	Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы)
	
	02.11.2026
	29 723,96
	-
	Итого
	29 723,96
	29 723,96
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	29 723,96
	29 723,96
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
01.13. Создание сезонных ледяных катков

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завер-шение работ
	Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Московская область, городской округ Власиха, 
п. Власиха, вблизи 
ул. Цветной бульвар и 
ул. Спортивная
	
	Работы по благоустройству с прохождением экспертизы
	01.04.2027- 30.11.2027
	01.12.2027
	135 000,00
	 
 
 
 

	Итого
	135 000,00
	-
	135 000,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	133 650,00
	-
	133 650,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 350,00
	-
	1 350,00
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
01.14. Устройство сезонных ледяных катков

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства
(кв.
метр, погонный
метр, мест, койкоместо
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2026  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Московская область,
городской округ
Власиха, 
п. Власиха,
ул. М. Жукова,
площадь возле ДК
	
	Работы по благоустройству
	01.12.2025 -31.03.2026
	01.12.2025
	45 055,28
	
	Итого
	22 500,00
	22 500,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	20 587,50
	20 587,50
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 912,50
	1 912,50
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	Московская область,
городской округ
Власиха, 
п. Власиха,
ул. М. Жукова,
площадь возле ДК (сезон 2026-2027 гг)
	
	Работы по благоустройству
	01.12.2026 -31.03.2027
	01.12.2026
	45 000,00
	
	Итого
	45 000,00
	22 500,00
	22 500,00
	
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	42 750,00
	21 375,00
	21 375,00
	
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	2 250,00
	1 125,00
	1 125,00
	
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области 
(за исключением мероприятий по содержанию территорий)

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства
(кв.
метр, погонный
метр, мест, койкоместо
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2026  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	«Набережная «среднего» пруда», расположенная по адресу: 
п. Власиха, 
ул. Цветной бульвар, д. 21[footnoteRef:3]  [3: территории, выбранные к благоустройству по итогам голосования на федеральном портале - za.gorodsreda.ru] 

	6,7 га
	Авторский надзор за выполнением работ
	
	15.10.2026
	1 787,87
	
	Итого
	1 787,87
	1 787,87
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 787,87
	1 787,87
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	Территория у родника, 
п. Власиха, 
ул. Цветной бульвар
	
	Работы по благоустройству
	
	15.10.2026
	7 076,48
	
	Итого
	7 076,48
	7 076,48
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	7 076,48
	7 076,48
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	




Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства
(кв.
метр, погонный
метр, мест, койкоместо
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2026  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Лесная, д. 38
	
	Работы по благоустройству
	
	15.10.2026
	9 908,01
	
	Итого
	9 908,01
	9 908,01
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	9 908,01
	9 908,01
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
01.23. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства
(кв.
метр, погонный
метр, мест, койкоместо
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2026  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Власиха
МО п. Власиха КПП №1 ул. М. Жукова от д. 16 до остановки «Березка»;
МО п. Власиха ул. Заозерная д.5;
МО п. Власиха ул. Пешеходная;
МО п. Власиха ул. Цветной бульвар д.18;
МО п. Власиха ул. М. Жукова д.6
	
	Работы по благоустройству
	01.01.2026-30.11.2026
	01.12.2026
	10 920,00
	
	Итого
	10 920,00
	10 920,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	10 920,00
	10 920,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
02.04. Установка шкафов управления наружным освещением

	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощность/
прирост
мощности
объекта строительства
(кв.
метр, погонный
метр, мест, койкоместо
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификатором работ
	Сроки проведения работ 
	Открытие объекта/ завершение работ 
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/
работ 
(тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2026  (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	МО п. Власиха ул. М. Жукова д.16 (ТП№15);
МО п. Власиха  ул. Южная д.1 (ТП№24)
	
	Работы по благоустройству
	01.01.2026-30.11.2026
	01.12.2026
	1 051,00
	
	Итого
	1 051,00
	1 051,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 051,00
	1 051,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
02.05. Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования 
(Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	
	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завер-шение работ
	Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Южная, д. 4
	200 кв.м./ 0,020 га
	Работы по благоустройству
	01.05.2026 – 31.08.2026
	01.09.2026
	821,84
	
	Итого
	821,84
	821,84
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	821,84
	821,84
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
02.06. Замена детских игровых площадок на дворовых территориях и территориях общего пользования 
(Установка ДИП)
	
	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завер-шение работ
	Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
ул. Южная, д. 4
	200 кв.м./ 0,020 га
	Работы по благоустройству
	01.05.2026 – 31.08.2026
	01.09.2026
	7 206,96
	
	Итого
	7 206,96
	7 206,96
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	7 206,96
	7 206,96
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
02.07. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)
	
	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завер-шение работ
	Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
мкр. Школьный, д. 4
	450 кв.м./ 0,045 га
	Работы по благоустройству
	01.05.2026 – 31.08.2026
	01.09.2026
	15 542,41
	
	Итого
	15 542,41
	15 542,41
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	15 542,41
	15 542,41
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 
02.08. Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)
	
	№ п/п
	Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта
	Мощ-
ность/
прирост
мощ-
ности
объекта строи-
тель-
ства
(кв.
метр, погон-
ный
метр, место, койко-место
и так далее)
	Виды работ в соответствии с классификато-ром работ
	Сроки проведения работ
	Открытие объекта/завер-шение работ
	Предельная стоимость объекта капи-тального строи-тельства/
работ  (тыс. руб.)
	Профинан-сировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования
	Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.)
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	г.о. Власиха, 
п. Власиха, 
мкр. Школьный, д. 4
	450 кв.м./ 0,045 га
	Работы по благоустройству
	01.05.2026 – 31.08.2026
	01.09.2026
	1 434,79
	
	Итого
	1 434,79
	1 434,79
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 434,79
	1 434,79
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	





Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2026 год 
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 01.
Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1
	Мероприятие 01.01.
Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Управление ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; 
МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Итого по подпрограмме 3
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Адресный перечень общественных территорий городского округа Власиха Московской области
для выполнения работ по благоустройству территорий в 2026 - 2030 годах

	№ 
п/п
	Адрес объекта (наименование объекта)
	Год реализации

	1.
	«Набережная «среднего» пруда», расположенная по адресу: п. Власиха, ул. Цветной бульвар, д. 21[footnoteRef:4] [4: территории, выбранные к благоустройству по итогам голосования на федеральном портале - za.gorodsreda.ru] 

	2026 год

	2.
	Московская область, городской округ Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная, д. 19[footnoteRef:5] [5: территории, выбранные к благоустройству по итогам голосования на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru
».] 

	2026 год

	3.
	Территория у родника, п. Власиха, ул. Цветной бульвар
	2026 год

	4.
	г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Лесная, д. 38
	2026 год

	5.
	Московская область, городской округ Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 23, д. 255
	2027 год




Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц

	№
	Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя
	Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству 
	Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству
	Вид работ
	Год реализации

	-
	-
	-
	-
	-
	-



