АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» сентября 2026 г. №449-адм

п. Власиха

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 23.12.2022 № 616-адм «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Власиха Московской области, реализация которых планируется с 2023 года», постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 13.11.2025 № 685-адм «О перечне муниципальных программ городского округа Власиха Московской области», постановляю:

1. Муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 26.12.2025г. № 808-адм изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вести Власихи» - vestnik-vlasiha.ru и разместить на официальном сайте городского округа Власиха Московской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.vlasiha-zato.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы городского округа Власиха Московской области Синелобова А.В.

Глава городского округа Власиха                                                                     Г.В. Потапчук

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Власиха Московской области

от «07» сентября 2026 г.  № 449- адм

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Власиха Московской области

от 26.12.2025 № 808-адм

Паспорт муниципальной программы городского округа Власиха Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Власиха Московской области – А.В. Синелобов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| I «Чистая вода» | Администрация городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| II «Системы водоотведения» | Администрация городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Администрация городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма I «Чистая вода» направлена на обеспечение населения городского округа Власиха Московской области доброкачественной питьевой водой за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории населения городского округа Власиха Московской области. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма II «Системы водоотведения» направлена на обеспечение населения городского округа Власиха Московской области качественными услугами водоотведения, увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. Снижение объема отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории городского округа Власиха Московской области. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» направлена на создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей городского округа Власиха Московской области за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма V направлена на снижение энергоемкости валового регионального продукта городского округа Власиха, в том числе структурные изменения, предусматривающие интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Власиха Московской области, а также на создание условий обеспечения деятельности подведомственных учреждений. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 5 291 971,61 | 1 307 069,40 | 1 330 492,81 | 947 185,32 | 1 707 224,08 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 396 890,32 | 123 757,28 | 116 893,06 | 66 386,07 | 89 853,91 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 688 861,93 | 1 430 826,68 | 1 447 385,87 | 1 013 571,39 | 1 797 077,99 | 0,00 |

Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из базовых отраслей экономики, обеспечивающая население городского округа Власиха коммунальными услугами, поддерживает инфраструктуру городского округа, напрямую влияя на качество жизни людей и функционирование других секторов.

Население городского округа Власиха по состоянию на 01.01.2025 года составило 28 556 человек (далее – чел.).

На территории городского округа Власиха расположено 78 многоквартирных домов, 9 общежитий, общей площадью 625 158,00 кв.м.

Услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению на территории городского округа Власиха осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство и развитие».

Водоснабжение осуществляется централизованно. На территории городского округа функционирует 5 водозаборных узлов (16 артезианских скважин, 12 резервуаров запаса чистой воды и 5 насосных станций второго подъема). Протяженность сети водоснабжения 37,8 км.

Водоотведение осуществляется централизованно. Количество сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков, составляет от 6,34 до 10.13 тыс. м³/сутки. Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 8,0 тыс. м³/сутки. Четыре канализационных насосных станций. Протяженность сети водоотведения 29,9 км.

Электроснабжение потребителей городского округа Власиха обеспечивает ОАО «Оборонэнерго», ПАО «Мосэнергосбыт». Электроснабжение осуществляется от распределительных устройств (РУ) напряжением 6,10 кВ электрической подстанции № 316 «Дарьино». Годовое потребление электроэнергии в городском округе составляет 40,79 млн. кВт.час.

Теплоснабжение - осуществляется централизовано от двух отопительных котельных. Тепловая мощность отопительных котельных составляет 91 Гкал/час. В качестве основного топлива используется природный газ.

Газоснабжение – городской округ обеспечивается природным газом газораспределительной станцией (ГРС) г. Таганьково и распределительными газопроводами высокого давления (Ру ≤ 0,6 МПа) ГУП МО «Мособлгаз».

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения и их технологическая отсталость.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Власиха Московской области составляет сегодня более 50 процентов. Основные узлы и агрегаты объектов жилищно-коммунального комплекса морально устарели и физически изношены, возможность увеличения пропускной способности сетей практически отсутствует.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

В настоящее время экономика и муниципальный сектор городского округа Власиха характеризуется повышенной энергоемкостью.

Потенциал энергосбережения в городском округе Власиха по всем направлениям деятельности оценивается как достаточно высокий.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии определена Федеральным Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными документами федерального и регионального уровней.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения, изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Исходя из анализа прошлых периодов в части цен на энергоресурсы, а также прогноза их изменения в будущем, можно сделать вывод об их росте несмотря на предпринимаемые усилия всех уровней власти по их сдерживанию на экономически обоснованном уровне.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2030 года будет расти. Тоже самое можно сказать о темпах роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

При этом одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального, является изношенность основных фондов - по многим видам она составляет 50% и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.

Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, расходы электроэнергии в системе водоснабжения и водоотведения, а также расходы энергии на собственные и технологические нужды энергоснабжающих организаций городского округа Власиха имеют достаточно высокий потенциал энергосбережения.

Основной проблемой является рост износа инженерных систем, т.е. систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также рост стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на устранение технологических нарушений в работе инженерных систем и на оплату коммунальных услуг в общих расходах муниципальных организаций.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

-	 росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности.

-	 росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения.

-	 снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

-	 опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных организаций культуры и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики городского округа Власиха и налоговых поступлений в бюджет.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории городского округа Власиха и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции энергообъектов должна выполняться с учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий. Котельные установки с высоким коэффициентом полезного действия, предизолированные трубы, электродвигатели с частотно-регулируемым приводом, регулирующие шунтирующие реакторы, энергосберегающие лампы и светильники — вот лишь малая часть предлагаемого современного оборудования.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1.	Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2.	Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

3.	Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Реализация муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (далее – муниципальная программа) с помощью использования программно-целевого метода позволит:

- изменить качественное состояние условий проживания в городском округе Власиха;

- стимулировать социально-экономическое развитие городского округа;

- в дальнейшем скоординировать привлечение средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Власиха Московской области;

- стимулировать инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках действующей региональной программы позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшения жилищных условий в многоквартирных домах;

- стимулировать позитивные тенденции в социально-экономическом развитии городского округа Власиха и, как следствие, повысить качество жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории;

- обеспечить более рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние окружающей среды.

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере создания комфортных условий проживания для жителей городского округа Власиха определяют следующие приоритеты:

обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

развитие нормативно-правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные возможности для решения проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой. Возникновение перечисленных проблем может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить основные:

риск исполнителя муниципальной программы, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы угрожают риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от политических амбиций лидеров некоторых государств, политической обстановки на Украине, от мировых цен на топливные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.

В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления муниципальной программой.

Целевые показатели муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.XX.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма I «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения | Отраслевой | Ед. | - |  | - | 1 | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства | 1.02.01 |
| 1.2 | Количество капитально отремонтированных водопроводных насосных станций | Отраслевой | Ед. | - |  | - | - | - | 1 | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства | 1.02.02 |
| 2 | Подпрограмма II «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности | Отраслевой | Ед. | - |  | - | - | - | 1 | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства | 2.01.01 |
| 2.2 | Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных (ливневых) насосных станций | Отраслевой | Ед. | - |  | - | - | 1 | 1 | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства | 2.02.02 |
| 3 | Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения | Отраслевой | Ед. |  | - | 16 | 1 | 7 | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства | 3.01.07 3.01.09 3.01.29 3.01.31 3.02.08 3.02.09 3.02.25 |
| 3.2 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения | Отраслевой | Ед. |  | - | - | - | 5 | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства | 3.02.02. |
| 3.3 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный отраслевой показатель | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства | 3.05.01 3.05.04 |
| 4 | Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | Отраслевой показатель | % |  | - | - | - | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства | 05.01.10 |
| 4.2 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Показатель государственной программы | % |  | - | - | - | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства | 05.02.01 |
| 5 | Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество аварийно-диспетчерских служб, обеспеченных аварийным запасом для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Отраслевой | Единица |  | - | 1 | 1 | 1 |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства | 8.01.10 8.01.11 |

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I «Чистая вода» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения | Единица | Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения Базовое значение показателя – не установлено | Данные ОМСУ | Годовая |
| 1.2. | Количество капитально отремонтированных водопроводных насосных станций | Единица | Количество капитально отремонтированных водопроводных насосных станций Базовое значение показателя – не установлено | Данные ОМСУ | Годовая |
| II «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности | Единица | Количество построенных и реконструированных объектов очистки сточных вод муниципальной собственности Базовое значение показателя – не установлено | Данные ОМСУ | Годовая |
| 2.2. | Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных (ливневых) насосных станций | Единица | Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных (ливневых) насосных станций Базовое значение показателя – не установлено | Данные ОМСУ | Годовая |
| III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения | Единица | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения Базовое значение показателя – не установлено | Данные ОМСУ | Годовая |
| 3.2. | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения | Единица | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения Базовое значение показателя – не установлено | Данные ОМСУ | Годовая |
| 3.3. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | % | # Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле: Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, 3 где # Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент; # АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.; # АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.; # АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.; # 3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области; N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. Базовое значение показателя – 2025 год | Государственная автоматизированная система «Управление» | Годовая |
| Муниципальная подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; # Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица # Базовое значение показателя – не установлено | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области. | Годовая |
| 4.2. | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где: Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент; Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; # Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица # Базовое значение показателя – не установлено | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | Годовая |
| VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество аварийно-диспетчерских служб, обеспеченных аварийным запасом для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Единица | # Количество аварийно-диспетчерских служб, обеспеченных аварийным запасом для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Базовое значение показателя – не установлено | Данные ОМСУ | Годовая |

# Подпрограмма I «Чистая вода»

Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 1 033 669,71 | 370 829,20 |  |  |  |  | 592 197,51 | 61 187,00 | 9 456,00 | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 940 752,21 | 336 252,46 |  |  |  |  | 537 388,90 | 58 127,65 | 8 983,20 | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 92 917,50 | 34 576,74 |  |  |  |  | 54 808,61 | 3 059,35 | 472,80 | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.1 | Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 953 570,71 | 370 829,20 |  |  |  |  | 582 741,51 | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 864 658,16 | 336 252,46 |  |  |  |  | 528 405,70 | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 88 912,55 | 34 576,74 |  |  |  |  | 54 335,81 | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 1.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 80 099,00 | - |  |  |  |  | 9 456,00 | 61 187,00 | 9 456,00 | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства, МУП «Благоустройство и развитие» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76 094,05 | - |  |  |  |  | 8 983,20 | 58 127,65 | 8 983,20 | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 4 004,95 | - |  |  |  |  | 472,80 | 3 059,35 | 472,80 | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности»

# Подпрограммы I «Чистая вода»

| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Система водоснабжения г.о. Власиха, в т.ч. ПИР | 37 000 пог.м | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2023-30.11.2027 | 30.11.2027 | 1 169 848,39 | 216 277,67 | Итого: | 953 570,71 | 370 829,20 | 582 741,51 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 196 394,32 | Средства бюджета Московской области | 864 658,16 | 336 252,46 | 528 405,70 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 883,35 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 88 912,55 | 34 576,74 | 54 335,81 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы I «Чистая вода»

| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Капитальный ремонт здания ВНС ВЗУ «Школьный», внутренней трубной обвязки, замена оборудования, капитальный ремонт РЧВ г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 665 м³/сут | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2026-29.11.2029 | 30.11.2029 | 80 099,00 |  | Итого: | 80 099,00 | - | 9 456,00 | 61 187,00 | 9 456,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 76 094,05 | - | 8 983,20 | 58 127,65 | 8 983,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 4 004,95 | - | 472,80 | 3 059,35 | 472,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |

# Подпрограмма II «Системы водоотведения»

Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 2 522 492,49 | 50 000,00 |  |  |  |  | 200 000,00 | 500 000,00 | 1 772 492,49 | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 396 367,86 | 47 500,00 |  |  |  |  | 190 000,00 | 475 000,00 | 1 683 867,86 | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 126 124,63 | 2 500,00 |  |  |  |  | 10 000,00 | 25 000,00 | 88 624,63 | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 2 522 492,49 | 50 000,00 |  |  |  |  | 200 000,00 | 500 000,00 | 1 772 492,49 | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 396 367,86 | 47 500,00 |  |  |  |  | 190 000,00 | 475 000,00 | 1 683 867,86 | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 126 124,63 | 2 500,00 |  |  |  |  | 10 000,00 | 25 000,00 | 88 624,63 | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 74 987,50 | - |  |  |  |  | 15 129,50 | 44 728,50 | 15 129,50 | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 71 238,11 | - |  |  |  |  | 14 373,02 | 42 492,07 | 14 373,02 | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 3 749,39 | - |  |  |  |  | 756,48 | 2 236,43 | 756,48 | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 74 987,50 | - |  |  |  |  | 15 129,50 | 44 728,50 | 15 129,50 | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства, МУП «Благоустройство и развитие» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 71 238,11 | - |  |  |  |  | 14 373,02 | 42 492,07 | 14 373,02 | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 3 749,39 | - |  |  |  |  | 756,48 | 2 236,43 | 756,48 | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |  |

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01. «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» Подпрограммы II «Системы водоотведения»

| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод по адресу: Московская обл., городской округ Власиха, мкр. Солнечный, соор. 11 (в т.ч. ПИР) | 8000 м³/сут | Московская обл., городской округ Власиха, мкр. Солнечный, соор. 11 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 28.04.2026-29.11.2029 | 30.11.2029 | 2 522 492,49 |  | Итого: | 2 522 492,49 | 50 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 1 772 492,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 396 367,86 | 47 500,00 | 190 000,00 | 475 000,00 | 1 683 867,86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 126 124,63 | 2 500,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | 88 624,63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

# Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» Подпрограммы II «Системы водоотведения»

| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Капитальный ремонт КНС «Березка» г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 3840 м³/сут | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2026-29.11.2029 | 30.11.2029 | 43 310,00 |  | Итого: | 43 310,00 | - | 15 129,50 | 13 051,00 | 15 129,50 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 41 144,49 | - | 14 373,02 | 12 398,45 | 14 373,02 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 2 165,51 | - | 756,48 | 652,55 | 756,48 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Капитальный ремонт КНС "Центр" г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 8 040 м³/сут | г. о. Власиха |  |  | 30.11.2028 | 31 677,50 |  | Итого: | 31 677,75 | - | - | 31 677,75 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 30 093,62 | - | - | 30 093,62 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 1 583,88 | - | - | 1 583,88 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |

# Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2026-2030 | Итого | 792 033,28 | 769 633,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 400,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 729 959,66 | 709 060,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 899,20 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 62 073,62 | 60 572,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,80 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.07. – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 332 632,95 | 310 232,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 400,00 | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 312 988,22 | 292 089,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 899,20 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 19 644,73 | 18 143,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,80 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 5 | - |  | - |  |  | - |  | 5 | 1 | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.09. – Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 450 339,79 | 450 339,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 416 971,44 | 416 971,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 33 368,35 | 33 368,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 | - |  | - |  |  | - |  | 5 | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.29. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2026-2030 | Итого | 6 384,44 | 6 384,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 6 384,44 | 6 384,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Количество объектов теплоснабжения, по которым произведены дополнительные расходы, ед. | x | x | Всего | Итого 2026 год |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 6 |  | - |  | - | - |  | 6 |  | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.31. Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2026-2030 | Итого | 2 676,11 | 2 676,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 2 676,11 | 2 676,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Количество объектов теплоснабжения муниципальной собственности, по которым произведены дополнительные расходы, ед. | x | x | Всего | Итого 2026 год |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  | - |  | - | - |  | 5 |  | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 1 236 451,00 | 229 873,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 473,86 | 398 103,89 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 153 653,77 | 214 256,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 831,69 | 371 565,60 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 82 797,23 | 15 616,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 642,17 | 26 538,29 | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения | 2026-2030 | Итого | 14 252,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 388,00 | 6 864,00 | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства, МУП «Благоустройство и развитие» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 539,37 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 018,59 | 6 520,78 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 712,63 | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 369,41 | 343,22 | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - | 5 | - | - |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.08 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности | 2026-2030 | Итого | 1 219 842,87 | 227 517,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 601 085,86 | 391 239,89 | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 137 916,19 | 212 058,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 813,10 | 365 044,82 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 81 926,68 | 15 458,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 272,76 | 26 195,07 | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Количество реконструированных сетей теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 5 | - |  | - |  |  | - |  | 5 | - | 7 | - | - |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 02.09 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований | 2026-2030 | Итого | 2 356,05 | 2 356,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства, МУП «Благоустройство и развитие» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 198,21 | 2 198,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 157,84 | 157,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - |  | - |  |  | - |  | 1 | - | - | - | - |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.25. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО) | 2026-2030 | Итого | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество сетей теплоснабжения, по которым произведены дополнительные расходы, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3 | - |  | - |  |  | - |  | 3 | - | - | - | - |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 05 – Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | 2026-2030 | Итого | 1 659,95 | 1 659,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 1 659,95 | 1 659,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований | 2026-2030 | Итого | 599,95 | 599,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 599,95 | 599,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - |  | - |  |  | - |  | 1 | - | - | - | - |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | 2026-2030 | Итого | 1 060,00 | 1 060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 1 060,00 | 1 060,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 1 полугодие |  |  | 9 месяцев |  | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - |  | - |  |  | - |  | 1 | - | - | - | - |  |  |

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.07. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1. | Строительство блочно-модульной котельной г.о. Власиха мкр. Березка (в т.ч. ПИР) | 3 мегавт | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 99 366,63 | 29 809,96 | Итого: | 69 556,64 | 69 556,64 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29 511,86 | Средства бюджета Московской области | 64 896,35 | 64 896,35 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 298,10 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 4 660,29 | 4 660,29 | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Реконструкция ЦТП "Школьный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха, мкр. Школьный ( в т.ч. ПИР) | 8 мегавт | г.о. Власиха Московская область |  | 16.04.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 109 011,62 | 91 352,80 | Итого: | 17 658,79 | 17 658,79 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 187,46 | Средства бюджета Московской области | 17 479,54 | 17 479,54 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 165,34 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 179,25 | 179,25 | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Строительство блочного теплового пункта котельной №2 по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 10 мегавт | г.о. Власиха Московская область |  | 17.02.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 218 950,00 | 63 339,44 | Итого: | 155 610,55 | 155 610,55 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 58 989,61 | Средства бюджета Московской области | 144 924,00 | 144 924,00 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 349,84 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 10 686,55 | 10 686,55 | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Реконструкция ЦТП "Спортивный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 5 мегавт | г.о. Власиха Московская область |  | 16.04.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 72 721,85 | 38 907,00 | Итого: | 33 814,78 | 33 814,78 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 38 227,29 | Средства бюджета Московской области | 33 476,64 | 33 476,64 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 679,71 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 338,14 | 338,14 | - | - | - | - |  |  |
| 5. | Строительство блочного теплового пункта по адресу: Московская область, г.о. Власиха, в районе пересечения улиц Заозёрная и Солнечная (в т.ч. ПИР) | 3,5 мегавт | г.о. Власиха Московская область |  | 17.02.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 132 020,27 | 126 268,06 | Итого: | 5 752,20 | 5 752,20 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 117 577,15 | Средства бюджета Московской области | 5 352,78 | 5 352,78 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 690,90 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 399,42 | 399,42 | - | - | - | - |  |  |
| 6. | Реконструкция котельной №1 г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 35 мегавт | г.о. Власиха Московская область |  | 17.02.2025-14.10.2027 | 15.10.2027 | 64 000,00 | 13 760,00 | Итого: | 50 239,99 | 27 839,99 | 22 400,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 745,89 | Средства бюджета Московской области | 46 858,91 | 25 959,71 | 20 899,20 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 014,11 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 3 381,08 | 1 880,28 | 1 500,80 | - | - | - |  |  |

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.09. «Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Реконструкция ЦТП "Цветочный", г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 4,7 МВт | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 86 259,59 | 25 231,35 | Итого: | 61 028,24 | 61 028,24 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 498,59 | Средства бюджета Московской области | 56 837,14 | 56 837,14 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 732,76 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 4 191,10 | 4 191,10 | - | - | - |  |  |
| 2. | Реконструкция ЦТП "Сосновый" г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 11,5 МВт | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2025- 14.10.2026 | 15.10.2026 | 133 500,00 | 15 000,00 | Итого: | 118 500,00 | 118 500,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 995,00 | Средства бюджета Московской области | 110 560,50 | 110 560,50 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 005,00 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 7 939,50 | 7 939,50 | - | - | - |  |  |
| 3. | Реконструкция ЦТП "Солнечный " г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 9,5 МВт | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 97 500,00 | 14 625,00 | Итого: | 82 875,00 | 82 875,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 645,10 | Средства бюджета Московской области | 77 322,40 | 77 322,40 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 979,90 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 5 552,60 | 5 552,60 | - | - | - |  |  |
| 4. | Реконструкция ЦТП "Центральный" г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 13,8 МВт | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2025- 14.10.2026 | 15.10.2026 | 160 500,00 | 14 400,00 | Итого: | 146 100,00 | 146 100,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 435,20 | Средства бюджета Московской области | 136 311,30 | 136 311,30 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 964,80 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 9 788,70 | 9 788,70 | - | - | - |  |  |
| 5. | Реконструкция ЦТП "Березка" г.о. Власиха (в т. ч. ПИР) | 3 МВт | г.о. Власиха Московская область |  | 20.01.2025- 14.10.2026 | 15.10.2026 | 57 900,00 | 19 378,99 | Итого: | 38 521,00 | 38 521,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 080,59 | Средства бюджета Московской области | 35 940,10 | 35 940,10 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 298,39 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 2 580,90 | 2 580,90 | - | - | - |  |  |

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.29. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Строительство блочного теплового пункта котельной №2 по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 10 мегавт | г.о. Власиха Московская область | Строительство | 17.02.2026-14.10.2026 | 15.10.2026 |  |  | Итого: | 1 885,01 | 1 885,01 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 1 885,01 | 1 885,01 | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Строительство блочного теплового пункта по адресу: Московская область, г.о.Власиха, в районе пересечения улиц Заозёрная и Солнечная (в т.ч. ПИР) | 3,5 мегавт | г.о. Власиха Московская область | Строительство | 17.02.2026-14.10.2026 | 15.10.2026 |  |  | Итого: | 810,02 | 810,02 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 810,02 | 810,02 | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Строительство блочно-модульной котельной г.о. Власиха мкр. Березка (в т.ч. ПИР) | 3 мегавт | г.о. Власиха Московская область | Строительство | 20.01.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 |  |  | Итого: | 3 689,38 | 3 689,38 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 3 689,38 | 3 689,38 | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Реконструкция ЦТП "Школьный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха, мкр.Школьный ( в т.ч. ПИР) | 8 мегавт | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 16.04.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 109 011,62 | 91 352,80 | Итого: | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 187,46 | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 165,34 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |  |  |
| 5. | Реконструкция котельной № 1 г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 35 мегавт | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 17.02.2025-14.10.2027 | 15.10.2027 | 64 000,00 | 13 760,00 | Итого: | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 745,89 | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 014,11 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |  |  |
| 6. | Реконструкция ЦТП "Спортивный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха ( в т.ч. ПИР) | 5 мегавт | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 16.04.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 72 721,85 | 38 907,00 | Итого: | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 38 227,29 | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 679,71 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |  |  |

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.31 «Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Реконструкция ЦТП "Цветочный", г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 4,7 МВт | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 20.01.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 |  |  | Итого: | 1 724,54 | 1 724,54 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 1 724,54 | 1 724,54 | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Реконструкция ЦТП "Сосновый" г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 11,5 МВт | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 20.01.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 133 500,00 |  | Итого: | 116,72 | 116,72 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 116,72 | 116,72 | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Реконструкция ЦТП "Солнечный " г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 9,5 МВт | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 20.01.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 97 500,00 |  | Итого: | 36,92 | 36,92 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 36,92 | 36,92 | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Реконструкция ЦТП "Центральный" г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 13,8 МВт | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 20.01.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 160 500,00 |  | Итого: | 431,06 | 431,06 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 431,06 | 431,06 | - | - | - | - |  |  |
| 5. | Реконструкция ЦТП "Березка" г.о. Власиха (в т. ч. ПИР) | 3 МВт | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 20.01.2025-14.10.2026 | 15.10.2026 | 57 900,00 |  | Итого: | 366,87 | 366,87 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 366,87 | 366,87 | - | - | - | - |  |  |

# Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено

# мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения»

# Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| N п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Участок сети водоотведения Ду 150мм от К-101 до К-17 (ул. Солнечная, д.7) г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | от К-101 до К-17 (ул. Солнечная, д.7) г.о. Власиха | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2028 | Средства бюджета Московской области | 1 150,44 | - | 575,22 | 575,22 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 60,56 | - | 30,28 | 30,28 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  |  |  | Итого | Х | Х | 1 211,00 | - | 605,50 | 605,50 |
| 2 | Участок сети водоотведения Ду 400мм методом санации полимерным рукавом протяженностью 165м (от К-132 до К-118) и замена трех канализационных колодцев г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Власиха | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2026-29.11.2028 | Средства бюджета Московской области | 10 568,74 | - | 6 443,37 | 4 125,37 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 556,26 | - | 339,13 | 217,13 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  |  |  | Итого | X | X | 11 125,00 | - | 6 782,50 | 4 342,50 |
| 3 | Участок сети водоотведения от К-128 до К-129 (ул. Заозерная, д.24) г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | от К-128 до К-129 (ул. Заозерная, д.24) г.о. Власиха | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) |  | Средства бюджета Московской области | 775,20 | - | - | 775,20 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 40,80 | - | - | 40,80 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  |  |  | Итого | X | X | 816,00 | - | - | 816,00 |
| 4 | Участок сети водоотведения от К-39 до К-31 (ул. Заозерная, д.13) г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Власиха | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) |  | Средства бюджета Московской области | 699,67 | - | - | 699,67 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 36,83 | - | - | 36,83 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | X | X | 736,50 | - | - | 736,50 |
| 5 | Участок сети водоотведения от К-69 до К-73 (Бассейн) г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | от К-69 до К-73 (Бассейн) г.о. Власиха | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) |  | Средства бюджета Московской области | 345,32 |  |  | 345,32 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 18,18 |  |  | 18,18 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | X | X | 363,50 |  |  | 363,50 |

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.08. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1. | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от БТП Заозерная до сл.зд. 1 (в т.ч. ПИР) | 1426 м | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 20.01.2026-14.10.2028 | 15.10.2028 | 97 082,08 |  | Итого: | 97 082,08 | - | 63 103,37 | 33 978,71 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 90 577,58 | - | 58 875,44 | 31 702,14 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 6 504,50 | - | 4 227,93 | 2 276,57 | - | - |  |  |
| 2. | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от ЦТП Центральный до ЦТП Сосновый (1-контур) (в т.ч. ПИР) | 779 м | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 20.01.2026-14.10.2028 | 15.10.2028 | 109 217, 33 |  | Итого: | 109 217, 33 | - | 70 991,25 | 38 226,08 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 101 899,76 | - | 66 234,83 | 35 664,93 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 7 317,57 | - | 4 756,42 | 2 561,15 | - | - |  |  |
| 3. | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Заозерная (в т.ч. ПИР) | 3170,8 м | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 20.01.2026-14.10.2028 | 15.10.2028 | 215 868,11 |  | Итого: | 215 868,11 | - | 140 314,27 | 75 553,84 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 201 404,94 | - | 130 913,21 | 70 491,73 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 14 463,17 | - | 9 401,06 | 5 062,11 | - | - |  |  |
| 4. | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Окружная и ул. Лесная (казарменная зона) (в т.ч. ПИР) | 3628 м | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 20.01.2026-14.10.2028 | 15.10.2028 | 258 226,20 |  | Итого: | 258 226,20 | - | 137 772,00 | 120 454,20 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 240 925,05 | - | 128 541,28 | 112 383,77 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 17 301,15 | - | 9 230,72 | 8 070,43 | - | - |  |  |
| 5. | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Спортивная и ул. М.Жукова (мкр. Центральный) (в т.ч. ПИР) | 2479 м | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 20.01.2026-14.10.2028 | 15.10.2028 | 168 770,32 | 5 939,72 | Итого: | 162 816,40 | 50 631,09 | 59 069,61 | 53 115,70 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 522,80 | Средства бюджета Московской области | 151 925,71 | 47 238,81 | 55 111,95 | 49 574,95 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 416,92 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 10 890,69 | 3 392,28 | 3 957,66 | 3 540,75 | - | - |  |  |
| 6. | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Цветной б-р (в т.ч. ПИР) | 2554 м | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 20.01.2026-14.10.2028 | 15.10.2028 | 173 876,32 |  | Итого: | 173 876,32 | - | 113 019,60 | 60 856,72 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 162 226,61 | - | 105 447,29 | 56 779,32 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 11 649,71 | - | 7 572,31 | 4 077,40 | - | - |  |  |
| 7. | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Цветной б-р (от УТ113 до м-на ВкусВилл, от УТ113 до ул. М.Жукова 12А) (в т.ч. ПИР) | 380 м | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 20.01.2026-14.10.2028 | 15.10.2028 | 25 870,40 |  | Итого: | 25 870,40 | - | 16 815,76 | 9 054,64 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 24 137,08 | - | 15 689,10 | 8 447,98 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 1 733,32 | - | 1 126,66 | 606,66 | - | - |  |  |
| 8. | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от ул. Заозерная д. 15 до ДС № 5 Звездочка (в т.ч. ПИР) | 440 м | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 17.02.2025-14.06.2026 | 15.06.2026 | 23 352,41 | 20 548,05 | Итого: | 2 804,36 | 2 804,36 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 136,91 | Средства бюджета Московской области | 2 611,47 | 2 611,47 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 411,14 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 192,89 | 192,89 | - | - | - | - |  |  |
| 9. | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ34 до ЦПТ Центральный (1-контур) (в т.ч. ПИР) | 360 м | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 06.08.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 75 993,69 | 64 102,33 | Итого: | 11 891,36 | 11 891,36 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 59 709,93 | Средства бюджета Московской области | 11 083,65 | 11 083,65 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 392,40 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 807,71 | 807,71 | - | - | - | - |  |  |
| 10. | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Заозерная (перевод потребителей на 2-ой контур отопления) (в т.ч. ПИР) | 1058 м | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 06.08.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 91 759,30 | 37 454,30 | Итого: | 54 305,00 | 54 305,00 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 944,86 | Средства бюджета Московской области | 50 666,56 | 50 666,56 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 509,44 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 3 638,44 | 3 638,44 | - | - | - | - |  |  |
| 11. | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от поликлиники до зд. № 292 ул.Лесная (казарменная зона) (в т.ч. ПИР) | 623,4 м | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 06.08.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 43 711,76 | 20 158,34 | Итого: | 64 818,11 | 64 818,11 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 774,94 | Средства бюджета Московской области | 60 354,46 | 60 354,46 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 383,39 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 4 463,65 | 4 463,65 | - | - | - | - |  |  |
| 12. | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ4 до ЦПТ Солнечный (1-контур) (в т.ч. ПИР) | 460 м | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 06.08.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 38 485,75 | 17 748,28 | Итого: | 43 067,20 | 43 067,20 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 530,28 | Средства бюджета Московской области | 40 103,32 | 40 103,32 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 218,00 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 2 963,88 | 2 963,88 | - | - | - | - |  |  |

# Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено

# мероприятием 02.09. «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| N п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №3 по адресу: Московская область, г.о. Власиха: от МКД ул. Маршала Жукова д.22 до МКД ул. Маршала Жукова д.21, от ТК-2 до ТК-4, от опуска сети в землю до ввода в служебное здание №1 (в т.ч. ПИР) | Московская область, г.о. Власиха: от МКД ул. Маршала Жукова д.22 до МКД ул. Маршала Жукова д.21, от ТК-2 до ТК-4, от опуска сети в землю до ввода в служебное здание №1 | Капитальный ремонт | 09.07.2024-14.10.2026 | Средства бюджета Московской области | 2 198,21 | 2 198,21 | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 157,84 | 157,84 | - | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  |  |  | Итого | X | X | 2 356,05 | 2 356,05 | - | - |

# Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование

# которых предусмотрено мероприятием 02.25. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| N п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от поликлиники до зд. № 292 ул.Лесная (казарменная зона) (в т.ч. ПИР) | 623,4 м | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 06.08.2024-14.10.2026 | 15.10.2025 | 43 711,76 | 20 158,34 | Итого: | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 774,94 | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 383,39 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ4 до ЦПТ Солнечный (1-контур) (в т.ч. ПИР) | 460 м | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 06.08.2024-14.10.2026 | 15.10.2025 | 38 485,75 | 17 748,28 | Итого: | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 530,28 | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 218,00 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Заозерная (перевод потребителей на 2-ой контур отопления) (в т.ч. ПИР) | 1058 м | г.о. Власиха Московская область | Реконструкция | 06.08.2024-14.10.2026 | 15.10.2026 | 91 759,30 | 37 454,30 | Итого: | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 944,86 | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 509,44 | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - |  |  |

# Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

# Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2026-2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2026-2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2026-2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2026-2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

# Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | 2026-2030 | Итого | 27 568,00 | 8 831,00 |  |  |  |  | 9 185,00 | 9 552,00 | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 27 568,00 | 8 831,00 |  |  |  |  | 9 185,00 | 9 552,00 | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.10 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | 2026-2030 | Итого | 14 717,00 | 5 348,50 |  |  |  |  | 4 592,50 | 4 776,00 | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства, МУП «Благоустройство и развитие» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 14 717,00 | 5 348,50 |  |  |  |  | 4 592,50 | 4 776,00 | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.11 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | 2026-2030 | Итого | 12 851,00 | 3 482,50 |  |  |  |  | 4 592,50 | 4 776,00 | - | - | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства, МУП «Благоустройство и развитие» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 12 851,00 | 3 482,50 |  |  |  |  | 4 592,50 | 4 776,00 | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | в том числе: |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |

Значения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 02 | 01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | единица | Значение результата определяется согласно адресным перечням муниципальной программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14) |
| 2 | 1 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | единица | Значение результата определяется согласно адресным перечням муниципальной программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования) |
| 3 | 2 | 01 | 01 | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | единица | Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 4 | 2 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции | единица | Значение результата определяется согласно адресным перечням муниципальной программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта) |
| 5 | 3 | 01 | 07 | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения | единица | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения |
| 6 | 3 | 01 | 09 | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности | единица | Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности |
| 7 | 3 | 01 | 29 | Количество объектов теплоснабжения, по которым произведены дополнительные расходы | единица | Количество объектов теплоснабжения, по которым произведены дополнительные расходы |
| 8 | 3 | 01 | 31 | Количество объектов теплоснабжения муниципальной собственности, по которым произведены дополнительные расходы | единица | Количество объектов теплоснабжения муниципальной собственности, по которым произведены дополнительные расходы |
| 9 | 3 | 02 | 02 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения | единица | Значение результата определяется согласно адресному перечню муниципальной программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам и по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14) |
| 10 | 3 | 02 | 08 | Количество реконструированных сетей теплоснабжения | единица | Количество реконструированных сетей (участков) теплоснабжения |
| 11 | 3 | 02 | 09 | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения | единица | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) теплоснабжения |
| 12 | 3 | 02 | 25 | Количество сетей теплоснабжения, по которым произведены дополнительные расходы | единица | Количество сетей теплоснабжения, по которым произведены дополнительные расходы |
| 13 | 3 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) | единица | Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований) |
| 14 | 3 | 05 | 04 | Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) | единица | Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований) |
| 15 | 5 | 01 | 10 | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | единица | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
| 16 | 5 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов | единица | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов |
| 17 | 8 | 01 | 10 | Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения | единица | Аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения (из расчета 1 условная единица) |
| 17 | 8 | 01 | 11 | Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения | единица | Аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения (из расчета 1 условная единица) |