АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» сентября 2026 г. №449-адм

п. Власиха

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 23.12.2022 № 616-адм «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Власиха Московской области, реализация которых планируется с 2023 года», постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 13.11.2025 № 685-адм «О перечне муниципальных программ городского округа Власиха Московской области», постановляю:
1. Муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», утвержденную постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 26.12.2025г. № 808-адм изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вести Власихи» - vestnik-vlasiha.ru и разместить на официальном сайте городского округа Власиха Московской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.vlasiha-zato.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа Власиха Московской области Синелобова А.В.
	



	


Глава городского округа Власиха                                                                     Г.В. Потапчук
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
городского округа Власиха Московской области 
от «07» сентября 2026 г.  № 449- адм

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Власиха Московской области
от 26.12.2025 № 808-адм

Паспорт муниципальной программы городского округа Власиха Московской области
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Власиха Московской области – А.В. Синелобов

	Муниципальный заказчик программы
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Власиха Московской области

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	I «Чистая вода»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	II «Системы водоотведения»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Краткая характеристика подпрограмм
	Подпрограмма I «Чистая вода» направлена на обеспечение населения городского округа Власиха Московской области доброкачественной питьевой водой за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории населения городского округа Власиха Московской области.

	
	Подпрограмма II «Системы водоотведения» направлена на обеспечение населения городского округа Власиха Московской области качественными услугами водоотведения, увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. Снижение объема отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории городского округа Власиха Московской области.

	
	Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» направлена на создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей городского округа Власиха Московской области за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории.

	
	Подпрограмма V направлена на снижение энергоемкости валового регионального продукта городского округа Власиха, в том числе структурные изменения, предусматривающие интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.


	
	Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» направлена на создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Власиха Московской области, а также на создание условий обеспечения деятельности подведомственных учреждений.


	Источники финансирования муниципальной программы, 
[bookmark: sub_101]в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):
	Расходы (тыс. рублей)

	
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	Средства бюджета Московской области
	5 291 971,61
	1 307 069,40

	1 330 492,81
	947 185,32
	1 707 224,08
	0,00

	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	396 890,32
	123 757,28
  
	116 893,06
	66 386,07
	89 853,91
	0,00

	Внебюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего, в том числе по годам:
	5 688 861,93
	1 430 826,68
	1 447 385,87
	1 013 571,39
	1 797 077,99
	0,00



Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
 в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из базовых отраслей экономики, обеспечивающая население городского округа Власиха коммунальными услугами, поддерживает инфраструктуру городского округа, напрямую влияя на качество жизни людей и функционирование других секторов.   
Население городского округа Власиха по состоянию на 01.01.2025 года составило 28 556 человек (далее – чел.).
На территории городского округа Власиха расположено 78 многоквартирных домов, 9 общежитий, общей площадью 625 158,00 кв.м.
Услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению на территории городского округа Власиха осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство и развитие». 
Водоснабжение осуществляется централизованно. На территории городского округа функционирует 5 водозаборных узлов (16 артезианских скважин, 12 резервуаров запаса чистой воды и 5 насосных станций второго подъема). Протяженность сети водоснабжения 37,8 км.
Водоотведение осуществляется централизованно. Количество сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков, составляет от 6,34 до 10.13 тыс. м³/сутки. Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 8,0 тыс. м³/сутки. Четыре канализационных насосных станций. Протяженность сети водоотведения 29,9 км.
Электроснабжение потребителей городского округа Власиха обеспечивает ОАО «Оборонэнерго», ПАО «Мосэнергосбыт». Электроснабжение осуществляется от распределительных устройств (РУ) напряжением 6,10 кВ электрической подстанции № 316 «Дарьино». Годовое потребление электроэнергии в городском округе составляет 40,79 млн. кВт.час. 
 Теплоснабжение - осуществляется централизовано от двух отопительных котельных. Тепловая мощность отопительных котельных составляет 91 Гкал/час. В качестве основного топлива используется природный газ.
Газоснабжение – городской округ обеспечивается природным газом газораспределительной станцией (ГРС) г. Таганьково и распределительными газопроводами высокого давления (Ру ≤ 0,6 МПа) ГУП МО «Мособлгаз».  
К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения и их технологическая отсталость.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Власиха Московской области составляет сегодня более 50 процентов. Основные узлы и агрегаты объектов жилищно-коммунального комплекса морально устарели и физически изношены, возможность увеличения пропускной способности сетей практически отсутствует.
Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. 
В настоящее время экономика и муниципальный сектор городского округа Власиха характеризуется повышенной энергоемкостью. 
Потенциал энергосбережения в городском округе Власиха по всем направлениям деятельности оценивается как достаточно высокий. 
Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии определена Федеральным Законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными документами федерального и регионального уровней.
Решения, принятые Правительством Российской Федерации в развитие этого положения, изменили направление динамики роста внутренних цен на энергоносители, создав экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.
Исходя из анализа прошлых периодов в части цен на энергоресурсы, а также прогноза их изменения в будущем, можно сделать вывод об их росте несмотря на предпринимаемые усилия всех уровней власти по их сдерживанию на экономически обоснованном уровне.
В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2030 года будет расти. Тоже самое можно сказать о темпах роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.
При этом одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального, является изношенность основных фондов - по многим видам она составляет 50% и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.
Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспортировке тепловой и электрической энергии, расходы электроэнергии в системе водоснабжения и водоотведения, а также расходы энергии на собственные и технологические нужды энергоснабжающих организаций городского округа Власиха имеют достаточно высокий потенциал энергосбережения. 
Основной проблемой является рост износа инженерных систем, т.е. систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также рост стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на устранение технологических нарушений в работе инженерных систем и на оплату коммунальных услуг в общих расходах муниципальных организаций.
С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
-	 росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности.
-	 росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения.
-	 снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.
-	 опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных организаций культуры и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики городского округа Власиха и налоговых поступлений в бюджет.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории городского округа Власиха и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.
Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции энергообъектов должна выполняться с учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих технологий. Котельные установки с высоким коэффициентом полезного действия, предизолированные трубы, электродвигатели с частотно-регулируемым приводом, регулирующие шунтирующие реакторы, энергосберегающие лампы и светильники — вот лишь малая часть предлагаемого современного оборудования.
Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1.	Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.
2.	Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению. Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.
В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.
3.	Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Реализация муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (далее – муниципальная программа) с помощью использования программно-целевого метода позволит:
- изменить качественное состояние условий проживания в городском округе Власиха;
- стимулировать социально-экономическое развитие городского округа;
- в дальнейшем скоординировать привлечение средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Власиха Московской области;
- стимулировать инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
Выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках действующей региональной программы позволит:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшения жилищных условий в многоквартирных домах;
- стимулировать позитивные тенденции в социально-экономическом развитии городского округа Власиха и, как следствие, повысить качество жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории;
- обеспечить более рациональное использование природных ресурсов;
- улучшить экологическое состояние окружающей среды.
Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере создания комфортных условий проживания для жителей городского округа Власиха определяют следующие приоритеты:
обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
развитие нормативно-правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные возможности для решения проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства.
К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой. Возникновение перечисленных проблем может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.
В рамках данной группы рисков можно выделить основные:
риск исполнителя муниципальной программы, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы;
организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;
риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Реализации муниципальной программы угрожают риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно:
риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от политических амбиций лидеров некоторых государств, политической обстановки на Украине, от мировых цен на топливные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий;
риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.
В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления муниципальной программой.






Целевые показатели муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

	№ 
п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое значение 

	Планируемое значение по годам реализации
	Ответственный за достижение показателя
	Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.XX.ZZ)

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Подпрограмма I «Чистая вода»

	1.1
	Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения 
	Отраслевой
	Ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства 
	1.02.01


	1.2
	Количество капитально отремонтированных водопроводных насосных станций
	Отраслевой
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства 
	1.02.02

	2
	Подпрограмма II «Системы водоотведения»

	2.1
	Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности
	Отраслевой
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства 
	2.01.01

	2.2
	Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных (ливневых) насосных станций
	Отраслевой
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства 
	2.02.02

	3
	Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	3.1
	Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения
	Отраслевой
	Ед.
	-
	16
	1
	7
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства 
	3.01.07
3.01.09
3.01.29
3.01.31
3.02.08
3.02.09
3.02.25



	3.2
	Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения
	Отраслевой
	Ед.
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства
	3.02.02.

	3.3
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	Приоритетный отраслевой показатель
	%
	100
	100
	100
	100

	100
	100
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства 
	3.05.01
3.05.04













	4
	Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	4.1
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.
	Отраслевой показатель
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства 
	05.01.10

	4.2
	Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	Показатель государственной программы
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства 
	05.02.01








	5
	Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	5.1.
	Количество аварийно-диспетчерских служб, обеспеченных аварийным запасом для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
	Отраслевой
	Единица
	-
	1
	1
	1
	
	
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства
	8.01.10
8.01.11












Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя
	Источник данных
	Период представления отчетности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I «Чистая вода»

	1.1.
	Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения
	Единица
	Количество построенных и реконструированных объектов водоснабжения Базовое значение показателя – не установлено
	Данные ОМСУ
	Годовая

	1.2.
	Количество капитально отремонтированных водопроводных насосных станций
	Единица
	Количество капитально отремонтированных водопроводных насосных станций
Базовое значение показателя – не установлено
	Данные ОМСУ
	Годовая

	II «Системы водоотведения»

	2.1.
	Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности
	Единица
	Количество построенных и реконструированных объектов очистки сточных вод муниципальной собственности
Базовое значение показателя – не установлено  
	Данные ОМСУ
	Годовая

	2.2.
	Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных (ливневых) насосных станций
	Единица
	Количество капитально отремонтированных канализационных коллекторов и канализационных (ливневых) насосных станций 
Базовое значение показателя – не установлено
	Данные ОМСУ
	Годовая

	III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	3.1.
	Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения
	Единица
	Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения 
Базовое значение показателя – не установлено
	Данные ОМСУ
	Годовая

	3.2.
	Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения
	Единица
	Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения 
Базовое значение показателя – не установлено
	Данные ОМСУ
	Годовая

	3.3.
	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
	%
	Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле:  
Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%,
3
где
Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент; 
АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.; 
АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.; 
АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.; 
3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области; 
N - количество муниципальных образований в Московской области, ед.
Базовое значение показателя – 2025 год
	Государственная автоматизированная система «Управление»
	Годовая

	
Муниципальная подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»


	4.1.
	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	%
	Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:
Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;
Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;
Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица
Базовое значение показателя – не установлено
	Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области.
	Годовая

	4.2.
	Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
	%
	Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:
Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;
Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;
Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица
Базовое значение показателя – не установлено
	Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».
	Годовая

	VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	4.1.
	Количество аварийно-диспетчерских служб, обеспеченных аварийным запасом для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
	Единица
	Количество аварийно-диспетчерских служб, обеспеченных аварийным запасом для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
Базовое значение показателя – не установлено
	Данные ОМСУ
	Годовая


Подпрограмма I «Чистая вода»
Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	

	1
	2
	3
	4
	6
	5
	6
	7
	8
	 9
	10

	1
	Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
	2026-2030 
	Итого
	1 033 669,71
	370 829,20
	592 197,51
	61 187,00
	9 456,00
	-
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	940 752,21
	336 252,46
	537 388,90

	58 127,65
	8 983,20

	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	92 917,50
	34 576,74
	54 808,61
	3 059,35
	472,80
	-

	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1
	Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности
	2026-2030 
	Итого
	953 570,71
	370 829,20
	582 741,51
	-
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	864 658,16
	336 252,46
	528 405,70
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	88 912,55
	34 576,74
	54 335,81

	-

	-

	-

	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	
-
	

	
	Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 
2026 год
	В том числе: 
	2027
	2028
	2029
	2030

	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев

	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	1.2
	Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности   
	2026-2030 
	Итого
	80 099,00
	-
	9 456,00
	61 187,00
	9 456,00
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства, МУП «Благоустройство и развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	76 094,05
	-
	8 983,20

	58 127,65
	8 983,20

	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	4 004,95
	-
	472,80
	3 059,35
	472,80
	-

	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	
-
	

	
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 
2026 год
	В том числе: 
	2027
	2028
	2029
	2030

	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев

	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	



Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.01. «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» 
Подпрограммы I «Чистая вода»

	N п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2026
	2027
	2028
	2029
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области

	1
	[bookmark: P1322]2
	[bookmark: P1323]3
	[bookmark: P1324]4
	[bookmark: P1325]5
	[bookmark: P1326]6
	7
	[bookmark: P1328]8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	[bookmark: P1336]17

	1.
	Система водоснабжения г.о. Власиха, в т.ч. ПИР
	37 000 пог.м
	г.о. Власиха Московская область
	
	20.01.2023-30.11.2027
	30.11.2027
	1 169 848,39
	216 277,67
	Итого:
	953 570,71
	370 829,20
	582 741,51
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	196 394,32
	Средства бюджета Московской области
	864 658,16
	336 252,46
	528 405,70
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	19 883,35
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	88 912,55
	34 576,74
	54 335,81
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	
	



Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы I «Чистая вода»

	N п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2026
	2027
	2028
	2029
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Капитальный ремонт здания ВНС ВЗУ «Школьный», внутренней трубной обвязки, замена оборудования, капитальный ремонт РЧВ г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	665 м³/сут
	г.о. Власиха Московская область
	
	20.01.2026-29.11.2029
	30.11.2029
	80 099,00
	
	Итого:
	80 099,00
	-
	9 456,00
	61 187,00
	9 456,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	76 094,05
	-
	8 983,20

	58 127,65
	8 983,20

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	4 004,95
	-
	472,80
	3 059,35
	472,80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	
	



Подпрограмма II «Системы водоотведения»
Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	

	1
	2
	3
	4
	6
	5
	6
	7
	8
	 9
	10

	1
	Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области
	2026-2030 
	Итого
	2 522 492,49
	50 000,00
	200 000,00
	500 000,00
	1 772 492,49
	-
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 396 367,86
	47 500,00
	190 000,00
	475 000,00

	1 683 867,86
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	126 124,63
	2 500,00
	10 000,00
	25 000,00

	88 624,63

	-

	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1
	 Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности
	2026-2030 
	Итого
	2 522 492,49
	50 000,00
	200 000,00
	500 000,00
	1 772 492,49
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 396 367,86
	47 500,00
	190 000,00
	475 000,00

	1 683 867,86
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	126 124,63
	2 500,00
	10 000,00
	25 000,00

	88 624,63

	-

	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	
-
	

	
	Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 
2026 год
	В том числе: 
	2027
	2028
	2029
	2030

	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев

	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	

	2
	Основное мероприятие 02 – Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области
	2026-2030 
	Итого
	74 987,50
	-
	15 129,50
	44 728,50
	15 129,50
	-
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	71 238,11
	-
	14 373,02
	42 492,07

	14 373,02
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	3 749,39
	-
	756,48
	2 236,43
	756,48

	-

	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1
	 Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности
	2026-2030 
	Итого
	74 987,50
	-
	15 129,50
	44 728,50
	15 129,50
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства, МУП «Благоустройство и развитие» 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	71 238,11
	-
	14 373,02
	42 492,07

	14 373,02
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	3 749,39
	-
	756,48
	2 236,43

	756,48
	-

	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	
-
	

	
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 
2026 год
	В том числе: 
	2027
	2028
	2029
	2030

	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев

	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	



Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01. «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» Подпрограммы II «Системы водоотведения»

	N п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2026
	2027
	2028
	2029
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Реконструкция канализационных очистных
сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод
по адресу: Московская обл., городской округ
Власиха, мкр. Солнечный, соор. 11 (в т.ч. ПИР)
	8000 м³/сут
	Московская
обл.,
городской
округ
Власиха, мкр.
Солнечный,
соор. 11
	Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	28.04.2026-29.11.2029
	30.11.2029
	2 522 492,49
	
	Итого:
	2 522 492,49
	50 000,00
	200 000,00
	500 000,00
	1 772 492,49
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 396 367,86
	47 500,00
	190 000,00
	475 000,00

	1 683 867,86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	126 124,63
	2 500,00
	10 000,00
	25 000,00

	88 624,63

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	




Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» Подпрограммы II «Системы водоотведения»

	N п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.2026 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2026
	2027
	2028
	2029
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Капитальный ремонт КНС «Березка» г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	3840 м³/сут
	г.о. Власиха Московская область
	
	20.01.2026-29.11.2029
	30.11.2029
	43 310,00
	
	Итого:
	43 310,00
	-
	15 129,50
	13 051,00
	15 129,50
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	41 144,49
	-
	14 373,02  
	12 398,45 
	14 373,02  
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	2 165,51
	-
	756,48
	652,55  
	756,48
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Капитальный ремонт КНС "Центр" г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	8 040 м³/сут
	г. о. Власиха
	
	
	30.11.2028
	31 677,50
	
	Итого:
	31 677,75
	-
	-
	31 677,75
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	30 093,62
	-
	-
	30 093,62
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 583,88
	-
	-
	1 583,88
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы 

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	

	1
	2
	3
	4
	6
	5
	6
	7
	8
	 9
	10

	1
	Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области
	2026-2030 
	Итого
	792 033,28
	769 633,28
	22 400,00
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	729 959,66
	709 060,46
	20 899,20
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	62 073,62
	60 572,82
	1 500,80
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1
	Мероприятие 01.07. – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности
	2026-2030 
	Итого
	332 632,95
	310 232,95
	22 400,00
	-
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	312 988,22
	292 089,02
	20 899,20
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	19 644,73
	18 143,93
	1 500,80
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 
2026 год
	в том числе: 
	2027
	2028
	2029
	2030

	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	5
	-
	-
	-
	5
	1
	-
	-
	-
	

	1.2
	Мероприятие 01.09. – Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности
	2026-2030 
	Итого
	450 339,79
	450 339,79
	-
	-
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	416 971,44
	416 971,44
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	33 368,35
	33 368,35
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	

	
	Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности, ед.

	х
	х
	Всего
	Итого 
2026 год
	в том числе: 
	2027
	2028
	2029
	2030

	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	5
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	

	1.3
	Мероприятие 01.29. Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)
	2026-2030
	Итого
	6 384,44
	6 384,44
	-
	-
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	6 384,44
	6 384,44
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество объектов теплоснабжения, по которым произведены дополнительные расходы, ед.
	x
	x
	Всего
	Итого 2026 год
	в том числе:
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6
	6
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	-
	-
	

	1.4
	Мероприятие 01.31. Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)
	2026-2030
	Итого
	2 676,11
	2 676,11
	-
	-
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	2 676,11
	2 676,11
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество объектов теплоснабжения муниципальной собственности, по которым произведены дополнительные расходы, ед.
	x
	x
	Всего
	Итого 2026 год
	в том числе:
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	5
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности
	2026-2030 
	Итого
	1 236 451,00
	229 873,25
	608 473,86
	398 103,89
	-
	-
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 153 653,77
	214 256,48
	567 831,69
	371 565,60

	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	82 797,23
	15 616,77
	40 642,17

	26 538,29

	-

	-

	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1
	Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения
	2026-2030 
	Итого
	14 252,00
	-
	7 388,00
	6 864,00
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства, МУП «Благоустройство и развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	13 539,37
	-
	7 018,59
	6 520,78
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	712,63

	-
	369,41
	343,22
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 
2026 год
	в том числе: 
	2027
	2028
	2029
	2030

	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	

	2.2
	Мероприятие 02.08 – 
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности
	2026-2030 
	Итого
	1 219 842,87
	227 517,12
	601 085,86

	391 239,89

	-

	-

	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 137 916,19
	212 058,27
	560 813,10
	365 044,82

	-

	-

	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	81 926,68
	15 458,85
	40 272,76

	26 195,07

	-

	-

	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	
-
	

	
	Количество реконструированных сетей теплоснабжения, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 
2026 год
	в том числе: 
	2027
	2028
	2029
	2030

	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12
	5
	-
	-
	-
	5
	-
	7
	-
	-
	

	2.3
	Мероприятие 02.09 – 
Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований
	2026-2030 
	Итого
	2 356,05
	2 356,05
	-

	-

	-

	-

	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства, МУП «Благоустройство и развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 198,21
	2 198,21
	-
	-

	-

	-

	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	157,84
	157,84
	-

	-

	-

	-

	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	
-
	

	
	Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 
2026 год
	в том числе: 
	2027
	2028
	2029
	2030

	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	2.4
	Мероприятие 02.25. 
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)
	2026-2030
	Итого
	0,08
	0,08
	
	
	
	
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,08
	0,08
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество сетей теплоснабжения, по которым произведены дополнительные расходы, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2026 год
	в том числе:
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	3
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Основное мероприятие 05 – Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований
	2026-2030 
	Итого
	1 659,95
	1 659,95
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 659,95
	1 659,95
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1
	Мероприятие 05.01.
Утверждение схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований
	2026-2030 
	Итого
	599,95
	599,95
	-
	-
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	599,95
	599,95
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований)
	х
	х
	Всего
	Итого 
2026 год
	в том числе: 
	2027
	2028
	2029
	2030

	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	3.2
	Мероприятие 05.04. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований)
	2026-2030 
	Итого
	1 060,00
	1 060,00
	-
	-
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 060,00
	1 060,00
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований)
	х
	х
	Всего
	Итого 
2026 год
	в том числе: 
	2027
	2028
	2029
	2030

	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	1

	-
	-
	-
	-
	



Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.07. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	N п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	

	1.
	Строительство блочно-модульной котельной г.о. Власиха мкр. Березка (в т.ч. ПИР)
	3 мегавт
	г.о. Власиха Московская область
	
	20.01.2025-14.10.2026
	15.10.2026
	99 366,63
	29 809,96
	Итого:
	69 556,64
	69 556,64
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	29 511,86
	Средства бюджета Московской области
	64 896,35
	64 896,35
	-

	-

	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	298,10
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	4 660,29
	4 660,29
	-

	-

	-
	-
	
	

	2.
	Реконструкция ЦТП "Школьный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха, мкр. Школьный   ( в т.ч. ПИР)
	 8 мегавт
	г.о. Власиха Московская область
	
	16.04.2024-14.10.2026
	15.10.2026
	109 011,62
	91 352,80
	Итого:
	17 658,79
	17 658,79
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	90 187,46
	Средства бюджета Московской области
	17 479,54
	17 479,54
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 165,34
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	179,25
	179,25
	-
	-
	-
	-
	
	

	3.
	Строительство блочного теплового пункта котельной №2 по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	 10 мегавт
	г.о. Власиха Московская область
	
	17.02.2025-14.10.2026
	15.10.2026
	218 950,00
	63 339,44
	Итого:
	155 610,55
	155 610,55
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	58 989,61
	Средства бюджета Московской области
	144 924,00
	144 924,00
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4 349,84
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	10 686,55
	10 686,55
	-
	-
	-
	-
	
	

	4.
	Реконструкция ЦТП "Спортивный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	 5 мегавт
	г.о. Власиха Московская область
	
	16.04.2024-14.10.2026
	15.10.2026
	72 721,85
	38 907,00
	Итого:
	33 814,78
	33 814,78
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	38 227,29
	Средства бюджета Московской области
	33 476,64
	33 476,64
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	679,71
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	338,14
	338,14
	-
	-
	-
	-
	
	

	5.
	Строительство блочного теплового пункта по адресу: Московская область, г.о. Власиха, в районе пересечения улиц Заозёрная и Солнечная (в т.ч. ПИР)
	 3,5 мегавт
	г.о. Власиха Московская область
	
	17.02.2025-14.10.2026
	15.10.2026
	132 020,27
	126 268,06
	Итого:
	5 752,20
	5 752,20
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	117 577,15
	Средства бюджета Московской области
	5 352,78
	5 352,78
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	8 690,90
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	399,42
	399,42
	-
	-
	-
	-
	
	

	6.
	Реконструкция котельной №1 г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	 35 мегавт
	г.о. Власиха Московская область
	
	17.02.2025-14.10.2027
	15.10.2027
	64 000,00
	13 760,00
	Итого:
	50 239,99
	27 839,99
	22 400,00
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	12 745,89
	Средства бюджета Московской области
	46 858,91
	25 959,71
	20 899,20
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 014,11
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	3 381,08
	1 880,28
	1 500,80
	-
	-
	-
	
	



Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.09. «Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	N п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2026
	2027
	2028
	2029
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Реконструкция ЦТП "Цветочный", г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	4,7 МВт 
	г.о. Власиха Московская область
	
	20.01.2025-14.10.2026
	15.10.2026
	86 259,59
	25 231,35
	Итого:
	61 028,24
	61 028,24
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	23 498,59
	Средства бюджета Московской области
	56 837,14
	56 837,14
	-

	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 732,76
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	4 191,10
	4 191,10
	-

	-

	-
	
	

	2.
	Реконструкция ЦТП "Сосновый" г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	11,5 МВт
	г.о. Власиха Московская область
	
	20.01.2025- 14.10.2026
	15.10.2026
	133 500,00
	15 000,00
	Итого:
	118 500,00
	118 500,00
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	13 995,00
	Средства бюджета Московской области
	110 560,50

	110 560,50

	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 005,00
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	7 939,50

	7 939,50

	-
	-
	-
	
	

	3.
	Реконструкция ЦТП "Солнечный " г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) 
	9,5 МВт 
	г.о. Власиха Московская область
	
	20.01.2025-14.10.2026
	15.10.2026
	97 500,00
	14 625,00
	Итого:
	82 875,00
	82 875,00
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	13 645,10
	Средства бюджета Московской области
	77 322,40
	77 322,40
	-

	-

	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	979,90
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	5 552,60
	5 552,60
	-

	-

	-
	
	

	4.
	Реконструкция ЦТП "Центральный" г.о.  Власиха (в т.ч. ПИР)
	13,8 МВт
	г.о. Власиха Московская область
	
	20.01.2025- 14.10.2026
	15.10.2026
	160 500,00
	14 400,00
	Итого:
	146 100,00
	146 100,00
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	13 435,20
	Средства бюджета Московской области
	136 311,30
	136 311,30
	-

	-

	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	964,80
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	9 788,70
	9 788,70
	-

	-

	-
	
	

	5.
	Реконструкция ЦТП "Березка" г.о.  Власиха (в т. ч. ПИР) 
	3 МВт
	г.о. Власиха Московская область
	
	20.01.2025- 14.10.2026
	15.10.2026
	57 900,00
	19 378,99
	Итого:
	38 521,00
	38 521,00
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	18 080,59
	Средства бюджета Московской области
	35 940,10
	35 940,10
	-

	-

	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 298,39
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	2 580,90
	2 580,90
	-

	-

	-
	
	



Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.29. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	N п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Строительство блочного теплового пункта котельной №2 по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	10 мегавт
	г.о. Власиха Московская область
	Строительство
	17.02.2026-14.10.2026
	15.10.2026
	
	
	Итого:
	1 885,01
	1 885,01
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-

	-

	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 885,01
	1 885,01
	-

	-
	-
	-
	
	

	2.
	Строительство блочного теплового пункта по адресу: Московская область, г.о.Власиха, в районе пересечения улиц Заозёрная и Солнечная (в т.ч. ПИР)
	3,5 мегавт
	г.о. Власиха Московская область
	Строительство
	17.02.2026-14.10.2026
	15.10.2026
	
	
	Итого:
	810,02
	810,02
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-

	-

	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	810,02

	810,02

	-

	-
	-
	-
	
	

		3.
	Строительство блочно-модульной котельной г.о. Власиха мкр. Березка (в т.ч. ПИР)
	3 мегавт
	г.о. Власиха Московская область
	Строительство
	20.01.2025-14.10.2026
	15.10.2026
	
	
	Итого:
	3 689,38
	3 689,38
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-

	-

	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	3 689,38

	3 689,38

	-

	-
	-
	-
	
	

		4.
	Реконструкция ЦТП "Школьный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха, мкр.Школьный ( в т.ч. ПИР)
	8 мегавт
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	16.04.2024-14.10.2026
	15.10.2026
	109 011,62
	91 352,80
	Итого:
	0,01
	0,01
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	90 187,46
	Средства бюджета Московской области
	-
	-

	-

	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 165,34
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,01

	0,01

	-

	-
	-
	-
	
	

		5.
	Реконструкция котельной № 1 г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	35  мегавт
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	17.02.2025-14.10.2027
	15.10.2027
	64 000,00
	13 760,00
	Итого:
	0,01
	0,01
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	12 745,89
	Средства бюджета Московской области
	-
	-

	-

	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 014,11
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,01

	0,01

	-

	-
	-
	-
	
	

	6.
	Реконструкция ЦТП "Спортивный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха ( в т.ч. ПИР)
	 5 мегавт
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	16.04.2024-14.10.2026
	15.10.2026
	72 721,85
	38 907,00
	Итого:
	0,01
	0,01
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	38 227,29
	Средства бюджета Московской области
	-
	-

	-

	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	679,71
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,01

	0,01

	-

	-
	-
	-
	
	



Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.31 «Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	N п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Реконструкция ЦТП "Цветочный", г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	4,7 МВт 
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	20.01.2025-14.10.2026
	15.10.2026
	
	
	Итого:
	1 724,54
	1 724,54
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-

	-

	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 724,54

	1 724,54

	-

	-
	-
	-
	
	

	2.
	Реконструкция ЦТП "Сосновый" г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	11,5 МВт
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	20.01.2025-14.10.2026
	15.10.2026
	133 500,00
	
	Итого:
	116,72
	116,72
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-

	-

	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	116,72

	116,72

	-

	-
	-
	-
	
	

	3.
	Реконструкция ЦТП "Солнечный " г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	9,5 МВт
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	20.01.2025-14.10.2026
	15.10.2026
	97 500,00
	
	Итого:
	36,92
	36,92
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-

	-

	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	36,92

	36,92

	-

	-
	-
	-
	
	

	4.
	Реконструкция ЦТП "Центральный" г.о.  Власиха (в т.ч. ПИР)
	13,8 МВт
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	20.01.2025-14.10.2026
	15.10.2026
	160 500,00
	
	Итого:
	431,06
	431,06
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-

	-

	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	431,06

	431,06

	-

	-
	-
	-
	
	

	5.
	Реконструкция ЦТП "Березка" г.о.  Власиха (в т. ч. ПИР) 
	3 МВт
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	20.01.2025-14.10.2026
	15.10.2026
	57 900,00
	
	Итого:
	366,87
	366,87
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-

	-

	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	366,87

	366,87

	-

	-
	-
	-
	
	




Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 02.02. «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения» 
Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	N п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Вид работ
	Сроки проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Участок сети водоотведения Ду 150мм от К-101 до К-17 (ул. Солнечная, д.7) г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	от К-101 до К-17
 (ул. Солнечная, д.7)
 г.о. Власиха
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-29.11.2028
	Средства бюджета Московской области
	1 150,44
	-
	575,22
	575,22

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	60,56
	-
	30,28
	30,28

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Итого
	Х
	Х
	1 211,00
	-
	605,50
	605,50

	2
	Участок сети водоотведения Ду 400мм методом санации полимерным рукавом протяженностью 165м (от К-132 до К-118) и замена трех канализационных колодцев г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	Московская область, г.о. Власиха
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	20.01.2026-29.11.2028
	Средства бюджета Московской области
	10 568,74
	-
	6 443,37
	4 125,37

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	556,26
	-
	339,13
	217,13

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Итого
	X
	X
	11 125,00
	-
	6 782,50
	4 342,50

	3
	Участок сети водоотведения от К-128 до К-129 (ул. Заозерная, д.24) г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	от К-128 до К-129 (ул. Заозерная, д.24) г.о. Власиха
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	
	Средства бюджета Московской области
	775,20
	-
	-
	775,20

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	40,80
	-
	-
	40,80

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Итого
	X
	X
	816,00
	-
	-
	816,00

	4
	Участок сети водоотведения от К-39 до К-31 (ул. Заозерная, д.13) г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	Московская область, г.о. Власиха
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	
	Средства бюджета Московской области
	699,67
	-
	-
	699,67

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	36,83
	-
	-
	36,83

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	
	
	Итого
	X
	X
	736,50
	-
	-
	736,50

	5
	Участок сети водоотведения от К-69 до К-73 (Бассейн) г.о. Власиха (в т.ч. ПИР)
	от К-69 до К-73 (Бассейн) г.о. Власиха
	Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы)
	
	Средства бюджета Московской области
	345,32
	
	
	345,32

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	18,18
	
	
	18,18

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	

	
	
	
	Итого
	X
	X
	363,50
	
	
	363,50




Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.08. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»
	N п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	

	1.
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от БТП Заозерная до сл.зд. 1 (в т.ч. ПИР)
	1426 м
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	20.01.2026-14.10.2028
	15.10.2028
	97 082,08
	
	Итого:
	97 082,08
	-
	63 103,37
	33 978,71
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	90 577,58
	-
	58 875,44
	31 702,14
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	6 504,50
	-
	4 227,93
	2 276,57
	-
	-
	
	

	2.
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от ЦТП Центральный до ЦТП Сосновый (1-контур) (в т.ч. ПИР)
	779 м
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	20.01.2026-14.10.2028
	15.10.2028 
	109 217, 33
	
	Итого:
	109 217, 33
	-
	70 991,25
	38 226,08
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	101 899,76
	-
	66 234,83
	35 664,93
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	7 317,57
	-
	4 756,42
	2 561,15
	-
	-
	
	

	3.
	Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Заозерная (в т.ч. ПИР)
	3170,8 м
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	20.01.2026-14.10.2028
	15.10.2028
	215 868,11
	
	Итого:
	215 868,11
	-
	140 314,27
	75 553,84
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	201 404,94
	-
	130 913,21
	70 491,73
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	14 463,17
	-
	9 401,06
	5 062,11
	-
	-
	
	

	4.
	Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Окружная и ул. Лесная (казарменная зона) (в т.ч. ПИР)
	3628 м
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	20.01.2026-14.10.2028
	15.10.2028
	258 226,20
	
	Итого:
	258 226,20
	-
	137 772,00
	120 454,20
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	240 925,05
	-
	128 541,28
	112 383,77
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	17 301,15
	-
	9 230,72
	8 070,43
	-
	-
	
	

	5.
	Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Спортивная и ул. М.Жукова (мкр. Центральный) (в т.ч. ПИР)
	2479 м
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	20.01.2026-14.10.2028
	15.10.2028
	168 770,32
	5 939,72
	Итого:
	162 816,40
	50 631,09
	59 069,61
	53 115,70
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5 522,80
	Средства бюджета Московской области
	151 925,71
	47 238,81
	55 111,95
	49 574,95
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	416,92
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	10 890,69
	3 392,28
	3 957,66
	3 540,75
	-
	-
	
	

	6.
	Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Цветной б-р (в т.ч. ПИР)
	2554 м
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	20.01.2026-14.10.2028
	15.10.2028
	173 876,32
	
	Итого:
	173 876,32
	-
	113 019,60
	60 856,72
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	162 226,61
	-
	105 447,29
	56 779,32
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	11 649,71
	-
	7 572,31
	4 077,40
	-
	-
	
	

	7.
	Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Цветной б-р (от УТ113 до м-на ВкусВилл, от УТ113 до ул. М.Жукова 12А) (в т.ч. ПИР)
	380 м
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	20.01.2026-14.10.2028
	15.10.2028
	25 870,40
	
	Итого:
	25 870,40
	-

	16 815,76
	9 054,64
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	24 137,08
	-
	15 689,10
	8 447,98
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 733,32
	-
	1 126,66
	606,66
	-
	-
	
	

	8.
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от ул. Заозерная д. 15 до ДС № 5 Звездочка (в т.ч. ПИР)
	440 м
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	17.02.2025-14.06.2026
	15.06.2026
	23 352,41
	20 548,05
	Итого:
	2 804,36

	2 804,36

	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	19 136,91
	Средства бюджета Московской области
	2 611,47
	2 611,47
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 411,14
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	192,89
	192,89
	-
	-
	-
	-
	
	

	9.
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ34 до ЦПТ Центральный (1-контур) (в т.ч. ПИР)
	360 м
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	06.08.2024-14.10.2026
	15.10.2026
	75 993,69
	64 102,33
	Итого:
	11 891,36

	11 891,36

	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	59 709,93
	Средства бюджета Московской области
	11 083,65
	11 083,65
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4 392,40
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	807,71
	807,71
	-
	-
	-
	-
	
	

	10.
	Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Заозерная (перевод потребителей на 2-ой контур отопления) (в т.ч. ПИР)
	1058 м
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	06.08.2024-14.10.2026
	15.10.2026
	91 759,30
	37 454,30
	Итого:
	54 305,00

	54 305,00

	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	34 944,86
	Средства бюджета Московской области
	50 666,56
	50 666,56
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 509,44
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	3 638,44
	3 638,44
	-
	-
	-
	-
	
	

	11.
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от поликлиники до зд. № 292 ул.Лесная (казарменная зона) (в т.ч. ПИР)
	623,4 м
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	06.08.2024-14.10.2026
	15.10.2026
	43 711,76
	20 158,34
	Итого:
	64 818,11
	64 818,11

	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	18 774,94
	Средства бюджета Московской области
	60 354,46
	60 354,46
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 383,39
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	4 463,65
	4 463,65
	-
	-
	-
	-
	
	

	12.
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ4 до ЦПТ Солнечный (1-контур) (в т.ч. ПИР)
	460 м
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	06.08.2024-14.10.2026
	15.10.2026
	38 485,75
	17 748,28
	Итого:
	43 067,20
	43 067,20

	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	16 530,28
	Средства бюджета Московской области
	40 103,32
	40 103,32
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 218,00
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	2 963,88
	2 963,88
	-
	-
	-
	-
	
	



Адресный перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 02.09. «Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей теплоснабжения на территории муниципальных образований» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	N п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Вид работ
	Сроки проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №3 по адресу: Московская область, г.о. Власиха: от МКД ул. Маршала Жукова д.22 до МКД ул. Маршала Жукова д.21, от ТК-2 до ТК-4, от опуска сети в землю до ввода в служебное здание №1 (в т.ч. ПИР)
	Московская область, г.о. Власиха: от МКД ул. Маршала Жукова д.22 до МКД ул. Маршала Жукова д.21, от ТК-2 до ТК-4, от опуска сети в землю до ввода в служебное здание №1
	Капитальный ремонт
	09.07.2024-14.10.2026
	Средства бюджета Московской области
	2 198,21
	2 198,21
	-
	-

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	
	-
	
	-

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	157,84
	157,84

	-
	-

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Итого
	X
	X
	2 356,05

	2 356,05

	-
	-



Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование
которых предусмотрено мероприятием 02.25. «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (дополнительные расходы на объекты, включенные в ГП МО)» Подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

	N п/п
	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности
	Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее)
	Адрес объекта
	Направление инвестирования
	Сроки проведения работ по проектированию строительству/реконструкции объектов
	Открытие объекта/завершение работ
	Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.)
	Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.)
	Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.)
	всего
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от поликлиники до зд. № 292 ул.Лесная (казарменная зона) (в т.ч. ПИР)
	623,4 м
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	06.08.2024-14.10.2026
	15.10.2025
	43 711,76
	20 158,34
	Итого:
	0,01
	0,01
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	18 774,94
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-

	-

	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 383,39
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,01
	0,01
	-

	-

	-
	-
	
	

	2.
	Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ4 до ЦПТ Солнечный (1-контур) (в т.ч. ПИР)
	460 м
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	06.08.2024-14.10.2026
	15.10.2025
	38 485,75
	17 748,28
	Итого:
	0,01
	0,01
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	16 530,28
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-

	-

	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 218,00
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,01
	0,01
	-

	-

	-
	-
	
	

	3.
	Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Заозерная (перевод потребителей на 2-ой контур отопления) (в т.ч. ПИР)
	1058 м
	г.о. Власиха Московская область
	Реконструкция
	06.08.2024-14.10.2026
	15.10.2026
	91 759,30
	37 454,30
	Итого:
	0,06
	0,06
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	34 944,86
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 509,44
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,06
	0,06
	-
	-
	-
	-
	
	



Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	

	1
	2
	3
	4
	6
	5
	6
	7
	8
	 9
	10

	1
	Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области
	2026-2030 
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1
	Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы
	2026-2030 
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и  энергетики  управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	
-
	

	
	Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	х
	х
	Всего
	Итого 
2026 год
	В том числе: 
	2027
	2028
	2029
	2030

	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев

	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области
	2026-2030 
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	











 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
2.1


	Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах
	2026-2030 
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и  энергетики  управления ЖКХ и строительства

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-

	-

	-

	-

	-

	-

	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	
-
	

	
	Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица
	х
	х
	Всего
	Итого 
2026 год
	В том числе: 
	2027
	2028
	2029
	2030

	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев

	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Срок исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	

	1
	2
	3
	4
	6
	5
	6
	7
	8
	 9
	10

	1
	Основное мероприятие 01 – Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области
	2026-2030 
	Итого
	27 568,00
	8 831,00
	9 185,00
	9 552,00
	-
	-
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	27 568,00
	8 831,00
	9 185,00
	9 552,00
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1
	 Мероприятие 01.10 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения
	2026-2030 
	Итого
	14 717,00
	5 348,50
	4 592,50
	4 776,00
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики управления ЖКХ и строительства, МУП «Благоустройство и развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	14 717,00
	5 348,50
	4 592,50
	4 776,00
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 
2026 год
	в том числе: 
	2027
	2028
	2029
	2030

	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	

	1.2
	Мероприятие 01.11 – Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения
	2026-2030 
	Итого
	12 851,00
	3 482,50
	4 592,50
	4 776,00
	-
	-
	Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства и  энергетики  управления ЖКХ и строительства, МУП «Благоустройство и развитие»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	12 851,00
	3 482,50
	4 592,50
	4 776,00
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 
2026 год
	в том числе: 
	2027
	2028
	2029
	2030

	

	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	



Значения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

	№ п/п
	№ подпрограммы 
	№ основного мероприятия
	№ мероприятия
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	1
	02
	01
	Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности
	единица
	Значение результата определяется согласно адресным перечням муниципальной программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14)

	2
	1
	02
	02
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности
	единица
	Значение результата определяется согласно адресным перечням муниципальной программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования)

	3
	2
	01
	01
	Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед.
	единица
	Значение результата определяется согласно адресным перечням Программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14).

	4
	2
	02
	02
	Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтированы канализационные коллектора и канализационные (ливневые) насосные станции
	единица
	Значение результата определяется согласно адресным перечням муниципальной программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по итогам капремонта)

	5
	3
	01
	07
	Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения
	единица
	Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения

	6
	3
	01
	09
	Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности
	единица
	Количество построенных и реконструированных объектов теплоснабжения муниципальной собственности

	7
	3
	01
	29
	Количество объектов теплоснабжения, по которым произведены дополнительные расходы
	единица
	Количество объектов теплоснабжения, по которым произведены дополнительные расходы

	8
	3
	01
	31
	Количество объектов теплоснабжения муниципальной собственности, по которым произведены дополнительные расходы
	единица
	Количество объектов теплоснабжения муниципальной собственности, по которым произведены дополнительные расходы

	9
	3
	02
	02
	Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения
	единица
	Значение результата определяется согласно адресному перечню муниципальной программы. Фактическое значение результата определяется по количеству объектов, работы по которым завершены в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам и по итогам капремонта), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14)

	10
	3
	02
	08
	Количество реконструированных сетей теплоснабжения
	единица
	Количество реконструированных сетей (участков) теплоснабжения

	11
	3
	02
	09
	Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения
	единица
	Количество капитально отремонтированных сетей (участков) теплоснабжения

	12
	3
	02
	25
	Количество сетей теплоснабжения, по которым произведены дополнительные расходы
	единица
	Количество сетей теплоснабжения, по которым произведены дополнительные расходы

	13
	3
	05
	01
	Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований)
	единица
	Количество утвержденных схем теплоснабжения муниципальных образований (актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований)

	14
	3
	05
	04
	Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований)
	единица
	Количество схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований)

	15
	5
	01
	10
	Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
	единица
	Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

	16
	5
	02
	01
	Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов
	единица
	Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов

	17
	8
	01
	10
	Приобретен аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения
	единица
	Аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах водоснабжения и водоотведения (из расчета 1 условная единица)

	17
	8
	01
	11
	Приобретение аварийного запаса для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения
	единица
	Аварийный запас для аварийно-диспетчерских служб для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения (из расчета 1 условная единица)



