АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» сентября 2026г. №455-адм

п. Власиха

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Чистый округ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 23.12.2022 № 616-адм «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Власиха Московской области, реализация которых планируется с 2023 года», постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 13.11.2025 № 685-адм «О перечне муниципальных программ городского округа Власиха Московской области» постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Чистый округ», утвержденную постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 22.12.2025 
№ 789-адм, и изложить ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании Вести Власихи – vestnik-vlasiha.ru, размещению на официальном сайте городского округа Власиха Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Власиха Московской области Синелобова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава городского округа Власиха

Московской области                                                                                                Г.В. Потапчук

Приложение

к постановлению администрации городского округа Власиха

Московской области

от «08» сентября 2026 г. № 455-адм

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского

округа Власиха Московской области

от «22» декабря 2025 г. № 789-адм

Муниципальная программа городского округа Власиха Московской области «Чистый округ»

Паспорт муниципальной программы городского округа Власиха Московской области

«Чистый округ»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Власиха Московской области Синелобов А.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Улучшение условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
|  | 2. Приведение дворовых территорий городского округа Власиха Московской области в нормативное состояние |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение ежедневного содержания территории городского округа Власиха Московской области в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» | Администрация городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Обращение с отходами» | Администрация городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Администрация городского округа Власиха Московской области |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» направлена на создание благоприятных условий среды обитания, повышение комфортности проживания населения, обеспечение эффективной эксплуатации жилых домов на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обращение с отходами» предусматривает развитие отрасли и культуры обращения с отходами на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства бюджета Московской области | 3 511,00 | 1 169,00 | 1 170,00 | 1 172,00 | - | - |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 2 019 888,26 | 414 120,26 | 409 386,00 | 410 374,00 | 393 004,00 | 393 004,00 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе по годам: | 2 023 399,26 | 415 289,26 | 410 556,00 | 411 546,00 | 393 004,00 | 393 004,00 |

Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Целью муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Чистый округ» (далее по тексту – муниципальная программа) является улучшение условий для проживания граждан в многоквартирных домах, приведение в нормативное состояние и содержание территории городского округа Власиха Московской области (далее по тексту – городской округ).

В настоящий момент на территории городского округа располагается 78 многоквартирных домов, придомовые территории которых составляют 36 дворовых территорий. Так же в объекты городского хозяйства округа входят 6 внутриквартальных проездов и 23 общественные территории.

Основные вызовы в сфере содержания территории связаны с ростом численности и плотности населения на жилых территориях, соответствующим ростом количества личного автотранспорта, что приводит к снижению уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования и объектами общего пользования, повышению эксплуатационной нагрузки на существующую инфраструктуру, вызывая ее преждевременный износ.

Кроме того, надлежащее состояние территории является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Реализация мероприятий муниципальной программы предусматривает осуществление работ по благоустройству и содержанию территории, размещению и ремонту объектов благоустройства, созданию благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, соблюдение санитарных и экологических норм, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Уровень благоустройства территории городского округа зависит, прежде всего, от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния наиболее посещаемых общественных территорий. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает комфортные условия для отдыха и досуга их жильцов. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих современным требованиям. В последние годы благоустройству территории городского округа придается большое значение, строятся новые и реконструируются существующие тротуары, устанавливаются детские игровые площадки, малые архитектурные формы, выполняются работы по озеленению и благоустройству городской территории.

Перечень объектов и элементов благоустройства дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- площадка автостоянки (парковка, парковочные места);

- озеленение;

- наружное освещение;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны;

- пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, пешеходные дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, отделенные от проезжей части, обеспечивающие для инвалидов и маломобильных групп населения равные условиям жизнедеятельности с другими категориями населения);

- проезды (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные проезды, проезды хозяйственных для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных средств с пересекаемых или примыкающих улиц, или дорог на дворовую территорию).

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий на следующих объектах и элементах:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий является участие в субботниках, проводимых в рамках месяца чистоты и порядка, который ежегодно проводится в Московской области и направлен на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками.

В целях соблюдения нормативных сроков службы конструктивных элементов и инженерного оборудования ежегодно проводятся мероприятия по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов, включая устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели зданий (помещений), и приведение подъездов многоквартирных домов к нормативному состоянию.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для выполнения норм и требований законодательства Московской области городскому округу переданы государственные полномочия по созданию административных комиссий в связи с вступлением в силу с 1 января 2018 года Законов Московской области «Об административных комиссиях в Московской области», «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административных комиссий».

Таким образом, необходим программно-целевой подход к решению проблем благоустройства, ремонта и содержания территории городского округа, так как без комплексной работы невозможно добиться значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета городского округа;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы и недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы при ее реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий муниципальной программы;

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий муниципальной программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией муниципальной программы.

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать мероприятия муниципальной программы в 5-летний период (2026-2030 годы).

Целевые показатели муниципальной программы «Чистый округ»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение ** | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя *** (Y.XX.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля дворовых территорий, на которых выполнен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки), внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) | Отраслевой показатель | Процент | - | 2,78 | 2,78 | 2,78 | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации | 1.И4.01 |
| 1.2. | Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 928,24 | 927,19 | 927,19 | 927,19 | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации | 1.01.01, 1.01.05, 1.01.10, 1.01.11, 1.01.12, 1.01.13, 1.01.14, 1.01.15, 1.01.16, 1.01.17, 1.01.18, 1.01.19, 1.01.20, 1.01.21, 1.01.22, 1.01.23, 1.01.24, 1.01.25 |
| 1.3. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Отраслевой показатель | Процент | 100 | - | - | - | - | - | Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства администрации | 1.02.01, 1.02.02, 1.02.06, 1.02.07 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Обращение с отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования | Отраслевой показатель | Единица | - | 1 | - | - | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации | 2.04.01, 2.04.02 |

______________________________________________________

*Указывается принадлежность показателя к:

1) указу Президента Российской Федерации - в графе "Тип показателя" проставляется "Указ ПРФ от ______ N ______ "наименование";

2) ежегодному обращению Губернатора Московской области - в графе "Тип показателя" проставляется "Обращение";

3) соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, - в графе "Тип показателя" проставляется "Соглашение";

4) региональному проекту - в графе "Тип показателя" проставляется "Региональный проект "наименование";

5) социально-экономического развитию - в графе "Тип показателя" проставляется "СЭР".

В случае если показатель нельзя отнести ни к одному из вышеперечисленных типов показателей, в графе "Тип показателя" проставляется "Отраслевой показатель".

**Указывается значение, сложившееся в отчетном периоде. Графа 5 не заполняется в случае, если показатель включен позднее 1-го года реализации подпрограммы. При наличии базового значения показателя его необходимо отражать в Методике расчета показателей, в графе "Порядок расчета" с указанием года, к которому относится значение, принимаемое за базовое либо как составляющая расчета показателя.

***За исключением обеспечивающей подпрограммы.

****При необходимости.

Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Показатели |  |  |
| 1.1. | Доля дворовых территорий, на которых выполнен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки), внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) | Процент | Значение показателя определяется по формуле: (Xрем./Xобщ.)*100 Xрем. – количество дворовых территорий, на которых осуществлен ремонт (ремонт и/или обустройство парковки (стоянки) внутридворового проезда, въезда во двор, тротуара, пешеходных дорожек) в отчетном периоде. Xобщ. – общее количество дворовых территорий, утвержденных титульными списками объектов благоустройства муниципального образования в год, предшествующий году реализации мероприятий (утверждаются постановлением органов местного самоуправления). Базовое значение показателя – 2025 год. |
| 1.2. | Обеспечено содержание дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, общественных пространств и внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. Базовое значение показателя – 2025 год. |
| 1.3. | Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | Процент | Значение показателя рассчитывается по формуле: Дгрком =(ФКп+ФКмкд)/(ПКп+ПКмкд)*100%, где: Дгрком – доля граждан, которым комфортно проживать в МКД; ФКп – количество граждан, проживающих в подъездах, в которых завершен ремонт в отчетном периоде; ФКмкд – количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых выполнен капитальный ремонт в отчетном периоде; ПКп – количество граждан, проживающих в подъездах, завершение ремонта которых запланировано в отчетном году; ПКмкд – количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, завершение капитального ремонта которых запланировано в отчетном году. В случае совпадения адресов, в которых запланирован капитальный ремонт многоквартирного дома и ремонт подъездов, количество граждан считается однократно. Базовое значение показателя – 2025 год. |
| 1.4. | Актуализация генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования | Единица | Количество актуализированных генеральных схем санитарной очистки муниципального образования. Базовое значение показателя – 2025 год. |
| 2. | Результаты |  |  |
| 2.1. | Выполнен ремонт дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение определяется количеством отремонтированных дворовых территорий на территории муниципального образования Московской области в отчетном периоде |
| 2.2. | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории муниципального образования Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области» |
| 2.3. | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории муниципального образования Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию и организации деятельности административных комиссий в Московской области» |
| 2.4. | Приобретены транспортные средства, коммунальная техника, специализированная техника | Шт. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленных транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники |
| 2.5. | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м) | Кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов (картами свыше 25 кв. м) в отчетном периоде |
| 2.6. | Созданы и/или отремонтированы пешеходные коммуникации и/или тротуары (без организации наружного освещения) | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и/или отремонтированных пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения), в т.ч. вдоль автомобильных дорог на территории Московской области в отчетном периоде |
| 2.7. | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Шт. | Фактическое значение результата определяется количеством устроенных/модернизированных контейнерных площадок в отчетном периоде |
| 2.8. | Выполнено устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок | Шт. | Фактическое значение результата определяется количеством устроенных твердых покрытий подъездных путей у контейнерных площадок в отчетном периоде |
| 2.9. | Обеспечено содержание дворовых территорий | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.10. | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 2.11. | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.12. | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ |
| 2.13. | Обеспечено содержание объектов (элементов) благоустройства на бесхозяйных территориях | Ед. | Значение определяется как количество объектов на бесхозяйных территориях, находящихся на содержании ОМСУ |
| 2.14. | Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории) | Ед. | Значение определяется фактическим количеством территорий муниципального образования, визуальный облик которых был улучшен |
| 2.15. | Снесены незаконно установленные самовольные постройки, здания, сооружения и элементы благоустройства | Шт. | Значение определяется фактическим количеством снесенных незаконно установленных самовольных построек, зданий, сооружений и элементов благоустройства |
| 2.16. | Вывезены, утилизированы или получены на хранение брошенные, разукомплектованные транспортные средства | Шт. | Значение определяется фактическим количеством вывезенных, утилизированных или полученных на хранение брошенных, разукомплектованных транспортных средств |
| 2.17. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области. |
| 2.18. | Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного) | Куб. м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) с территорий муниципального образования. |
| 2.19. | Выполнена геодезическая схема ремонта дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством выполненных геодезических схем дворовых территорий, на которых планируется ремонт в следующем году, в отчетном периоде и подтверждается письмами муниципального образования в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. |
| 2.20. | Выполнена экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством выполненной экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий в отчетном периоде и подтверждается письмами муниципального образования в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. |
| 2.21. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в текущем году на территории муниципального образования в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 2.22 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Ед. | Значение определяется фактическим количеством камер, установленных в подъездах в многоквартирных домах |
| 2.23. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Значение определяется фактическим количеством домов, в которых проведен капитальный ремонт в текущем году |
| 2.24. | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством многоквартирных домов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы, и подтверждается отчетами о достижении значений целевого показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, предоставляемыми муниципальными образованиями Московской области. |
| 2.25. | Выполнено размещение и обслуживание контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории муниципального образования | Шт. | Фактическое значение результата определяется количеством размещенных и обслуживаемых контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории муниципального образования. |
| 2.26. | Выполнено работ в рамках организации деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством актуализированных генеральных схем санитарной очистки муниципального образования. |

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие И4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2026 - 2030 | Итого | 50 657,83 | 16 586,83 |  |  |  |  | 16 701,00 | 17 370,00 | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 50 657,83 | 16 586,83 |  |  |  |  | 16 701,00 | 17 370,00 | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Мероприятие И4.01. Ремонт дворовых территорий | 2026 - 2030 | Итого | 50 657,83 | 16 586,83 |  |  |  |  | 16 701,00 | 17 370,00 | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 50 657,83 | 16 586,83 |  |  |  |  | 16 701,00 | 17 370,00 | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Выполнен ремонт дворовых территорий, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 2. | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | 2026 - 2030 | Итого | 1 972 495,26 | 398 456,26 |  |  |  |  | 393 855,00 | 394 176,00 | 393 004,00 | 393 004,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 511,00 | 1 169,00 |  |  |  |  | 1 170,00 | 1 172,00 | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 1 968 984,26 | 397 287,26 |  |  |  |  | 392 685,00 | 393 004,00 | 393 004,00 | 393 004,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2026 - 2030 | Итого | 3 511,00 | 1 169,00 |  |  |  |  | 1 170,00 | 1 172,00 | - | - | Административная комиссия городского округа Власиха Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 511,00 | 1 169,00 |  |  |  |  | 1 170,00 | 1 172,00 | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.05. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, за счет средств местного бюджета | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Администрация городского округа Власиха Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, за счет средств местного бюджета, ед. |  |  | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.10. Приобретение транспортных средств, коммунальной техники, специализированной техники | 2026 - 2030 | Итого | 38 844,23 | 7 980,04 |  |  |  |  | 7 716,05 | 7 716,05 | 7 716,05 | 7 716,05 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 38 844,23 | 7 980,04 |  |  |  |  | 7 716,05 | 7 716,05 | 7 716,05 | 7 716,05 |  |
|  | Результат 1 Приобретены транспортные средства, коммунальная техника, специализированная техника, шт. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.11. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | 2026 - 2030 | Итого | 23 791,00 | 4 502,00 |  |  |  |  | 4 682,00 | 4 869,00 | 4 869,00 | 4 869,00 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 23 791,00 | 4 502,00 |  |  |  |  | 4 682,00 | 4 869,00 | 4 869,00 | 4 869,00 |  |
|  | Результат 1. Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв. м), кв.м. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 210 | 2 842 | - | - | 2 842 | 2 842 | 2 842 | 2 842 | 2 842 | 2 842 |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.12. Создание и/или ремонт пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения) | 2026 - 2030 | Итого | 21 466,00 | 7 930,00 |  |  |  |  | 3 285,00 | 3 417,00 | 3 417,00 | 3 417,00 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 21 466,00 | 7 930,00 |  |  |  |  | 3 285,00 | 3 417,00 | 3 417,00 | 3 417,00 |  |
|  | Результат 1. Созданы и/или отремонтированы пешеходные коммуникации и/или тротуары (без организации наружного освещения) | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 6 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.13. Устройство и модернизация контейнерных площадок | 2026 - 2030 | Итого | 568,06 | 568,06 |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 568,06 | 568,06 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, шт. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.14. Устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Выполнено устройство твердого покрытия подъездных путей у контейнерных площадок, шт. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв. м | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2026 - 2030 | Итого | 1 884 070,97 | 376 063,16 |  |  |  |  | 377 001,95 | 377 001,95 | 377 001,95 | 377 001,95 | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 1 884 070,97 | 376 063,16 |  |  |  |  | 377 001,95 | 377 001,95 | 377 001,95 | 377 001,95 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв. м | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 927,19 | 927,19 | 927,19 | 927,19 | 927,19 | 927,19 | 927,19 | 927,19 | 927,19 | 927,19 |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.17. Содержание внутриквартальных проездов | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.11. | Мероприятие 01.18. Содержание бесхозяйных территорий | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Управление ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв. м | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Результат 2. Обеспечено содержание объектов (элементов) благоустройства на бесхозяйных территориях, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.12. | Мероприятие 01.19. Улучшение визуального облика территорий муниципального образования (в том числе, украшение территорий) | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Улучшен визуальный облик территорий муниципального образования (в том числе, украшены территории), ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.13. | Мероприятие 01.20. Снос незаконно установленных самовольных построек, зданий, сооружений и элементов благоустройства | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Управление ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Снесены незаконно установленные самовольные постройки, здания, сооружения и элементы благоустройства, шт. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.14. | Мероприятие 01.21. Вывоз, утилизация, хранение брошенных, разукомплектованных транспортных средств | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Вывезены, утилизированы или получены на хранение брошенные, разукомплектованные транспортные средства, шт. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.15. | Мероприятие 01.22. Благоустройство дворовых территорий | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.16. | Мероприятие 01.23. Ликвидация несанкционированных навалов мусора (в том числе строительного) | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Ликвидировано навалов мусора (в том числе строительного), куб. м | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.17. | Мероприятие 01.24. Создание геодезических схем ремонта дворовых территорий | 2026 - 2030 | Итого | 244,00 | 244,00 |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 244,00 | 244,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Выполнена геодезическая схема ремонта дворовых территорий, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |  |
| 2.18. | Мероприятие 01.25. Экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Выполнена экспертиза асфальтового покрытия отремонтированных дворовых территорий, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Мероприятие 02.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Мероприятие 02.06. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Мероприятие 02.07. Аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | Итого | 2 023 153,09 | 415 043,09 |  |  |  |  | 410 556,00 | 411 546,00 | 393 004,00 | 393 004,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 511,00 | 1 169,00 |  |  |  |  | 1 170,00 | 1 172,00 | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 2 019 642,09 | 413 874,09 |  |  |  |  | 409 386,00 | 410 374,00 | 393 004,00 | 393 004,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием И4.01. Ремонт дворовых территорий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощ- ность/ прирост мощ- ности объекта (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | г.о. Власиха, мкр. Школьный дом 4 – дом 6 – дом 7 – дом 5 |  | Московская область, г.о. Власиха | Работы по благоустройству | 15.04.2026 – 15.09.2026 | 15.10.2026 | 16 586,83 |  | Итого | 16 586,83 | 16 586,83 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 16 586,83 | 16 586,83 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.12.

Создание и/или ремонт пешеходных коммуникаций и/или тротуаров (без организации наружного освещения) подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощ- ность/ прирост мощ- ности объекта (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 1. | Пешеходная коммуникация, г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова д. 20, д. 19, д. 18, д. 41, участок 1 (55.685416, 37.194096; 55.685433, 37.194216) |  | Московская область, г.о. Власиха | Работы по благоустройству | 15.04.2026 – 15.09.2026 | 15.10.2026 | 107,69 |  | Итого | 107,69 | 107,69 | - | - | - | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 107,69 | 107,69 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Пешеходная коммуникация, г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 12а, участок 1 (55.679776, 37.188649; 55.679841, 37.188796) |  | Московская область, г.о. Власиха | Работы по благоустройству | 15.04.2026 – 15.09.2026 | 15.10.2026 | 171,02 |  | Итого | 171,02 | 171,02 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 171,02 | 171,02 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3. | Пешеходная коммуникация, г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 12а, участок 2 (55.679845, 37.188631; 55.679799, 37.188715) |  | Московская область, г.о. Власиха | Работы по благоустройству | 15.04.2026 – 15.09.2026 | 15.10.2026 | 110,26 |  | Итого | 110,26 | 110,26 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 110,26 | 110,26 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Пешеходная коммуникация, г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 12а, участок 3 (55.679799, 37.188773; 55.679795, 37.189058) |  | Московская область, г.о. Власиха | Работы по благоустройству | 15.04.2026 – 15.09.2026 | 15.10.2026 | 233,81 |  | Итого | 233,81 | 233,81 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 233,81 | 233,81 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5. | Пешеходная коммуникация, г.о . Власиха, п. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 12а, участок 4 (55.679554, 37.189042, 55.680510, 37.189161) |  | Московская область, г.о. Власиха | Работы по благоустройству | 15.04.2026 – 15.09.2026 | 15.10.2026 | 2 514,84 |  | Итого | 2 514,84 | 2 514,84 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 2 514,84 | 2 514,84 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6. | г.о. Власиха, мкр. Школьный дом 4 – дом 6 – дом 7 – дом 5 |  | Московская область, г.о. Власиха | Работы по благоустройству | 15.04.2026 – 15.09.2026 | 15.10.2026 | 4 398,42 |  | Итого | 4 398,42 | 4 398,42 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 4 398,42 | 4 398,42 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.13. Устройство и модернизация контейнерных площадок подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощ- ность/ прирост мощ- ности объекта (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | г.о. Власиха, ул. Южная, д. 6, корп. 1 |  | Московская область, г.о. Власиха | Работы по благоустройству | 01.06.2026 – 01.07.2026 | 01.07.2026 | 568,06 |  | Итого | 568,06 | 568,06 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 568,06 | 568,06 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.16. Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощ- ность/ прирост мощ- ности объекта (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Покрытие мультиспортивной площадки, расположенной по адресу: г.о. Власиха, ул. Южная, д. 1 |  | Московская область, г.о. Власиха | Работы по текущему ремонту |  | 01.09.2026 | 1 416,20 |  | Итого | 1 416,20 | 1 416,20 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 1 416,20 | 1 416,20 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |

Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.24. Создание геодезических схем ремонта дворовых территорий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории муниципального образования»

| № п/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощ- ность/ прирост мощ- ности объекта (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.26 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | г.о. Власиха, п. Власиха, мкр. Школьный дом 1 – дом 2 – дом 3, ул. Солнечная дом 5 |  | Московская область, г.о. Власиха | Проектно-изыскательские работы (Инженерно-геодезические изыскания) | 25.06.2026 – 01.08.2026 | 31.12.2026 | 244,00 |  | Итого | 244,00 | 244,00 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 244,00 | 244,00 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |  |

Подпрограмма 2 «Обращение с отходами»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обращение с отходами»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 04. Создание системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования | 2026 - 2030 | Итого | 246,17 | 246,17 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 246,17 | 246,17 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.1. | Мероприятие 04.01. Оказание услуг по размещению и обслуживанию контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории муниципального образования | 2026 - 2030 | Итого | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Выполнено размещение и обслуживание контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории муниципального образования, шт. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие 04.02. Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов | 2026 - 2030 | Итого | 246,17 | 246,17 |  |  |  |  | - | - | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 246,17 | 246,17 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Результат 1. Выполнено работ в рамках организации деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов, ед. | х | х | Всего | Итого 2026 год | В том числе: |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | Итого | 246,17 | 246,17 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | 246,17 | 246,17 |  |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  | - | - | - | - |  |

Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2026 - 2030 | Итого | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере содержания территорий | 2026 - 2030 | Итого | - | - | - | - | - | - | Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта управления ЖКХ и строительства администрации городского округа Власиха Московской области; МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Итого | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Власиха Московской области | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |  |

Адресный перечень дворовых территорий городского округа Власиха Московской области,

сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному

благоустройству дворовых территорий в 2026-2030 годах

| № п/п | Адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | г.о. Власиха, п. Власиха, мкр. Школьный дом 4 – дом 6 – дом 7 – дом 5 | 2026 |
| 2. | г.о. Власиха, п. Власиха, мкр. Школьный дом 1 – дом 2 – дом 3 | 2026 - 2027 |
| 3. | г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Солнечная дом 5 | 2026 - 2027 |
| 4. | г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Цветной бульвар дом 10 – дом 11 | 2028 |
| 5. | г.о. Власиха, п. Власиха, ул. Заозерная дом 8 – дом 11 | 2028 |

».